双鸭山市推进城镇人口密集区危险

化学品生产企业搬迁改造实施方案

根据《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案的通知》（黑政办规[2018]21号）通知精神，结合我市实际情况，特制定本方案。

一、实施范围

经环评、安评得出的结论以及环保、安监部门和评估机构专家给出的建议，我市危险化学品生产企业搬迁改造工作实施范围为1家企业，即双鸭山市汇丰溶解气乙炔气有限公司。

二、工作目标

2018年5月启动搬迁改造，2018年底前完成。

三、工作内容

根据汇丰溶解气乙炔气有限公司企业实际情况和周边敏感目标分布情况，经专家和有关部门论证，拟对该企业实施就地改造方案，即对企业周边居民进行搬迁，使企业安全和环境风险达到国家标准。

四、进度安排

2018年5月启动居民搬迁，2018年末企业周边居民全部搬迁异地，并将被搬迁的居民全部安置。

五、责任分工

我市城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作在市推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作推进组指导下开展工作，具体工作由尖山区、市棚改办牵头，推进组其他成员单位配合。

- 资金筹措

汇丰溶解气乙炔气有限公司周边居民属棚户区居民，已列入今年全市棚户区改造安置计划，由市棚改办提供房源，按照市棚户区改造政策安置被搬迁的居民。居民搬迁后，由市棚改办委托拆除公司将原有棚户房屋全部拆除。此项工作属于我市棚户区改造范围，不需要另外筹措资金。

- 保障措施

严格按照《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作方案的通知》（黑政办综〔2017〕23号）文件要求开展搬迁改造工作，市推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作推进组定期听取相关责任单位和部门的工作进展情况，解决处理搬迁改造过程中发生的矛盾。