黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司

矿山地质环境保护与土地复垦方案

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司

2020年04月

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司

矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位： 黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司

法人代表： 胡艳芹

总工程师： 周泓兵

编制单位：黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司

法    人：胡艳芹

总工程师：周泓兵

项目负责人：胡艳芹

编写人员：周泓兵

制图人员：胡明

矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

| 矿 山 企 业 | 企业名称 | 黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 法人代表 | 胡艳芹 | 联系电话 | 13613695678 |
|  | 单位地址 | 黑龙江省双鸭山市宝山区 |
|  | 矿山名称 | 黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司 |
|  | 采矿许可证 | 新申请 持有√ 变更 |
|  |  | 以上情况请选择一种并打“√” |
| 编 制 单 位 | 单位名称 | 黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司 |
|  | 法人代表 | 胡艳芹 | 联系电话 | 13613695678 |
|  | 主 要 编 制 人 员 | 姓名 | 职责 | 联系电话 |
|  |  | 胡艳芹 | 项目负责 | 13613695678 |
|  |  | 周泓兵 | 技术负责 | 13946636381 |
|  |  | 周泓兵 | 报告编制 | 13946636381 |
|  |  | 胡艳芹 | 质量检查 | 13613695678 |
|  |  | 胡明 | 图纸制作 | 13555177777 |
| 审 查 申 请 | 我单位已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查。 申请单位（矿山企业）盖章 联系人：胡艳芹 联系电话：13613695678 |

目  录

前  言	1

0.1  任务的由来	1

0.2  编制目的及原则	2

0.2.1  编制目的	2

0.2.2  编制任务	2

0.2.3  编制原则	3

0.3  编制依据	5

0.3.1  法律法规	5

0.3.2  政策文件	5

0.3.3  标准规范	6

0.3.4  地方规划及自然与社会经济资料	7

0.3.5  技术文件	8

0.3.6  主要计量单位	9

0.4  方案适用年限	9

0.5  编制工作概况	10

0.5.1  工作过程	10

0.5.2  质量评述	12

第一章  矿山基本情况	12

1.1  矿山简介	12

1.2  矿区范围及拐点坐标	13

1.3  矿山开发利用方案概述	14

1.3.1  备案资源储量	15

1.3.2  剩余资源储量、可利用资源储量和可采资源储量	15

1.3.3  建设规模及剩余设计服务年限	16

1.3.4  开采对象、开采方式及运输方案	17

1.3.5  开采方法	17

1.3.6  运输方式	18

1.3.7  平面布局	18

1.3.8  开采层位、开采方法、开采顺序	19

1.3.9  开采工艺	19

1.3.10  爆破方案	19

1.3.11  采装工作	20

1.3.12  废石处理	20

1.3.13  排水	20

1.4  矿山开采历史及现状	20

1.4.1   矿山开采历史情况	20

1.4.2   矿山现状情况	21

第二章  矿区基础信息	22

2.1  矿区自然地理	22

2.1.1  地理位置	22

2.1.2  气象	23

2.1.3  水文	24

2.1.4  地形地貌	24

2.1.5  植被	25

2.1.6  土壤	26

2.2  矿区地质环境背景	26

2.2.1  地层	26

2.2.2  地质构造	27

2.2.3  水文地质概况	28

2.2.4  矿体（层）地质特征	29

2.3  矿区土地利用现状	30

2.3.1  土地利用现状	30

2.3.2  项目区内土壤质量	33

2.4  矿山及周边其他人类重大工程活动	33

2.5  矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析	34

第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估	34

3.1  矿山地质环境与土地资源调查概述	34

3.2  矿山地质环境影响评估	34

3.2.1  评估范围	34

3.2.2  评估级别	35

3.2.3  矿山地质环境危险性现状评估与预测评估	38

3.2.4  矿区含水层破坏现状分析与预测	47

3.2.5  矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测	49

3.2.6  矿区开采对土地资源破坏现状分析与预测	51

3.2.7  矿区水土环境污染现状分析与预测	53

3.2.8  矿山地质环境影响程度现状分级与预测分级	54

3.3  矿山土地损毁预测与评估	57

3.3.1  土地损毁环节与时序	57

3.3.2  已损毁土地现状	58

3.3.3  拟损毁土地预测	61

3.4  矿山地质环境治理分区与土地复垦范围	62

3.4.1  矿山地质环境保护与恢复治理分区	62

3.4.2  土地复垦区与复垦责任范围	65

3.4.3  土地类型与权属	68

第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	70

4.1  矿山地质环境治理可行性分析	70

4.1.1  技术可行性分析	70

4.1.2  经济可行性分析	72

4.1.3  生态环境协调性分析	72

4.2  矿区土地复垦可行性分析	72

4.2.1  复垦区土地利用现状	72

4.2.2  土地复垦适宜性评价	74

4.2.3   水土资源平衡分析	81

4.2.4  土地复垦质量要求	83

第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程	84

5.1  矿山地质环境保护与土地复垦预防	84

5.1.1  目标任务	84

5.1.2  主要技术措施	85

5.2  矿山地质灾害治理	87

5.2.1  目标	87

5.2.2  任务	87

5.2.3  工程设计	87

5.2.4  技术措施	88

5.2.5  主要工程量	90

5.3  矿区土地复垦	91

5.3.1  目标任务	91

5.3.2  工程设计	93

5.3.3  技术措施	98

5.3.4  主要工程量	104

5.4  水土环境污染修复	107

5.5  矿山地质环境监测	107

5.5.1  目的、任务	107

5.5.2  监测设计和技术措施	108

5.5.3  主要工程量汇总	109

5.6  矿区土地复垦监测和管护	109

5.6.1  土地复垦监测和管护目的和内容	109

5.6.2  土地复垦监测和管护措施	110

5.6.3  主要工程量	114

第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	115

6.1  总体部署	115

6.2  年度实施计划	115

6.3  进度安排	116

7  土地复垦投资估算	117

7.1  估算说明	117

7.1.1  编制依据	117

7.1.2  基础单价	118

7.1.3  取费标准和计算方法	119

7.2  矿山地质环境治理工程经费估算	125

7.2.1  总工程量与投资估算	125

7.2.2  单项工程量与投资估算	126

7.3  土地复垦工程经费估算	129

7.3.1  总工程量	129

7.3.2  单项工程量与投资估算	130

7.4  总费用汇总与年度安排	142

7.4.1  总费用构成与汇总	142

7.4.2  近期年度经费安排	145

第八章  保障措施与效益分析	145

8.1  组织保障	146

8.2  技术保障	146

8.3  资金保障	148

8.4  监管保障	148

8.5  效益分析	149

8.5.1  社会效益	149

8.5.2  环境效益	150

8.5.3  经济效益	151

8.6  公众参与	151

8.6.1  公众参与技术路线	151

8.6.2  方案编制期间公众参与	152

8.6.3  后续公众全程和全面的参与	156

8.7  矿山地质环境保护与土地复垦实施保障	157

8.8  土地权属调整方案	158

第九章  结论与建议	158

9.1  结论	158

9.2  建议	162

附图：

附图1  黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境问题现状图（1：2000）

附图2  黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿区土地利用现状图（1：2000）

附图3  黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境问题预测图（1：2000）

附图4  黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿区土地损毁预测图（1：2000）

附图5  黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿区土地复垦规划图（1：2000）

附图6  黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境治理工程部署图（1：2000）

附件：

附件1  土地复垦义务人的土地复垦承诺书

附件2  采矿许可证（C2305002010127130093827）

附件3  《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿产资源开发利用方案》（双鸭山金吉地质测量有限公司—2012年09月）

附件4  《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿产资源开发利用方案评审意见书》

附件5  《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司(扩大区)玄武岩矿资源储量检测报告》（双鸭山市地质勘探队—2012年07月）

附件6  《关于印发<黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司(扩大区)玄武岩矿资源储量检测报告>矿产资源储量评审备案的证明通知》（双土资储备字[2012]07号）

附件7  《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司2019年度矿产资源储量年度报告》

附件8  矿山地质环境现状调查表

# 前  言

## 0.1  任务的由来

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司为已设矿权，于2016年由原双鸭山市国土资源局换发采矿证，采矿许可证号C2305002010127130093827号，有效期自2016年3月7日至2020年3月7日，经济类型为有限责任公司，矿区面积0.0292平方千米，法人代表胡艳芹，开采方式为露天开采，开采矿种为建筑用玄武岩，设计生产能力7.50万吨/年（3.0万立方米/年）。

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司曾经于2013年向原双鸭山市国土资源局申请扩大矿区范围的申请，并由原双鸭山市国土资源局下发划定矿区范围批复（双国土矿划【2012】022号文），双鸭山市国土资源勘测规划院依据以上批复范围为黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司编制了《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司土地复垦方案报告书》——有效期限为11.13年和《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境恢复与治理方案》——有效期限为5.00年，并已与原双鸭山市国土资源局签定《土地复垦协议》和《矿山环境治理监管协议》，预存了部分土地复垦费用和矿山地质环境保证金。原有矿山地质环境恢复与治理方案已过有效期限。同时黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司采矿许可证将于2020年03月07日到期，由于矿界范围内还有可采资源没有开采完毕，因此矿山向双鸭山市自然资源局提出采矿权延期，双鸭山市自然资源局已同意矿山企业的申请。

为促进矿业经济持续、健康发展，建设绿色矿山，根据矿山地质环境保护和土地复垦有关法律法规和政策规定，保证矿山地质环境保护和土地复垦的任务、措施、计划和资金落到实处，为自然资源管理部门实施监管和矿山企业办理采矿许可证提供依据。按照《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》及《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关工作的通知》的要求，依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》，现矿山企业自行编制《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

## 0.2  编制目的及原则

### 0.2.1  编制目的

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司的生产开采造成土地现状的损毁。因此，为了保护环境、保护土地，黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司需要开展土地复垦和环境治理工作，需要对由于矿山生产造成损毁的土地进行土地复垦治理，最大程度减少对土地的损毁和环境的影响，对被损毁土地采取工程技术措施、生物与化学措施，进行复垦及环境恢复治理整治，使其恢复可利用环境及地表植被重建。

### 0.2.2  编制任务

1、搜集黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山概况、矿山自然地理、矿山地质环境条件等方面的有关资料；

2、对矿区采矿活动可能影响的范围及地质环境可能影响采矿的范围内开展矿山地质环境调查；进行现状评估和预测评估，包括分析评估区地质环境背景，对矿山活动引发或加剧地质环境问题及其影响做出现状评估和预测评估；

3、对黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司(扩大后矿区范围)进行土地复垦方向可行性分析，通过土地利用现状调查，确定土地损毁情况，根据土地复垦适宜性评价，确定复垦方向，布设复垦措施。最终恢复土地的生产力，将工程对当地生态环境影响减小到最低程度，改善当地生态环境质量；

4、编制《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

### 0.2.3  编制原则

此次矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制根据当地自然环境与社会经济发展情况，按照经济可行、技术科学合理、综合效益最佳和便于操作的要求，结合项目区岩层特征和矿区实际情况，主要体现以下原则：

1、遵循源头控制、预防与矿山地质环境保护及土地复垦相结合的原则

坚持开采工艺设计、复垦设计、恢复生态设计相统一的原则，对矿区范围内的损毁土地进行统一规划，在矿区进行建设时将恢复生态纳入到矿区开发规划中。

2、遵循统一规划、因地制宜、综合治理、统筹安排的原则

结合矿区总体布置以及矿山开采的进度，对矿区的矿山地质环境保护与土地复垦进行统一的规划，统筹安排各部门的协作关系，合理设计矿山地质环境保护与土地复垦方案。

3、因地制宜，优先用于农业的原则

因地制宜，从实际出发，针对项目区特点，一般原有农业用地尽可能优先考虑复垦为农业用地，尽量减少当地的耕地数量的降低。

4、坚持经济可行、技术上科学合理原则

矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制过程中，充分考虑投资收益的边际效应，适应周边的经济状况和生态环境，兼顾企业的生产成本。矿山地质环境恢复与土地复垦后，既建立良好的土地利用结构和布局，提高土地利用率，恢复周边环境，同时考虑项目投入成本，使矿山地质环境恢复和土地复垦后土地效益达到最大化，自然环境达到和谐。

5、综合效益最佳原则

矿产资源开采与生态环境保护，统筹资源与环境、经济与社会的可持续发展，实现经济、社会、生态效益的协调统一，是构建和谐社会的必然要求。在制定矿山地质环境保护与土地复垦方案时，坚持经济、社会、生态效益协调统一的原则，保证矿产资源开采过程中对土地的破坏降到最低、土地复垦率达到最高、社会、生态效益得到明显提高。

## 0.3  编制依据

### 0.3.1  法律法规

1、《中华人民共和国土地管理法》（2019年08月）；

2、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2019年10月）；

3、《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）；

4、《中华人民共和国环境保护法》（2014年04月）；

5、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年08月）；

6、《中华人民共和国水法》（2016年09月）；

7、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016年11月）；

8、《中华人民共和国土地复垦条例》（2011年3月）；

9、《中华人民共和国建设项目环境保护条例》（2017年07月）；

10、《黑龙江省土地管理条例》（2015年05月）；

11、《矿山地质环境保护规定》（2016年09月）；

12、《土地复垦条例实施办法》（2013年3月）。

### 0.3.2  政策文件

1、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资[2006]225号）；

2、《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资[2007]81号）；

3、《黑龙江双鸭山市国土资源局关于落实矿山地质环境恢复保证金管理暂行办法的实施意见》（黑国土资发【2008】1号）；

4、《关于进一步加强土地整理复垦开发工程的通知》（国土资[2008]176号）；

5、《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资发[2011]50号）；

6、《黑龙江省人民政府办公厅“关于进一步加强和规范土地复垦工作的通知”》（黑政办发[2012]84号）；

7、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

8、《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关问题的通知》（黑国土资发【2017】147号）（2017年8月22日）；

9、《关于印发黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准的通知》（黑财建【2013】294号）。

### 0.3.3  标准规范

1、《区域地质图图例》（GB/T 958-2015）；

2、《综合工程地质图图例及色标》（GB/T 12328-1990）；

3、《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB 12719-1991) ；

4、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）；

5、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

6、《土壤环境质量标准》（GB 15618-2008 ）；

7、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453-2008）；

8、《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.2-2001）；

9、《土地基本术语》（GB/T 19231-2003）；

10、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221-2006）；

11、《地下水监测规范》（SL/T 183-2005）；

12、《生态环境状况评价技术规范》（试行）（HJ/T 192-2015）；

13、《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）；

14、《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342-2007）；

15、《第二次全国土地调查技术规程》（TD/T 1014-2007 ）；

16、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

17、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T 1044-2014）；

18、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）；

19、《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286—2015）；

20、《土地复垦方案编制规程—通则》（TD/T 1031.1-2011）；

21、《土地复垦方案编制规程—露天煤矿》（TD/T 1031.2—2011）；

22、耕作层土壤剥离利用技术规范（TD/T 1048-2016)；

23、《黑龙江省土地开发整理项目建设标准》。

### 0.3.4  地方规划及自然与社会经济资料

1、《宝清县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2、《宝清县土地利用总体规划（2006-2020年）》；

3、《黑龙江省矿产资源总体规划(2016-2020年)》；

4、《黑龙江土种》；

5、《黑龙江土壤》；

6、项目区所在地的社会经济资料。

### 0.3.5  技术文件

1、采矿许可证（C2305002010127130093827）

2、《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿产资源开发利用方案》（双鸭山金吉地质测量有限公司—2012年09月）

3、《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿产资源开发利用方案评审意见书》

4、《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司(扩大区)玄武岩矿资源储量检测报告》（双鸭山市地质勘探队—2012年07月）

5、《关于印发<黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司(扩大区)玄武岩矿资源储量检测报告>矿产资源储量评审备案的证明通知》（双土资储备字[2012]07号）

6、《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司2019年度矿产资源储量年度报告》

7、第二次全国土地调查2019年变更成果——土地利用现状局部图（图幅号：L52G036086）

8、其它有关资料。

### 0.3.6  主要计量单位

面积：平方公里（km2）、公顷（hm2）、平方米（m2）

长度：公里（km）、米（m）

体积：立方米（m3）、万立方米（万m3）

产量：立方米（m3）、万立方米（m3）

单价：万元/hm2，元/亩

金额：万元、元（人民币）

时间：年（a）

温度：摄氏度（℃）

## 0.4  方案适用年限

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司为已建项目，生产玄武岩，根据矿山储量核实报告及年度储量年报，矿山采矿许可证证范围内截止2019年末保有资源储量为25.58万立方米，其中：333资源储量25.58万立方米。依据矿山《矿产资源开发利用方案》矿山设计生产能力为3.0万立方米/年，开采备用系数取1.3，回采率为90%，设计生产服务年限为5.90年，设计生产服务年限自2020年02月至2025年12月。

本矿山剩余生产年限为2020年02月至2025年12月。因此，本方案实际服务年限为从矿山恢复生产到下一期矿山采矿许可证到期后再延长3.0年（包括恢复治理、土地复垦及监测管护期共3.0年），以便完成项目恢复治理和土地复垦的工程技术措施及相关监管措施，最终确定本矿山地质环境保护与土地复垦方案服务年限。

根据黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山设计服务年限，本方案编制时间为2020年04月，同时考虑恢复治理、土地复垦及监测管护期（3年），在与国家政策要求不发生冲突的情况下，确定本矿山地质环境保护与土地复垦方案服务年限约为8.90年，即自2020年02月—2028年12月。

本方案将依据国家矿山地质环境保护与恢复和土地复垦法律法规和相关政策要求，根据企业生产规划和环境破坏及土地损毁情况等因素变化，每年自行制订矿山地质环境保护与土地复垦方案实施计划，并在本方案的总体指导下，对具体问题进行具体修订。

当矿山开采项目性质、规模、范围或采用的生产工艺发生重大变化时，重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，并报主管的自然资源部门审批实施。

## 0.5  编制工作概况

### 0.5.1  工作过程

该项目启动后，黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司组成了技术小组，在充分搜集、分析与评估区有关的自然、地质、工程等资料的基础上，于2020年04月进行了现场调查及视频影像录制，野外工作采用1：10000地形地质图为底图，采用GPS、全站仪与罗盘相结合的方法进行定点，利用1：2000地形地质图进行校核，对矿山及周边区域进行详细调查。调查内容主要有：地形地貌、地层岩性、岩土体特征、地质构造、水文地质及工程地质条件、矿区土地利用现状、地貌景观、植被现状、地质灾害隐患点及生产生活设施建设等占用和破坏土地、植被资源现状等。完成的工作量见表0-1，方案编制见图0-1工作程序框图。

表0-1  完成工作量表

| 项 目 | 工作量 |
| --- | --- |
|  | 单位 | 数量 |
| 综合地质环境调查 | 调查面积 | hm2 | 10.03 |
|  | 调查路线 | km | 5.68 |
|  | 调查访问 | 人（次） | 15 |
|  | 定点调查 | 地质环境调查点 | 点 | 6 |
|  |  | 地貌调查点 | 点 | 6 |
|  | 数码照片 | 张 | 25 |
|  | 视频影像资料 | 份 | 1 |
| 收集资料 | 储量核实报告 | 份 | 1 |
|  | 有关储量核实有关图纸 | 张 | 5 |
|  | 储量评审备案证明 | 份 | 1 |
|  | 矿产资源开发利用方案 | 份 | 1 |
|  | 有关开发利用有关图纸 | 张 | 5 |
|  | 矿产资源开发利用方案评审意见书 | 份 | 1 |
|  | 其他资料 | 份 | 5 |
| 成果 | 报告 | 份 | 1 |
|  | 图件 | 张 | 6 |

图0-1  矿山地质环境保护与土地复垦方案工作程序框图

### 0.5.2  质量评述

本次方案编制工作，严格按照《土地复垦方案编制规程》、原黑龙江省国土资源厅《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关问题的通知》（黑国土资发【2017】147号）和有关规范进行。项目组野外调查、测量定点作业严格按照相关技术要求、规程、规范进行，原始资料可靠，并对资料进行100%自查和互检； 在掌握了评估第一手资料后，项目组对获取资料进行了核实，并进行野外工作验收；验收合格后项目组严格按照《黑龙江省矿山地质环境保护条例》、原国土资源部《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资[2007]81号）和相关技术规范的要求进行室内综合研究分析，编制方案；方案编制完成后，我公司组织了初审，项目组依据评审意见进行了修改，提交方案送审稿。

我单位承诺，方案所采用的资料数据、材料的真实性与准确性经审核确认，真实可靠，如出现问题由我单位负责。

# 第一章  矿山基本情况

## 1.1  矿山简介

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司为已设矿权，位于双鸭山市西南直距22.5千米处，双鸭山农场三队西南1.5千米山丘南翼。石场有简易路向东800米与宝山通往双鸭山林业局大叶沟林场的林业局砂石公路相通，经宝山有双鸭山市中心至七星矿公路。地理坐标范围为北纬46°31′09.26″——46°31′19.20″，东经131°22′14.84″——131°22′29.52″。双鸭山市有铁路、公路可通往全国各地，交通较为方便。

矿区行政区域划属双鸭山市宝山区管辖，地面为双鸭山农场松岭林场的有林地、其他草地及采矿用地和双鸭山农场三队的旱地和采矿用地，开采矿种为玄武岩，生产能力为3.0万立方米/年，企业性质为有限责任公司，矿区面积为0.0292平方公里，批准标高220米至180米，共一个采区，已形成一个东南开口，面积约为1.91hm2的采坑。矿山周边300米内无其它矿山及居民区，矿区内无地表水体，矿区地下水位标高在158m，批准范围均在区域地下水位以上。

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司是双鸭山市宝山区的建筑用石料龙头企业，在双鸭山市宝山区非公有制经济企业中具有技术力量强、人才聚集等市场竞争优势，日后生产中将继续为地方税收提供强有力的支持。

## 1.2  矿区范围及拐点坐标

根据该矿《采矿许可证》，黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿区范围由以下拐点坐标圈定组成，矿区面积为0.0292km2。矿区范围见表1-1

表1-1  黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿区范围坐标表

| 点名 | 西安80坐标 | 国家2000坐标 |
| --- | --- | --- |
|  | x | Y | X | Y |
| 1 | 5154189.79 | 44451737.28 | 5154168.18 | 44451854.65 |
| 2 | 5154258.70 | 44451611.09 | 5154237.09 | 44451728.46 |
| 3 | 5154322.81 | 44451601.77 | 5154301.20 | 44451719.14 |
| 4 | 5154345.64 | 44451675.74 | 5154324.03 | 44451793.11 |
| 5 | 5154281.78 | 44451706.43 | 5154260.17 | 44451823.80 |
| 6 | 5154250.79 | 44451823.28 | 5154229.18 | 44451940.65 |
| 7 | 5154268.39 | 44451866.59 | 5154246.78 | 44451983.96 |
| 8 | 5154215.13 | 44451893.17 | 5154193.52 | 44452010.54 |
| 9 | 5154169.90 | 44451880.27 | 5154148.29 | 44451997.64 |
| 10 | 5154109.79 | 44451785.28 | 5154088.18 | 44451902.65 |
| - | 开采标高: 210米至180米 | 开采标高: 210米至180米 |

图1-1  矿区范围图

## 1.3  矿山开发利用方案概述

2012年09月由双鸭山金吉地质测量有限公司为黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司编制了《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿产资源开发利用方案》，2012年10月由原双鸭山市国土资源局组织专家对该方案进行评审，并下发《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿产资源开发利用方案评审认定书》（编号：【2012】010号）。

### 1.3.1  备案资源储量

根据双鸭山市地质勘探队于2012年07月提交的《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司（扩大区）玄武岩矿资源储量检测报告》和原双鸭山市国土资源局发布的《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司（扩大区）玄武岩矿资源储量检测报告》矿产资源储量评审备案证明的通知（双土资储备字[2012]07号），截止2011年12月31日该石场范围内保有资源储量29.02万立方米，均为333量。

### 1.3.2  剩余资源储量、可利用资源储量和可采资源储量

1、保有资源储量情况

本矿为已设矿权，已生产多年，根据《黑龙江省红兴隆农垦鑫源采石有限公司2019年矿产资源储量年度报告》，截止2019年末矿区范围内保有资源储量为25.58万立方米，其中：333资源储量25.58万立方米。

因矿山2020年初至今办理采矿权延续事宜，没有动用资源储量，因此黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司截止2020年01月末，整个矿区范围内保有资源储量为25.58万立方米，其中：333资源储量25.58万立方米。

2、开发方案设计可利用资源量

截止当前矿山可利用资源储量25.58万立方米。

3、可采资源量

综合附近矿山多年开采过程的回采率和矿石加工损失等因素，参照矿山开采设计规范，该矿山开采回采率按90%计算，即：

可采资源储量S=2×90%=23.02（万立方米）

### 1.3.3  建设规模及剩余设计服务年限

1、建设规模

根据矿山储量、生产设备、生产条件确定该矿山生产能力：3.0万m3/年，为小型矿山。

2、剩余设计服务年限

矿山设计年工作日为300天，每日一班作业。

根据目前矿山可采资源储量、年生产能力和服务年限之间的关系，确定该矿山服务年限如下：

T = Q/A·K

=23.02万m3÷（3.0万m3/年×1.3）

=5.90年

式中：Q—矿山可采资源量     万m3

T—矿山服务年限       年

A—矿山年生产能力     万m3/年

K——储量备用系数，取1.3。

该石场自2020年03月起，尚可服务5.90年。

### 1.3.4  开采对象、开采方式及运输方案

1、开采对象

矿区开采对象为矿区范围内的玄武岩。

2、矿床的开采方式

根据矿体赋存状况，矿体厚度及水文地质条件等综合因素考虑，采取露天开拓，全机械化开采，开采方法：

依据目前矿山现状，本方案采用单壁垫沟式开采，沿水平方向从东南向西北推进。开采时，首先由最上一个台阶进行开采，然后依次由上而下分台阶开采。边坡角按60度留设，剥离物采用挖掘机或者推土机剥离，矿体采用铲车装车，汽车运输。外运销售选用中型自卸汽车运输，总台数视销售量增减。

3、矿床开拓运输方案

剥离物采用挖掘机或者推土机剥离，矿体采用挖掘机挖掘、装车，汽车运输。

### 1.3.5  开采方法

根据该矿体赋存状况，矿体厚度及水文地质条件等综合因素考虑，采取露天开拓，全机械化开采。

开采方法：

依据目前矿山现状，本方案采用单壁垫沟式开采，自上而下分台阶开采。为单一采区开采，采区划分为5个台阶，台阶底面标高分别为212米、204米、196米、188米、180米，台阶高8.0米，平台宽度不小于4米；开采平台坡面角可保持70度，开采到停采标高时平台坡面角保持60度，沿水平方向从东南向西北推进。开采时，首先由最上一个台阶进行开采，然后依次由上而下分台阶开采。剥离物采用挖掘机或者推土机剥离。

### 1.3.6  运输方式

台阶运输用小型翻斗车运到碎石加工场，粉碎后有汽车外运。

### 1.3.7  平面布局

根据现场调查和矿产资源开发利用方案，矿区平面布局有露天采场和工业广场，其中：矿山批准开采范围主要由露天采场构成，在露天采场范围内设立排土场（排土场主要用于堆存矿山未来开采剥离的地表土，位于采掘场东部紧临采掘场开口处）和废石场（存放废弃矿石，位于采掘场东偏北紧临排土场的北侧）；在紧邻矿区边界南部区域单独设立工业广场，工业广场与露天采场相连但不存在重叠，工业广场主要含有生产办公区、料石场等。见图1-2

图1-2  矿区平面布置图

### 1.3.8  开采层位、开采方法、开采顺序

1、开采层位：开采对象为设计开采范围内玄武岩矿体，为单独采区开采。

2、开采方法：依据目前矿山现状，本方案采用单壁垫沟式开采。

3、开采顺序：开采平台坡面角可保持70度，开采到停采标高时平台坡面角保持60度，沿水平方向从东南向西北方向推进，同时布置五个台阶开采，同时开采的各个台阶上的挖掘机，在上部台阶进行作业的挖掘机，应超前下部台阶作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。开采时，首先由最上一个台阶进行开采，然后依次由上而下分台阶开采。剥离物采用挖掘机或者推土机剥离。

### 1.3.9  开采工艺

剥离物采用挖掘机或者推土机剥离,矿体采用挖掘机挖掘、装车，汽车运输。

采矿工艺顺序为：穿孔—爆破—二次破碎—装载。

根据矿石机械物理性能及矿山生产能力，穿孔设备采用手持凿岩机，匹配相应空压机。矿山爆破采用多排孔微差爆破，导爆管起爆；选择乳化炸药爆破。矿山二次破碎选用手持凿岩机配合进行二次爆破，但应注意减少飞石，严禁裸露药包爆破法。

### 1.3.10  爆破方案

开采台阶高度8m，穿孔设备采用D80潜孔钻，根据爆区的条件，一次爆破的孔数较少时（排数为1－2排），采用三角形布孔方式，孔径80mm，钻孔倾角75°，孔间距4m，排间距3.5m，孔深7m。（仅供参考，矿山爆破施工时应进行专门的爆破设计）。

### 1.3.11  采装工作

由于矿山开采规模较小，选用小型设备即可满足要求，依据目前矿山生产情况，设计小松PC220-8M0履带式液压挖掘机2台，运输车辆选用小松930E-4SE非公路矿用自卸卡车2台，铲装选用柳工ZL50C装载机2台。

### 1.3.12  废石处理

1、排土场位置及容量

矿山设置一座排土场，排土场拟设在采掘场东侧已开采的地势低洼处，专门排放弃废土石。

2、剥离方法

表层覆盖土的剥离用TY220型液压推土机，直接挖掘后装入矿用自卸汽车，运至排土场。由于冬季天气寒冷，冻土层较厚，剥离难度大，因此表土剥离易在夏季进行。

### 1.3.13  排水

雨季矿坑内有可能会有积水产生，设置两台水泵（QC3000-7135），一台使用一台备用，雨季利用水泵将积水排出矿坑。

## 1.4  矿山开采历史及现状

### 1.4.1   矿山开采历史情况

矿山已生产多年，现正处于生产中，矿山剩余保有资源储量为25.58万立方米，其中：333资源储量25.58万立方米。依据矿山《矿产资源开发利用方案》矿山设计生产能力为3.0万立方米/年，开采备用系数取1.3，回采率为90%，经计算剩余生产服务年限为5.90年。

矿区及周边区域已查明矿产资源主要为普通，分布面积较广，但矿区周边其它矿点均已关闭，采石场开采方式为露天开采，本矿没有与周边的采矿权和探矿权重合情况，不存在相互影响。

矿山位于宝山区双鸭山农场松岭林场内，在矿区南部300m，有扁石河自西向东流过，但流量小，流速缓慢，河床标高约136.5米。矿区附近侵蚀基准面158m，现状采坑标高180m，不会影响采矿活动。此外，矿区周边300m范围内无医院、学校、文物古迹、村庄、铁路、重要公路及旅游景点等小区域环境敏感目标。

### 1.4.2   矿山现状情况

1、采矿许可证：C2305002010127130093827

2、采矿权人：黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司

3、矿山名称：黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司

4、地    址：双鸭山市宝山区

5、企业性质：有限责任公司

6、开采方式：露天开采

7、矿种：玄武岩

8、拟申请采矿证有效期：2020年03月至2025年12月

9、矿区面积：0.0292km2

10、开采深度：220m至180m

11、生产能力：3.0万立方米/年

12、开采层号：地面单层位，三个采区

13、矿山设计生产服务年限：5.90年

14、隶属关系：行政区划属于黑龙江省双鸭山市宝山区

# 第二章  矿区基础信息

## 2.1  矿区自然地理

### 2.1.1  地理位置

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司位于双鸭山市西南直距22.5千米处，双鸭山农场三队西南1.5千米山丘南翼。石场有简易路向东800米与宝山通往双鸭山林业局大叶沟林场的林业局砂石公路相通，经宝山有双鸭山市中心至七星矿公路。双鸭山市有铁路、公路可通往全国各地，交通较为方便。双鸭山市有铁路、公路可通往全国各地，交通较为方便。（见交通位置图）。

图2-1  项目区交通位置图

### 2.1.2  气象

矿区处在中纬度地区，属中温带大陆性季风气候，春夏秋冬四季分明。冬季长、寒冷而干燥，夏季短、温热而多雨。冬夏温差大，冬季最低温度-39℃，夏季最高温度38℃，年平均温度5℃，全年无霜期一般在150天，每年10月中、下旬开始封冻到翌年4月中、下旬解冻，封冻期长达6个月，冻土层最大深度2米，一般在1.8—2.0米，无永冻层。每年的7、8月是雨季，年平均降水量550毫米，最大年份达750毫米。每年的4—10月期间以东—东南风为主，风力一般在1—2级，有时有5级以上大风天；冬季以西—西北风为主，风力一般在2级左右，年平均风速2.0米/秒。时有暴风雪天气。

按中国地震区动参数区划图,双鸭山地区地震裂度均小于Ⅵ度, 地震动峰值加速为0.05克，矿区处于非构造活动带，有感地震甚少，无地震灾害。

### 2.1.3  水文

区域内以地下水的为主，分布特征以及水动力条件受区域地形地貌、地质构造及气象、水文等诸多因素的控制和影响。本区域地下水类型主要有：地层风化带裂隙水、构造裂隙含水层。矿山附近无地表水体，对开采无影响。

### 2.1.4  地形地貌

该石场位于黑龙江省东北部完达山脉北麓，总的地势南高北低，属低山丘陵地带。石场坐落于半山坡，矿区内地形简单，地势总走向北东，北高南低，矿区范围内地面标高+180.00—+220.00米，石场南300米至500米为扁石河支流，该地区历年最高洪水位标高158.00米，整个矿区都处于历年来最高洪水位标高线以上。见图2-2及照片2-1

照片2-1  项目区地形

图2-2  项目区地形图

### 2.1.5  植被

矿区所处植被分区为小兴安岭—老爷岭植物区，穆棱-三江平原亚区。代表植被是以红松为主的温带针阔叶混交林，组成中特产植物很多，除红松外，如冷杉、紫杉等针叶树，以及柠筋槭、白牛槭、假色槭、水曲柳、山槐、核桃楸、黄蘖、大青杨和香杨等阔叶树。

矿区范围内多数为耕地和农村用地，有少数坑塘水面、果园和农村道路，农作物以玉米、大豆、马铃薯为主。

照片2-2  项目区植被

### 2.1.6  土壤

矿区附近的土壤类型主要为黑土，土层厚度约为0.3m~0.6m，土壤质地为壤土。土壤的PH值多集中在6.1～6.6之间，为偏酸性土壤，适宜林木及农作物的生长，土壤有机质含量变化幅度在2.58%～3.56%之间。

照片2-3  项目区土壤

## 2.2  矿区地质环境背景

### 2.2.1  地层

鑫源采石场位于双鸭山含煤盆地的南部，开采的矿体是新生界新近系玄武岩，呈台地它覆盖在中生界下白垩统穆棱组地层之上。

矿区内地层简单，自上而下是：第四系（Q4）、新近系玄武岩（βN）、早白垩系穆棱组地层。

第四系松散层（Q4）：第四系层上为黑色腐殖土、粉质粘土，厚度0.5—5米，下为坡积和残积层岩石风化沙及碎石土，往下为厚度3-8米风化残积层。

新近系玄武岩（βN）：岩性为灰黑色、深灰色，致密坚硬，柱状节理发育，不规则的水平与倾斜节理比较发育，可成层成块剥离，厚度15-60米，控制原度40米。矿区内及矿区所在的玄武岩体，为一冠状岩体，岩体的中心较厚，向四周逐渐变薄尖灭。

下伏的穆棱组地层呈单斜构造，地层倾角10°—15°，地层走向一般呈N55°—70°之间。

### 2.2.2  地质构造

该矿区位于双鸭山市含煤盆地的南部边缘地段,双鸭山煤田位于新华夏系第二隆起带的三江--穆棱河凹陷带, 西邻佳木斯隆起，东邻那丹哈达岭燕山期褶皱带。经过后期构造运动的改造,呈现近东西且向南凸出的弧形向斜构造（前人称靴形构造）本矿区位于弧形向斜构造南部转折端。中、小型低序次的短轴向背斜和伴生、派生的小断裂特别发育。

基底为太古界麻山群（Ar2ms） 深变质岩系。从早白垩纪世开始，该区域下沉，接受了厚度较大的中生界下白垩系鸡西群城子河组与穆棱组陆相含煤岩系沉积。

火成岩活动较为强烈:多为沿北东向断层面侵入,产状绝大部份呈岩脉、岩墙侵入有少量呈小型岩床侵入。并伴随着新近纪玄武岩喷发，沿较大的断裂附近，常分布着一些大小不等玄武岩山脊或山丘。

该区地处低山区，总体构造形态为一向东南倾斜的单斜构造，地层走向近东西向，地层倾角10°—15°左右。石场开采的玄武岩是新近系喜山期构造运动形成的岩浆喷发沿构造裂隙喷出地表形成玄武岩台地。岩体内无褶皱和断裂构造，不规则的水平与倾斜节理比较发育。

### 2.2.3  水文地质概况

鑫源石场处于低山丘陵地区，矿区内没有大型水体，适宜露天开采。批准开采的最低标高为+180米，高出当地侵蚀基准面。该地区历年来最高洪水位线标高158米，整个矿区均处于历年来最高洪水位线标高以上。开采不受地下水的影响。

该矿区内地表水系不发育。第四系很薄，构不成第四系含水层。矿区内的地下水以风化基岩裂隙水和构造裂隙水为主，补给来源为大气降水。

由于玄武岩的垂直柱状裂隙发育，且贯穿岩体的顶底部。所以在玄武岩体内部无隔水层，在区域地下水位以上，形不成玄武岩体含水层。

该采石场开采的玄武岩矿体，岩体内原生节理发育，都处于当地最低基准面以上，矿区内地形较陡，有利于露天开采。

矿体玄武岩垂直节理较发育，都呈块状，岩石硬度较大，上部覆盖层很薄，边坡按60°留设，可保持相对稳定。

该矿山水文地质条件简单，对矿山开采有利。

图2-3  双鸭山市宝山区地表水系图

### 2.2.4  矿体（层）地质特征

矿体为玄武岩，肉眼观察为灰黑色，深灰色，细晶、隐晶质结构，致密坚硬、块状构造，浅部有少量气孔，往深部逐渐变少而消失。柱状节理发育，其节理一组为305°，另一组为55°节理倾斜角为65°。见有球状风化现象。控制厚度达40米。未见到与沉积岩的浸入接触面，无伴生矿产。产出状态主要为岩盖。经测试，抗压、抗剪强度，耐磨、耐酸、耐碱性等各项物理指标都符合建筑用做骨料。

石场矿石类型简单，岩体坚硬，抗压强度大，由于其中发育柱状节理，岩体被分割成许多六方柱状体，因此便于开采加工成规格石、机械破碎加工后，矿石块度均匀，碎石块的风化面少，新鲜面多，是良好的建筑混凝土骨料用碎石、基建用块石。

该采石场玄武岩体内不规则裂隙发育，岩体破碎。不适合加工装饰板材。微风化和未风化的新鲜玄武岩，粉碎加工各种规格后，可用作建筑混凝土骨料碎石、基建用规格块石。

## 2.3  矿区土地利用现状

### 2.3.1  土地利用现状

项目区主要由露天采场和工业广场组成，其中：批准矿区范围全部为露天采场，且由于历史原因露天采场有部分位于批准矿区范围外，主要处于矿区范围外东侧，且在现已开采露天采场内布设排土场和废石场；单独设立工业广场，在露天采场范围外紧邻批准开采范围的南侧，工业广场布置有生产办公区、料场等。石场采矿许可证证范围面积2.92hm2，但由于现状露天采场由于历史原因采掘场超出矿区范围0.21hm2，因此露天采场面积为2.92hm2+0.21hm2=3.13hm2；工业广场面积0.58hm2，因此确定项目区面积为3.71hm2，各区域范围见表2-1

表2-1  项目区范围拐点坐标表

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5154168.18 | 44451854.65 | 13 | 5154261.39 | 44451941.13 |
| 2 | 5154237.09 | 44451728.46 | 14 | 5154279.39 | 44451981.18 |
| 3 | 5154301.20 | 44451719.14 | 15 | 5154189.39 | 44452007.82 |
| 4 | 5154324.03 | 44451793.11 | 16 | 5154185.10 | 44452008.14 |
| 5 | 5154260.17 | 44451823.80 | 17 | 5154148.29 | 44451997.64 |
| 6 | 5154247.96 | 44451869.85 | 18 | 5154145.92 | 44451993.89 |
| 7 | 5154247.96 | 44451869.85 | 19 | 5154098.79 | 44451919.42 |
| 8 | 5154247.96 | 44451869.85 | 20 | 5154088.18 | 44451902.65 |
| 9 | 5154256.39 | 44451882.44 | 21 | 5154093.39 | 44451901.47 |
| 10 | 5154261.39 | 44451897.82 | 22 | 5154093.39 | 44451901.47 |
| 11 | 5154231.39 | 44451919.16 | 23 | 5154088.18 | 44451902.65 |
| 12 | 5154237.39 | 44451938.18 | 露天采场：面积3.13hm2 |
| 1 | 5154098.79 | 44451919.42 | 7 | 5154002.39 | 44452010.67 |
| 2 | 5154083.39 | 44451956.03 | 8 | 5154017.11 | 44452030.22 |
| 3 | 5154058.39 | 44451979.27 | 9 | 5154083.74 | 44452019.53 |
| 4 | 5154009.39 | 44452008.07 | 10 | 5154108.10 | 44451984.44 |
| 5 | 5154004.39 | 44451994.57 | 11 | 5154145.92 | 44451993.89 |
| 6 | 5153997.39 | 44451997.17 | 工业广场：面积0.58hm2 |
| 1 | 5154168.18 | 44451854.65 | 16 | 5154148.29 | 44451997.64 |
| 2 | 5154237.09 | 44451728.46 | 17 | 5154145.92 | 44451993.89 |
| 3 | 5154301.20 | 44451719.14 | 18 | 5154145.92 | 44451993.89 |
| 4 | 5154324.03 | 44451793.11 | 19 | 5154108.10 | 44451984.44 |
| 5 | 5154260.17 | 44451823.80 | 20 | 5154083.74 | 44452019.53 |
| 6 | 5154247.96 | 44451869.85 | 21 | 5154017.11 | 44452030.22 |
| 7 | 5154256.39 | 44451882.44 | 22 | 5154002.39 | 44452010.67 |
| 8 | 5154261.39 | 44451897.82 | 23 | 5153997.39 | 44451997.17 |
| 9 | 5154235.69 | 44451916.10 | 24 | 5154004.39 | 44451994.57 |
| 10 | 5154233.28 | 44451925.17 | 25 | 5154009.39 | 44452008.07 |
| 11 | 5154237.39 | 44451938.18 | 26 | 5154058.39 | 44451979.27 |
| 12 | 5154261.39 | 44451941.13 | 27 | 5154083.39 | 44451956.03 |
| 13 | 5154279.39 | 44451981.18 | 28 | 5154098.79 | 44451919.42 |
| 14 | 5154212.97 | 44452000.84 | 29 | 5154088.18 | 44451902.65 |
| 15 | 5154193.52 | 44452010.54 | 项目区总体：面积3.71hm2 |

注：2000国家坐标系

项目区用地总面积3.71hm2，根据第二次全国土地调查2019年变更成果——土地利用现状局部图（图幅号：L52G036086），项目区内土地类型为旱地、有林地、其他草地和采矿用地，用地权属为双鸭山农场松岭林场和双鸭山农场三队，其中：旱地0.38hm2，有林地2.22hm2，其他草地0.45hm2，采矿用地0.66hm2。项目区地类利用现状情况见图2-4、表2-2

图2-4  项目区土地利用现状示意图

表2-2  项目区土地利用现状面积统计表        单位：公顷

| 分区 | 一级分类 | 二级分类 | 面积（公顷） | 占总面积比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 松岭林场 | 三队 | 合计 |  |
| 工业广场 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 65.52 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 32.76 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.72 |
|  | 小计 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 15.63 |
| 露天采场 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 12.14 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 58.79 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 8.31 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.57 | 0.08 | 0.65 | 20.77 |
|  | 小计 | 2.67 | 0.46 | 3.13 | 84.37 |
| 整体 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 10.24 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 59.84 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 12.13 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.58 | 0.08 | 0.66 | 17.79 |
|  | 总计 | 3.25 | 0.46 | 3.71 | 100.00 |

### 2.3.2  项目区内土壤质量

项目区土壤主要为黑土，土层厚度一般为0.30m~0.60m，土壤质地比较粘重，呈微酸性至中性，表层有机质含量多为2.58%～3.56%%，最高可达15%，而且分布比较深，氮、磷、钾的含量比较高，理化性能良好，保水供肥能力强，水稳性团聚体达80～90%。

黑土有机质含量42g/kg，全氮含量0.22%，碱解氮含量170mg/kg，速效磷含量12mg/kg，速效钾含量173mg/kg，pH值为6.1～6.6，土壤容重含量1.19～1.20g/cm3。

## 2.4  矿山及周边其他人类重大工程活动

复垦区内由于露天开采的影响，使地表土涵养水份降低，植被受损，相对于周边环境损毁的面积较小。复垦区内通过植树，能够得到恢复。矿区开采时，考虑到会产生一定的粉尘，采矿过程中采用水钻打眼，放炮采用水袋、水泡泥充填炮眼，矿石运卸过程中进行洒水等措施减少粉尘对人及生物的影响。由于植被的破坏，矿区的开发及人类活动增多，改变了野生动物的栖息环境，减少了原有的野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周迁移。因此，一段时间内，矿区外围的一些小型动物的种群密度会上升。同时，矿山生产服务将会干扰矿区周围的自然环境，影响野生动物的栖息地和活动场所，对矿区周围的野生动物产生不利影响。生产建设等产生的噪声也会影响野生动物的生存环境，干扰动物的迁徙路线。

## 2.5  矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析

该矿山周边有数处已关闭多年采场，但均没有做环境治理和土地复垦工作，因此本矿山现周围没有矿山地质环境治理与土地复垦的矿山参照。

# 第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估

## 3.1  矿山地质环境与土地资源调查概述

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司启动该项目后，组建了项目组，由高级工程师、工程师及助理工程师组成，2020年04月，多次对项目区的土地利用现状进行了调查，收集了有关现状基础资料，结合项目区的地形地貌和生态环境现状，拟建项目规模、压占和损毁场地情况，确定了矿山地质环境保护和土地复垦范围，地质灾害防治及复垦目标及其工艺，制定了方案计划。同时调研走访了宝山区自然资源局、松岭林场等相关职能部门以及土地权属人。同时进行取样分析监测，主要包括地表水、土壤、矿石等。在此基础上依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》，编制完成本方案。

3.2  矿山地质环境影响评估

### 3.2.1  评估范围

按照国土资发【2004】69号文件及附件要求，综合考虑地质灾害危险性评估需求、矿区地形地貌、地质构造条件、开采条件、环境地质问题以及今后生产可能引发或加剧的环境地质问题，综合考虑未来开采可能对地质环境影响的程度，适当考虑地形起伏变化及矿山开采对地下水资源影响情况圈定评估区范围，确定本次矿山地质环境影响评估区范围包括采矿登记范围和采矿活动可能影响到的范围，主要为矿区开采范围及矿区开采范围外推40至50米矿山开采可能影响的范围，其中：拟治理矿区面积为2.92hm2；拟治理工业广场占地范围面积为0.58hm2，拟治理界外露天采场区域面积为0.21hm2，矿山开采可能影响的范围面积为6.32hm2，确定评估区面积为10.03hm2。评估区范围见表3-1

表3-1  评估区范围拐点坐标表

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5154130.81 | 44451818.77 | 9 | 5154198.47 | 44452063.95 |
| 2 | 5154195.66 | 44451700.00 | 10 | 5154127.77 | 44452043.79 |
| 3 | 5154347.62 | 44451700.00 | 11 | 5154112.67 | 44452065.53 |
| 4 | 5154384.51 | 44451819.52 | 12 | 5153995.30 | 44452084.36 |
| 5 | 5154302.01 | 44451861.07 | 13 | 5153933.15 | 44451967.70 |
| 6 | 5154320.29 | 44451917.28 | 14 | 5154042.58 | 44451924.10 |
| 7 | 5154309.07 | 44451925.26 | 15 | 5154018.55 | 44451886.12 |
| 8 | 5154348.45 | 44452012.89 | 评估区范围：面积10.03公顷 |

备注：2000国家坐标系

### 3.2.2  评估级别

矿山地质环境影响评估级别根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。

1、评估区重要程度的确定

评估区内无居民居住；区内无重要交通要道或建筑设施，远离各级自然保护区及旅游景区，无重要水源地，破坏土地类型为旱地、有林地、其他草地和采矿用地。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录B，评估区的重要程度划分为重要区（表3-2）。

表3-2  评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 1．分布有500人以上的居民集中居住区； | 1．分布有200~500人的居民集中居住区； | 1．居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下； |
| 2．分布有高速公路、一级公路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施； | 2．分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施； | 2．无重要交通要道或建筑设施； |
| 3．矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）； | 3．紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点）； | 3．远离各级自然保护区及旅游景区（点）； |
| 4．有重要水源地； | 4．有较重要水源地； | 4．无较重要水源地； |
| 5．破坏耕地、园地。 | 5．破坏林地、草地。 | 5．破坏其他类型土地。 |
| 注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先的原则，只要有一条符合者即为该级别。 |

2、矿山生产建设规模

矿山的生产规模为3.0万立方米/年，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录D，其生产建设规模划分为小型。

3、矿山地质环境复杂程度

矿体位于地下水位以上，矿坑涌水边界条件较简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层联系不密切，矿山正常无排水量。采矿和矿山排水对矿区周围含水层破坏可能性小。

矿床围岩为岩体完整—较完整、边坡稳定性较好。

现状条件下评估区内采场边坡区域仅有小型崩塌地质灾害和排土场及废石存放区内有产生小型滑坡的隐患，未发现泥石流、地面塌陷、地裂缝地质灾害，现状地质灾害较发育，危险性小；

地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，地形坡度一般小于10～15°，相对高差较小；

综上所述，将矿山地质环境复杂程度确定为简单类型（表3-3）。

表3-3  开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要矿层（体）位于地下水位以下，矿坑进水边界条件复杂，充水水源多，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性强，补给条件好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系密切，老窿(窑)水威胁大，矿坑正常涌水量大于10000m3/d，地下采矿和疏干排水容易造成区域含水层破坏。 | 1.主要矿层（体）位于地下水位附近或以下，矿坑进水边界条件中等，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性中等，补给条件较好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水有一定联系，老窿(窑)水威胁中等，矿坑正常涌水量3000-10000m3/d，地下采矿和疏干排水较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏。 | 1.主要矿层（体）位于地下水位以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系不密切，矿坑正常涌水量小于3000m3/d，地下采矿和疏干排水导致矿区周围主要充水含水层破坏可能性小。 |
| 2.矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱岩层或松散岩层发育，蚀变带、岩溶裂隙带发育，岩石风化强烈，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性差，矿山工程场地地基稳定性差。 | 2.矿床围岩岩体以薄-厚层状结构为主，蚀变带、岩溶裂隙带发育中等，局部有软弱岩层，岩石风化中等，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度5-10m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等。 | 2.矿床围岩岩体以巨厚层状-块状整体结构为主，蚀变作用弱，岩溶裂隙带不发育，岩石风化弱，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好。 |
| 3.地质构造复杂，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水断裂带切割矿层(体)围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对井下采矿安全影响巨大。 | 3.地质构造较复杂，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，并切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水断裂带的导水性较差，对井下采矿安全影响较大。 | 3.地质构造简单，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）和围岩覆岩，断裂带对采矿活动影响小。 |
| 4.现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大。 | 4.现状条件下矿山地质环境问题的类型较多，危害较大。 | 4.现状条件下矿山地质环境问题的类型少，危害小。 |
| 5.采空区面积和空间大，多次重复开采及残采，采空区未得到有效处理，采动影响强烈。 | 5.采空区面积和空间较大，重复开采较少，采空区部分得到处理，采动影响较强烈。 | 5.采空区面积和空间小，无重复开采，采空区得到有效处理，采动影响较轻。 |
| 6.地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，地面倾向与岩层倾向基本一致。 | 6.地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，不利于自然排水，地形坡度一般为20°-35°，相对高差较大，地面倾向与岩层倾向多为斜交。 | 6.地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差小，地面倾向与岩层倾向多为反交。 |
| 注：采取就上原则。前6条中只要有一条满足某一级别，应定为该级别。 |

该矿区属于重要区，矿山生产规模为小型，地质条件复杂程度为简单。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）相关规定（表3-4），将矿山地质环境影响评估级别综合评定为二级。

表3-4  矿山地质环境影响评估精度分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 3.2.3  矿山地质环境危险性现状评估与预测评估

1、矿山地质灾害危险性现状评估

根据国务院令第 394 号《地质灾害防治条例》和原国土资源部颁发的《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》，地质灾害是指包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的地质现象，主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面塌陷等与地质作用有关的灾害。

根据对矿区地质环境背景条件分析及现场勘查的结果，通过对场地地形地貌、气象水文、地层岩性、地质构造和地震、水文地质条件等资料的研究，评估区内不存在泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面塌陷等突发性地质灾害。结合本区地质灾害发育程度，评估区现状地质灾害为崩塌、滑坡。

（1）露天采场所受崩塌和滑坡地质灾害影响

1）边坡所受崩塌地质灾害

矿区地处丘陵地带，地表起伏较小，由于历史原因已发生采掘活动，方案所涉及的采区已形成较大范围的采掘场（露天采坑），并形成坡度角30～60°深约2m至20m的边坡，在风化作用下，边坡表层岩体在加重破碎情况下，受自身重力和爆破震动等条件影响，导致边坡顶部风化岩体、土层的崩落，现状发生崩塌地质灾害可能性中等；通过现场调查，在边坡发现少量突出岩块，现状有少量的岩石发生了崩落现象，但因产生久远，坡度较缓，临空高差相对较小，无地表径流，岩土体干燥，稳定性较好，产生数量不是很大，因此崩塌地质灾害发育程度中等；矿山开采中露天采场产生崩塌险情所危害对象主要为开采作业的人员和机械等，威胁开采作业人员和设备安全，造成人员伤亡，但因石场生产人员较少，受威胁人员数量较少，小于10人，机械设备损失小于100万元，因此现状崩塌地质灾害危害程度小；

照片3-1  采掘场崩塌现状

2）排土场及废石场所受滑坡地质灾害影响

排土场及废石场布置于已形成的采掘场范围内，存放先期储存的表土堆高5m至8m之间，排放坡面角40°，按自然安息角堆放，受冰雪雨水等环境影响发生滑坡地质灾害可能性中等；但因表土堆高较低，坡度较缓，存放数量较少，受滑坡影响的范围小，现场调查未发现有滑坡发育的迹象，因此矿山滑坡地质灾害发育程度弱；矿山现在处于冬季停产状态，只有少量值班人员留守，给生产人员人身安全造成威胁较小，采石场规模较小，开采时均按有关安全规程操作，因此矿山现状滑坡地质灾害危害程度小。

（2）工业广场所受地质灾害影响

因工业广场为单独布置与采掘场外，不与采掘场重叠，只做为生产办公区和料场使用，且现状料场无存留石料，同时矿山现在处于冬季停产状态，只有少量值班人员留守，给生产人员人身安全造成威胁较小，没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，现状发生地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小。

（3）其他受矿山开采所受地质灾害影响

评估区内其他矿山开采可能影响区域没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，现状发生地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小。

（4）矿山地质灾害危险性评估现状小结

结合以上分析情况，根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）,该矿山现状地质灾害主要是崩塌和滑坡，其中：露天采场现状崩塌地质灾害可能性中等，崩塌发育程度中等，崩塌地质灾害危害程度小，矿山崩塌地质灾害危险性中等；滑坡地质灾害可能性中等，滑坡发育程度弱，滑坡地质灾害危害程度小，矿山滑坡地质灾害危险性小；工业广场和评估区内其他矿山开采可能影响区域没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，现状发生地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小。

2、矿山地质灾害危险性预测评估

（1）矿山生产和建设可能引发和加剧地质灾害的危险性评估

矿山采用露天开采，为已开发多年的老矿山，现状评估矿山地质灾害为崩塌和滑坡，根据工程建设特点和区内地质环境条件，预测矿业活动可能加剧的地质灾害主要为露天采场边坡不稳定引发崩塌地质灾害和排土场及废石场引发滑坡地质灾害。

1）露天采场边坡可能引发崩塌地质灾害

依据开发利用方案，矿山开采对地形地貌景观造成破坏的主要为开采过程中形成的露天采场（工业广场布设在露天采场外）。未来矿山开采采场随着深度加深，面积将增大，预计矿山闭坑后将会形成一个南侧为敞口，5个开采台阶，台阶高2-8m，最大采深40m，其他方向为边坡的采场，各台阶最终边坡角＜60°，边坡水平投影占地面积约为0.71hm2，露天采场坑底面积为2.42hm2，总面积为3.13hm2的采坑。随着矿山的开采，露天采场边坡的稳定性破坏也随之变化，在风化作用下，边坡表层岩体将加重破碎，受自身重力和爆破震动等条件影响，导致边坡顶部风化岩体、土层的崩落，加剧崩塌地质灾害可能性中等；但因终了边坡坡度较缓，临空高差相对不是很大，同时无地表径流，周围岩土体干燥，稳定性较好，预计产生数量不是很大，因此崩塌地质灾害发育程度中等；矿山开采过程中露天采场产生崩塌险情所危害对象主要为开采作业的人员和机械等，威胁开采作业人员和设备安全，或造成人员伤亡，但因石场生产人员较少，受威胁人员数量较少，小于10人，机械设备损失小于100万元，因此预测崩塌地质灾害危害程度小。

根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）,露天采场预测加剧崩塌地质灾害可能性中等，崩塌发育程度中等，崩塌地质灾害危害程度小，矿山露天采场崩塌地质灾害危险性中等。

2）排土场及废石场加剧滑坡地质灾害

未来矿山开采，随着生产中产生的废石量增加，废石堆场的堆放标高将增大，面积也将增大，废石均采用一阶段排放方式，最终堆高将超过8m，排放坡面角40°，全部按自然安息角堆放。

为了满足需要，矿山在采掘场范围内留设一个排土场用于堆放矿山开采剥离的腐殖土，排土场采用单阶段排土方式，待终了时排土场总量将达到8100m3，排土台阶总高度将超过10m，排土坡面角36°，按自然安息角堆放。

排土场和废石场堆积的表土和废石随着矿山开采的持续，堆高及范围的加大，受冰雪雨水等环境影响可能加剧滑坡地质灾害可能性中等；但因预计表土堆高不是很高，坡度也较缓，存放数量不是很大，受滑坡影响的范围较小，矿山以往没有发生滑坡地质灾害，因此矿山滑坡地质灾害发育程度弱；采石场规模较小，在生产中产生滑坡险情所危害对象主要为开采作业的人员和机械等，造成人员伤亡和机械损失，因矿山开采时均按有关安全规程操作，同时石场生产人员较少，机械设备不是很多，受威胁人员小于10人，机械设备损失小于100万元，加剧滑坡地质灾害危害程度小。

根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015），采掘场中排土场和废石场加剧滑坡地质灾害可能性中等，滑坡发育程度弱，滑坡地质灾害危害程度小，矿山加剧滑坡地质灾害危险性小。

3）工业广场和其他受矿山开采所引发或加剧地质灾害影响

评估区内工业广场和其他矿山开采可能影响区域没有引发或加剧地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，引发或加剧地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小。

（2）矿山生产和建设可能遭受地质灾害的危险性预测评估

1）露天采场边坡遭受崩塌地质灾害预测

随着矿山的持续开采，露天采场边坡的稳定性将随之变化，矿山边坡终了坡度60°，将会产生5个台阶，台阶高约3m至8m，在风化作用下，边坡表层岩体将加重破碎，受自身重力和爆破震动等条件影响，可能导致边坡顶部风化岩体、土层的崩落，遭受崩塌地质灾害可能性中等；但因边坡坡度较缓，临空高差相对较小，无地表径流，周围岩土体干燥，稳定性较好，预计产生数量不是很大，因此崩塌地质灾害发育程度中等；矿山开采过程中露天采场产生崩塌险情所危害对象主要为开采作业的人员和机械等，威胁开采作业人员和设备安全，或造成人员伤亡，但因石场生产人员较少，受威胁人员数量较少，小于10人，机械设备损失小于100万元，因此预测崩塌地质灾害危害程度小。

根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）,露天采场预测遭受崩塌地质灾害可能性中等，崩塌发育程度中等，崩塌地质灾害危害程度小，矿山露天采场崩塌地质灾害危险性中等。

2）排土场、废石场遭受滑坡地质灾害预测

排土场和废石场设置与采掘场范围内，堆积的表土和废石随着矿山开采的持续，堆高及范围的加大，受冰雪雨水等环境影响可能遭受滑坡地质灾害可能性中等；但因预计表土堆高不是很高，坡度也较缓，存放数量不是很大，受滑坡影响的范围较小，矿山以往未有滑坡发育的产生，因此矿山滑坡地质灾害发育程度弱；采石场规模较小，在开采中产生滑坡险情所危害对象主要为开采作业的人员和机械等，造成人员伤亡和机械损失，因矿山开采时均按有关安全规程操作，同时石场生产人员较少，机械设备不是很多，受威胁人员小于10人，机械设备损失小于100万元，遭受滑坡地质灾害危害程度小。

根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）, 排土场和废石场预测遭受滑坡地质灾害可能性中等，滑坡发育程度弱，滑坡地质灾害危害程度小，矿山遭受滑坡地质灾害危险性小。

3）工业广场所受地质灾害影响

因工业广场为单独布置与采掘场外，不与采掘场重叠，只做为生产办公区和料场使用，且料场是随时生产随时外运，无存留石料，矿山规模小，生产人员少，给生产人员人身安全造成威胁较小。

工业广场没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，遭受地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小。

4）其他受矿山开采所受地质灾害影响

评估区内其他矿山开采可能影响区域没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，遭受地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小。

5）矿山地质灾害危险性评估预测小结

结合以上分析情况，矿业活动中，该矿山预测地质灾害主要是崩塌和滑坡，其中：露天采场预测加剧崩塌地质灾害可能性中等，崩塌发育程度中等，崩塌地质灾害危害程度小，矿山露天采场崩塌地质灾害危险性中等；露天采场中排土场和废石场加剧滑坡地质灾害可能性中等，滑坡发育程度弱，滑坡地质灾害危害程度小，矿山露天采场中排土场和废石场加剧滑坡地质灾害危险性小；评估区内工业广场和其他矿山开采可能影响区域没有引发或加剧地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，引发或加剧地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小；露天采场预测遭受崩塌地质灾害可能性中等，崩塌发育程度中等，崩塌地质灾害危害程度小，矿山露天采场崩塌地质灾害危险性中等；露天采场中排土场和废石场预测遭受滑坡地质灾害可能性中等，滑坡发育程度弱，滑坡地质灾害危害程度小，矿山露天采场中排土场和废石场遭受滑坡地质灾害危险性小；评估区内工业广场和其他矿山开采可能影响区域没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，遭受地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小。

表3-5  地质灾害危险性可能造成的损失大小分级

| 危害程度 | 灾情 | 险情 |
| --- | --- | --- |
|  | 死亡人数/人 | 直接经济损失/万元 | 受威胁人数/人 | 直接经济损失/万元 |
| 损失大 | ≥10 | ≥500 | ≥100 | ≥500 |
| 损失中等 | ＞3——＜10 | ＞100——＜500 | ＞10——＜100 | ＞100——＜500 |
| 损失小 | ≤3 | ≤100 | ≤10 | ≤100 |
| a损失大小判定的三因素中，有一个因素达到某较高等级的标准时，损失大小级别即为该等级。 b地质灾害发生后可能造成的经济损失和受威胁人数，应是地质灾害涉及范围内可能造成的经济损失和受威胁人数；当有正式的地质灾害防治方案时，可只考虑防治方案实施前地质灾害可能造成的损失。 |

表3-6  矿山地质环境影响程度分级表

| 危害程度 | 地质灾害可能造成的损失大小 |
| --- | --- |
|  | 强 | 中等 | 弱 |
| 大 | 危险性大 | 危险性大 | 危险性中等 |
| 中等 | 危险性大 | 危险性中等 | 危险性中等 |
| 小 | 危险性中等 | 危险性小 | 危险性小 |

表3-7  矿山地质环境影响程度分级表

| 影响程度分级 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 地质灾害规模大，发生的可能性大。 影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全。 造成或可能造成直接经济损失大于500万元。 受威胁人数大于100人。 | 矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道。 矿井正常涌水量大于10000m3/d。 区域地下水位下降。 矿区周围主要含 水层（带）水位大幅下降，或呈现疏干状态，地表水漏失严重。 不同含水层（组）串通水质恶化。 影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难。 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大。 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重。 | 破坏基本农田。 破坏耕地大于2hm2。 破坏林地或草地大于4hm2。 破坏荒地或未开发利用土地大于20hm2。 |
| 较严重 | 地质灾害规模中等，发生的可能性较大。 影响到村庄、居民聚居区、一般交通线和重要工程设施安全。 造成或可能造成直接经济损失100——500万元。 受威胁人数10——100人。 | 矿井正常涌水量大于3000—10000m3/d。 矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态。 矿区及周围地表水体漏失较严重。 影响矿区及周围部分生产生活供水。 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大。 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重。 | 破坏耕地小于2hm2。 破坏林地或草地2—4hm2。 破坏荒地或未开发利用土地10—20hm2。 |
| 较轻 | 地质灾害规模小，发生的可能性小。 影响至分散性居民、一般性小规模建筑及设施。 造成或可能造成直接经济损失小于100万元。 受威胁人数小于10人。 | 矿井正常涌水量小于3000m3/d。 矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较小。 矿区及周围地表水体未漏漏。 未影响矿区及周围部分生产生活供水。 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小。 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻。 | 破坏林地或草地小于等于2hm2。 破坏荒地或未开发利用土地小于等于10hm2。 |

### 3.2.4  矿区含水层破坏现状分析与预测

1、矿区含水层破坏现状评估

矿山现状条件下，矿井无涌水量、没有矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较小；矿区及周围地表水体未漏失；未影响矿区及周围部分生产生活供水。对矿区含水层破坏影响和破坏较轻。

2、矿区含水层（地下水资源）破坏预测评估

（1）对含水层结构的影响

依据矿产资源开发利用方案，矿山将采用露天开采方式进行开采，露天开采有可能对基岩裂隙水含水层结构产生影响和破坏。但本矿山在水浸蚀面以上开采，排水量预测很少。不会引起地下水位下降和水资源减少，因此预测矿山开采对地下水资源的影响和破坏较轻。

（2）水位的影响

主要疏干的为基岩裂隙水，但由于排水量小，对矿区及周围生产生活用水影响较小。不会引起地下水位下降的现象。因此预测矿山开采对地下水水位的影响和破坏较轻。

（3）水质的影响

本项目产生的废水主要有生产废水以及生活污水等，生产废水及生活污水经处理后排放。因此对地下水的水质影响较轻。

（4）对周边生产生活用水的影响

矿区附近无居民居住，矿山排水不会影响矿区及周围生产生活用水。

3、矿区含水层破坏评估情况小结

综上所述，矿山现状评估区整体对矿区含水层（地下水资源）的影响和破坏较轻；矿山预测评估区整体对矿区含水层（地下水资源）的影响和破坏较轻。

### 3.2.5  矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测

1、地形地貌景观破坏现状评估

该矿山自取得采矿权至今，已生产多年，已产生较大范围的采掘场（露天采坑），截止当前已产生，最大采场深度20m，边坡角30-70°，面积总计1.91hm2的采掘场，破坏形式为挖损，对地形地貌景观影响和破坏较大，但矿区周边没有各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、并不在城市周围、也不处于主要交通干线两侧可视范围内，终合判定方案所涉及的已损毁采掘场对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重。同时，矿山在采掘场外单独设置的工业广场只做为生产办公区和料场使用，生产办公区仅有少量办公用房和加工矿石机械，料场只是暂时存放加工后的料石，随着生产随时外运，不留存，不会对原有地形造成改变，因此工业广场现状对地形地貌景观影响和破坏程度较轻。评估区其他区域没有改变现状，对地形地貌景观没有影响和破坏。

2、地形地貌景观破坏预测评估

（1）矿山开采对地形地貌景观的影响和破坏

随着矿山继续生产，终了时方案所涉及的采掘场（露天采坑）将继续扩大，到时将产生形成一个南侧为敞口，5个开采台阶，台阶高2-8m，最大采深40m，其他方向为边坡的采场，各台阶最终边坡角＜60°，边坡水平投影占地面积约为0.71hm2，露天采场坑底面积为2.42hm2，总面积为3.13hm2的采坑，破坏形式为挖损，开采矿体形成露天采坑及边坡，必然对原有地形、地表植被等产生直接的破坏，对地形地貌景观影响和破坏较大，方案所涉及的采掘场对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重。同时，矿山在采掘场外单独设置的工业广场只做为生产办公区和料场使用，生产办公区仅有少量办公用房和加工矿石机械，料场只是暂时存放加工后的料石，随着生产随时外运，不留存，不会对原有地形造成改变，因此工业广场现状对地形地貌景观影响和破坏程度较轻。评估区其他区域不会改变现状，对地形地貌景观没有影响和破坏。

（2）矿山开采对生态环境破坏

矿山建设和采矿过程中对地表林地产生了破坏，露天采坑、工业场地、道路、选矿场以及表土临时堆场等占地砍伐树木、植被造成局地生物量减少、土壤扰动和水土流失、局部地形地貌生态功能改变。但因矿山建设占地面积较小，矿山生产对生态环境破坏较轻。

3、地形地貌景观破坏评估情况小结

终上所述，矿山开采现状对地形地貌景观破坏情况如下：

已损毁采掘场和工业广场对地形地貌景观破坏现状评估为较严重；拟损毁采掘场和评估区其他区域因没有开采，对地形地貌景观影响和破坏较轻。

终上所述，矿山开采预测对地形地貌景观破坏情况如下：

采掘场和工业广场对地形地貌景观破坏现状评估为较严重；评估区其他区域因没有开采，对地形地貌景观影响和破坏较轻。

### 3.2.6  矿区开采对土地资源破坏现状分析与预测

1、矿山开采对土地资源破坏现状评估

（1）工业广场对土地资源破坏

据对矿山现场调查，矿山工业广场现已损毁用地0.58hm2，其中：有林地0.38hm2、其他草地0.19hm2和采矿用地0.01hm2，对局部土地利用结构造成影响，使原有的生态格局被破坏，工业广场对林区地貌产生破坏，局部生态系统功能减弱，原有稳定的生态平衡会受到负面影响。因工业广场没有破坏耕地，破坏林地或草地小于2hm2，破坏荒地或未开发利用土地小于10hm2。对照《规范》附录 E，矿山开采对土地资源破坏和影响较轻。

（2）已损采掘场对土地资源破坏

据对矿山现场调查，矿山已损采掘场现状为已损毁用地1.91hm2，其中：旱地0.38hm2、有林地0.62hm2、其他草地0.26hm2和采矿用地0.66hm2，对局部土地利用结构造成影响，使原有的生态格局被破坏，露天采场对林区地貌产生破坏，局部生态系统功能减弱，原有稳定的生态平衡会受到负面影响。因项目破坏耕地小于2hm2，破坏林地或草地小于2hm2，破坏荒地或未开发利用土地小于10hm2。对照《规范》附录 E，矿山开采对土地资源破坏和影响较严重。

（3）评估区其他区域对土地资源破坏

因评估区其他区域没有改变现有土地类型，没有遭到破坏，因此矿山开采对土地资源无破坏和影响。

2、矿山开采对土地资源破坏预测评估

（1）工业广场对土地资源破坏

据对矿山预测，矿山工业广场已满足矿山生产的需要矿山终了时损毁用地类型和面积不会发生变化，依然为损毁土地0.58hm2，其中：有林地0.38hm2、其他草地0.19hm2和采矿用地0.01hm2，对局部土地利用结构造成影响，使原有的生态格局被破坏，工业广场对林区地貌产生破坏，局部生态系统功能减弱，原有稳定的生态平衡会受到负面影响。因工业广场没有破坏耕地，破坏林地或草地小于2hm2，破坏荒地或未开发利用土地小于10hm2。对照《规范》附录 E，矿山开采对土地资源破坏和影响较轻。

（2）已损采掘场对土地资源破坏

据对矿山生产的预测，矿山终了时将增加采掘场面积1.22hm2，地类全部为有林地，界时将会损毁用地3.13hm2，其中：旱地0.38hm2、有林地1.84hm2、其他草地0.26hm2和采矿用地0.66hm2，对局部土地利用结构造成影响，使原有的生态格局被破坏，露天采场对林区地貌产生破坏，局部生态系统功能减弱，原有稳定的生态平衡会受到负面影响。因项目破坏耕地小于2hm2，破坏林地或草地小于2hm2，破坏荒地或未开发利用土地小于10hm2。对照《规范》附录 E，矿山开采对土地资源破坏和影响较严重。

（3）评估区其他区域对土地资源破坏

因评估区其他区域不进行开采和利用，不会改变原有土地类型，不会遭到破坏，因此矿山开采对土地资源无破坏和影响。

3、矿山开采对土地资源破坏情况小结

终上所述：矿山开采对土地资源破坏现状情况如下：

已损毁采掘场对土地资源的影响和破坏较严重，工业广场区域对土地资源的影响和破坏较轻；拟损毁采掘场和评估区其他区域因没有开采，对土地资源影响和破坏较轻。

终上所述：矿山开采对土地资源破坏预测情况如下：

采掘场和工业广场对地形地貌景观破坏现状评估为较严重；采掘场对土地资源的影响和破坏较严重，工业广场区域对土地资源的影响和破坏较轻；评估区其他区域因没有开采，对土地资源影响和破坏较轻。

### 3.2.7  矿区水土环境污染现状分析与预测

1、矿区水土环境污染现状分析

矿山开采活动中对区内外水土环境构成影响的主要因素为生活污水、废渣的排放。其中，生活污水及含有运输设备燃油、润滑、冷却水等物质的废水或矿石淋溶水对地表水、土壤和农作物均有污染。

该矿山由于生产设备数量较少，生产规模小，废水排放量较低，且本矿矿床不含有毒有害物质或含量极低，废水要经过处理后排放。现状条件下方案所涉及的一个采区没有对土地和地下水造成污染，现状矿山开采对矿区水土环境的破坏和影响较轻。

2、矿区水土环境污染预测分析

随着矿山持续开采，开采活动中对区内外水土环境构成影响的因素生活污水、废渣的排放将有所增长。生活污水及及含有运输设备燃油、润滑、冷却水等物质的废水或矿石淋溶水，有可能对地表水、土壤和农作物造成污染，但由于装备数量小，生产规模小，废水排放量较低且采用一体化污水处理后外排，同时矿山内部自然降水可以排至矿区外部，不会形成汇水区，矿山生产的矿石和废石不分解出有毒、有害物质，矿石直接外卖，不进行选矿加工。采场内表土剥离统一堆放，水土环境污染甚微，造成的污染程度较低。综上所述，预测未来矿山开采对矿区水土环境的破坏和影响较轻。

3、矿区水土环境污染评估情况小结

综上所述，矿山现状评估区整体对矿区水土环境污染较轻；矿山预测评估区整体对矿区水土环境污染较轻。

### 3.2.8  矿山地质环境影响程度现状分级与预测分级

1、矿山地质环境影响现状分级

矿山已生产多年，根据上述调查情况，现状条件下评估区范围内方案所涉及的地质环境影响区域主要有已损毁采掘场（已损毁采掘场边坡区域地质灾害类型主要为崩塌；已损毁采掘场内所设置的排土场和废石场区域地质灾害类型主要为滑坡）和工业广场区域。其中：已损毁采掘场现状崩塌地质灾害可能性中等，崩塌发育程度中等，崩塌地质灾害危害程度小，矿山崩塌地质灾害危险性中等；排土场和废石场滑坡地质灾害可能性中等，滑坡发育程度弱，滑坡地质灾害危害程度小，矿山滑坡地质灾害危险性小；评估区内工业广场和其他矿山开采可能影响区域没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，现状发生地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小；现状评估区整体对地下水资源的影响和破坏较轻；已损毁采掘场和工业广场对地形地貌景观破坏现状评估为较严重；已损毁采掘场对土地资源的影响和破坏较严重，工业广场区域对土地资源的影响和破坏较轻；拟损毁采掘场和评估区其他区域因没有开采，对含水层、地形地貌景观和土地资源影响和破坏较轻。

因此，将已损毁采掘场范围（含排土场和废石场——面积1.91hm2）划分为矿山地质环境影响较严重区；工业广场范围（含生产办公区和料场——面积0.58hm2）划分为矿山地质环境影响较严重区；拟损毁采掘场（面积1.22hm2）和评估区其他受矿山开采所影响的区域（面积6.32hm2）划分为矿山地质环境影响一般区，较严重区面积合计为2.49hm2，一般区面积合计为7.54hm2。见图3-1

图3-1  矿山地质环境问题现状示意图

2、矿山地质环境影响程度预测分级

根据上述预测结果，终了时评估区范围内方案所涉及的地质环境影响区域主要为采掘场（采掘场边坡区域地质灾害类型主要为崩塌；采掘场内所设置的排土场和废石场区域地质灾害类型主要为滑坡）和工业广场区域。其中：采掘场预测遭受崩塌地质灾害可能性中等，崩塌发育程度中等，崩塌地质灾害危害程度小，矿山露天采场崩塌地质灾害危险性中等；采掘场内排土场和废石场预测遭受滑坡地质灾害可能性中等，滑坡发育程度弱，滑坡地质灾害危害程度小，矿山排土场和废石场遭受滑坡地质灾害危险性小；评估区内工业广场和其他矿山开采可能影响区域没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，预测发生地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小；预测评估区整体对地下水资源的影响和破坏较轻；采掘场和工业广场对地形地貌景观破坏现状评估为较严重；采掘场对土地资源的影响和破坏较严重，工业广场区域对土地资源的影响和破坏较轻；评估区其他区域因没有开采，对含水层、地形地貌景观和土地资源影响和破坏较轻。

因此，将采掘场（面积3.13hm2）和工业广场范围（面积0.58hm2），面积合计3.71hm2划分为矿山地质环境影响较严重区；评估区其他受矿山开采所影响的区域划分为矿山地质环境影响一般区，面积为6.32hm2。见图3-2

图3-2  矿山地质环境问题预测示意图

3.3  矿山土地损毁预测与评估

### 3.3.1  土地损毁环节与时序

该矿山为已设矿权，土地损毁方式主要表现为挖损和压占。由于以往采矿的活动，现已形成一个1.91hm2的露天采场（已损毁采掘场，含排土场和废石场），对土地破坏方式为挖损；工业广场占地0.58hm2，布置有生活办公区、料场等，对土地破坏方式为压占，对土地的破坏环节与时序见图3-3

图3-3  土地损毁环节与时序

### 3.3.2  已损毁土地现状

该矿山为已设矿权，已生产多年，为露天开采，根据现场勘察，矿山开采对土地造成破坏主要为已形成的工业广场和露天采场（已损毁采掘场）。

1、工业广场

工业广场范围内布置有生产生活办公区和料场等，损毁土地类型为有林地0.38hm2、其他草地0.19hm2和采矿用地0.01hm2，工业广场已损毁面积约0.58hm2，工业广场对土地资源的破坏方式为压占，对地形地貌景观破坏较轻。矿界范围内其它区域暂没有被破坏。见照片3-2、照片3-3、表3-7

照片3-2  矿山办公室

照片3-2  矿山料场

表3-7  已毁工业广场土地汇总表             单位:公顷

| 一级分类 | 二级分类 | 面积 | 占总面积比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 松岭林场 | 三队 | 合计 |  |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 65.52 |
| 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 32.76 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.72 |
| 总计 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 23.29 |
| 损毁形式为压占 |

2、已损毁采掘场

已损毁采掘场（含排土场和废石场）现深约20m，现状有1个开采台阶、台阶高度约20m，边坡坡角为30-65°，坑底标高为180m，损毁土地类型为旱地0.38hm2、有林地0.62hm2、其他草地0.26hm2和采矿用地0.65hm2，已损毁采掘场面积约1.91hm2，露天采场对土地资源的破坏方式为挖损，对地形地貌景观产生了较严重破坏。

（1）排土场

排土场位于已损毁采掘场临近采掘场开口处，占地面积0.12hm2，损毁类型为挖损后再压占，损毁土地类型为有林地0.02hm2、其他草地0.01hm2和采矿用地0.09hm2。

（2）废石场

废石场位于已损毁采掘场内排土场北侧，占地面积0.10hm2，损毁类型为挖损后再压占，损毁土地类型为旱地0.08hm2和采矿用地0.02hm2。见照片3-4、表3-9

照片3-4  已毁采掘场

表3-9  已毁采掘场土地汇总表             单位:公顷

| 分区 | 一级分类 | 二级分类 | 面积 | 占总面积比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 松岭林场 | 三队 | 合计 |  |
| 排土场 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 16.67 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 8.33 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 75.00 |
|  | 计 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 6.28 |
| 废石场 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 80.00 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 20.00 |
|  | 计 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 5.24 |
| 已损采掘场其他区域 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 17.75 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 35.50 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 14.79 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.52 | 0.02 | 0.54 | 31.95 |
|  | 计 | 1.37 | 0.32 | 1.69 | 88.48 |
| 已损采掘场整体 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 19.90 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 32.46 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 13.61 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.57 | 0.08 | 0.65 | 34.03 |
|  | 小计 | 1.45 | 0.46 | 1.91 | 100.00 |
|  | 损毁形式为挖损 |

表3-10  已损毁土地汇总表             单位:公顷

| 一级分类 | 二级分类 | 面积 | 占总面积比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 松岭 林场 | 三队 | 合计 |  |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 15.26 |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 40.16 |
| 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 18.07 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.58 | 0.08 | 0.66 | 26.51 |
| 总计 | 2.03 | 0.46 | 2.49 | 100.00 |

### 3.3.3  拟损毁土地预测

根据矿山开发利用方案，矿区范围剩余内的资源进行露天开采，避免不了将破坏现有地貌，去除已损毁的现露天采场范围，将新增采掘场面积1.22hm2，全部为有林地，破坏形式为挖损，无其它拟损毁区域，因此确定拟损毁面积为1.22hm2。见表3-11

表3-11  拟毁土地汇总表                 单位:公顷

| 分区 | 一级分类 | 二级分类 | 面积 | 占总面积比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 松岭林场 | 三队 | 合计 |  |
| 拟损采掘场 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 100.00 |
|  | 小计 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 100.00 |

## 3.4  矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

### 3.4.1  矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、分区原则

（1）根据地质环境单元、矿产资源开发利用方案进行分区的原则；

（2）按采矿活动对矿山地质环境影响的程度进行分区的原则；

（3）当现状评估与预测评估结果不一致时采取就上的分区原则。

2、分区方法

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223—2011），分析矿山地质环境影响程度，以矿山地质环境现状评估和预测评估结果，分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。对于现状评估和预测评估结果不一致的采取就上原则分区的方法进行分区，详见表3-12

表3-12  矿山地质环境保护与恢复治理分区

| 现状评估 | 预测评估 |
| --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

3、分区评述

根据上述分区原则及方法，可将评估区划分为次重点防治区和一般防治区。

（1）矿山地质环境保护与恢复治理次重点防治区

矿山地质环境保护与恢复治理次重点防治区有两个区，即采掘场和工业广场。

1）采掘场

最终采掘场（含排土场和废石场）待矿山闭坑时将会产生一个采深40m，五个开采台阶，台阶高3-8m，最终边坡角＜60°，总面积为3.13hm2的采坑。

a主要矿山地质环境问题

露天采场对地形地貌景观的破坏形式为挖损，使地形地貌景观遭受严重破坏及引发崩塌地质灾害。

废石和腐殖土对地形地貌景观的破坏方式为压占，可能引发滑坡地质灾害。

b主要防治措施

边坡修整、在采场边坡较陡位置设警示牌、修建围栏，对边坡稳定性监测。

废石和腐殖土的堆放可能引发滑坡地质灾害，需对其进行监测，矿山闭坑后，地面清理、平整和覆土。

2）工业广场

工业广场（含生产办公区和料场）待矿山闭坑时将会存留总面积为0.58hm2的工业场地。

a主要矿山地质环境问题

工业广场汽车运输对矿区道路的碾压，建筑物和料石对地形地貌景观的破坏方式为压占，使地形地貌景观遭受破坏。

b主要防治措施

矿山工业广场主要构筑物为生产办公用房，无其他构筑物。矿山闭坑后，拆除工业广场内的各类建筑物，拆除后的建筑物回填至露天采场坑底，地面进行清理、平整、对矿区道路进行清理地表硬化覆盖层，并将硬化覆盖层回填至露天采场坑底。

（2）矿山地质环境保护与恢复治理一般防治区

去除矿山地质环境次重点防治区的其它评估区域，分为一个区域面积6.32hm2。详见图3-4

图3-4  矿山地质环境保护与恢复治理分区示意图

### 3.4.2  土地复垦区与复垦责任范围

根据上述损毁土地情况的现状调查和预测，矿山在开采过程中的土地损毁主要集中在露天采场3.13hm2（已损毁采掘场面积1.91hm2——含排土场面积0.12hm2和废石场面积0.10hm2、拟损毁采掘场土地面积1.22hm2）和工业广场0.58hm2，待矿山终了时破坏土面面积合计为3.71hm2，该矿生产过程中损毁土地情况见表3-13。

表3-13  损毁土地汇总表                 单位：hm2

| 破坏单元 | 破坏方式 | 损毁 | 损毁土地类型及面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 旱地 013 | 有林地031 | 其他草地 043 | 采矿用地 204 | 计 |
| 工业广场 | 压占 | 已损毁 | 0.00 | 0.38 | 0.19 | 0.01 | 0.58 |
| 采掘场 | 已损毁采掘场 | 挖损 | 已损毁 | 0.38 | 0.62 | 0.26 | 0.65 | 1.91 |
|  | 拟损毁采掘场 | 挖损 | 拟损毁 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
|  | 合计 | — | — | 0.38 | 1.84 | 0.26 | 0.65 | 3.13 |
| 合计 | — | — | 0.38 | 2.22 | 0.45 | 0.66 | 3.71 |

复垦区由已损毁区域和拟损毁区域构成，根据损毁土地汇总情况，矿山采掘场（矿区范围2.92hm2全部位于采掘场内）3.13hm2（已损毁采掘场1.91hm2，拟损毁采掘场1.22hm2）和工业广场（不与采掘场重叠）0.58hm2，无其他占用及损毁区域，因此确定该项目复垦区为工业广场和采掘场范围，计复垦区总面积为3.71hm2。复垦区范围见表3-14、图3-5

图3-5  复垦区及复垦责任区范围示意图

表3-14  复垦区拐点坐标表

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5154098.79 | 44451919.42 | 7 | 5154002.39 | 44452010.67 |
| 2 | 5154083.39 | 44451956.03 | 8 | 5154017.11 | 44452030.22 |
| 3 | 5154058.39 | 44451979.27 | 9 | 5154083.74 | 44452019.53 |
| 4 | 5154009.39 | 44452008.07 | 10 | 5154108.10 | 44451984.44 |
| 5 | 5154004.39 | 44451994.57 | 11 | 5154145.92 | 44451993.89 |
| 6 | 5153997.39 | 44451997.17 | 工业广场：面积0.58公顷 |
| 1 | 5154145.92 | 44451993.89 | 9 | 5154231.39 | 44451919.16 |
| 2 | 5154098.79 | 44451919.42 | 10 | 5154237.39 | 44451938.18 |
| 3 | 5154088.18 | 44451902.65 | 11 | 5154261.39 | 44451941.13 |
| 4 | 5154093.39 | 44451901.47 | 12 | 5154279.39 | 44451981.18 |
| 5 | 5154139.39 | 44451878.37 | 13 | 5154189.39 | 44452007.82 |
| 6 | 5154227.39 | 44451839.13 | 14 | 5154185.10 | 44452008.14 |
| 7 | 5154256.39 | 44451882.44 | 15 | 5154148.29 | 44451997.64 |
| 8 | 5154261.39 | 44451897.82 | 已损毁采掘场：面积1.91公顷 |
| 1 | 5154168.18 | 44451854.65 | 7 | 5154247.96 | 44451869.85 |
| 2 | 5154237.09 | 44451728.46 | 8 | 5154227.39 | 44451839.13 |
| 3 | 5154301.20 | 44451719.14 | 9 | 5154139.39 | 44451878.37 |
| 4 | 5154324.03 | 44451793.11 | 10 | 5154093.39 | 44451901.47 |
| 5 | 5154260.17 | 44451823.80 | 11 | 5154088.18 | 44451902.65 |
| 6 | 5154247.96 | 44451869.85 | 拟损毁采掘场：面积1.22公顷 |
| 1 | 5154168.18 | 44451854.65 | 16 | 5154148.29 | 44451997.64 |
| 2 | 5154237.09 | 44451728.46 | 17 | 5154145.92 | 44451993.89 |
| 3 | 5154301.20 | 44451719.14 | 18 | 5154145.92 | 44451993.89 |
| 4 | 5154324.03 | 44451793.11 | 19 | 5154108.10 | 44451984.44 |
| 5 | 5154260.17 | 44451823.80 | 20 | 5154083.74 | 44452019.53 |
| 6 | 5154247.96 | 44451869.85 | 21 | 5154017.11 | 44452030.22 |
| 7 | 5154256.39 | 44451882.44 | 22 | 5154002.39 | 44452010.67 |
| 8 | 5154261.39 | 44451897.82 | 23 | 5153997.39 | 44451997.17 |
| 9 | 5154235.69 | 44451916.10 | 24 | 5154004.39 | 44451994.57 |
| 10 | 5154233.28 | 44451925.17 | 25 | 5154009.39 | 44452008.07 |
| 11 | 5154237.39 | 44451938.18 | 26 | 5154058.39 | 44451979.27 |
| 12 | 5154261.39 | 44451941.13 | 27 | 5154083.39 | 44451956.03 |
| 13 | 5154279.39 | 44451981.18 | 28 | 5154098.79 | 44451919.42 |
| 14 | 5154212.97 | 44452000.84 | 29 | 5154088.18 | 44451902.65 |
| 15 | 5154193.52 | 44452010.54 | 复垦区整体：面积3.71公顷 |

备注：2000国家坐标系

依据矿山开发利用方案确定实际用地情况，来确定项目复垦责任区，该项目结束后，不存在永久性建设用地，故复垦责任范围与复垦区相同，面积为3.71hm2，复垦责任范围见表3-15，图3-5

表3-15  复垦责任区范围拐点坐标表

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5154168.18 | 44451854.65 | 16 | 5154148.29 | 44451997.64 |
| 2 | 5154237.09 | 44451728.46 | 17 | 5154145.92 | 44451993.89 |
| 3 | 5154301.20 | 44451719.14 | 18 | 5154145.92 | 44451993.89 |
| 4 | 5154324.03 | 44451793.11 | 19 | 5154108.10 | 44451984.44 |
| 5 | 5154260.17 | 44451823.80 | 20 | 5154083.74 | 44452019.53 |
| 6 | 5154247.96 | 44451869.85 | 21 | 5154017.11 | 44452030.22 |
| 7 | 5154256.39 | 44451882.44 | 22 | 5154002.39 | 44452010.67 |
| 8 | 5154261.39 | 44451897.82 | 23 | 5153997.39 | 44451997.17 |
| 9 | 5154235.69 | 44451916.10 | 24 | 5154004.39 | 44451994.57 |
| 10 | 5154233.28 | 44451925.17 | 25 | 5154009.39 | 44452008.07 |
| 11 | 5154237.39 | 44451938.18 | 26 | 5154058.39 | 44451979.27 |
| 12 | 5154261.39 | 44451941.13 | 27 | 5154083.39 | 44451956.03 |
| 13 | 5154279.39 | 44451981.18 | 28 | 5154098.79 | 44451919.42 |
| 14 | 5154212.97 | 44452000.84 | 29 | 5154088.18 | 44451902.65 |
| 15 | 5154193.52 | 44452010.54 | 复垦责任范围：面积3.71公顷 |

备注：2000国家坐标系

矿山闭坑终了时各类单元划分情况和破坏程度见表3-16

表3-16  复垦区及复垦责任区土地面积统计表           单位：hm2

| 项目名称 | 破坏土地面积 | 破坏方式 | 破坏程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业广场 | 0.58 | 压占 | 中度 |
| 露天采场 | 坑底及平台 | 2.42 | 挖损 | 重度 |
|  | 边坡 | 0.71 | 挖损 | 重度 |
| 总计 | 3.71 | - | - |

### 3.4.3  土地类型与权属

参照全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2007）、通过采用现场测图套合在第二次土地调查2019年变更成果—1:10000土地利用现状图上（图幅号：L52G036086），黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司复垦责任范围为采掘场（含矿区范围）和工业广场，得出各用途单元的地类面积。通过对复垦责任范围土地权属情况分析，复垦责任范围内土地权属明确，权属无争议。该矿山复垦区用地面积为3.71hm2，主要占用土地类型为旱地、有林地、其他草地和采矿用地，其中：工业广场用地面积为0.58hm2，破坏方式为压占，其土地类型为有林地0.38hm2、其他草地0.19hm2和采矿用地0.01hm2；露天采场用地面积为3.13hm2（含排土场面积0.12hm2，废石场面积0.10hm2）破坏方式为挖损，其土地类型为旱地0.38hm2（含废石场面积0.08hm2）、有林地1.84hm2（含排土场面积0.02hm2）、其他草地0.26hm2（含排土场面积0.01hm2）和采矿用地0.65hm2（含排土场面积0.09hm2，废石场面积0.02hm2）。

表3-17  各分区土地利用现状表

| 分区 | 一级分类 | 二级分类 | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 合计 |
| 工业广场 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 0.38 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.19 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.01 |
|  | 小计 | 0.58 |
| 露天采场 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.38 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 1.84 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.26 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.65 |
|  | 小计 | 3.13 |
| 整体 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.38 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 2.22 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.45 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.66 |
|  | 总计 | 3.71 |

通过对复垦责任范围土地权属情况分析，复垦责任范围内权属为双鸭山农场松岭林场和双鸭山农场三队，土地所有权为国有土地，见表3-18

表3-18  复垦责任范围土地利用现状和权属表      单位：hm2

| 一级分类 | 二级分类 | 面积（公顷） | 所有权 | 权属权位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 合计 | 按权属 |  |  |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.38 | 0.38 | 国有 | 双鸭山农场三队 |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 2.22 | 2.22 | 国有 | 松岭林场 |
| 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.45 | 0.45 | 国有 | 松岭林场 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.66 | 0.08 | 国有 | 双鸭山农场三队 |
|  |  |  |  |  | 0.58 | 国有 | 松岭林场 |
| 总计 | 3.71 | 3.71 |  | -- |

# 第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

## 4.1  矿山地质环境治理可行性分析

### 4.1.1  技术可行性分析

1、地质灾害防治技术可行性分析

矿山地质灾害主要为局部不稳定斜坡处的崩塌等，为了保护矿山地质环境和矿山开采过程中的生产安全，主要预防防治措施为：

加强对崩塌易发区域的巡查、监测，及时对危岩进行清理，采取预防为主、综合治理的措施。严格按设计开采和留设平台及边坡，外围设置网围栏、警示牌，防止意外发生；开采结束闭坑后，对工业场地建（构）筑物进行拆除、填埋，对凹型采场进行回填，场地治理后进行生态恢复。

地质灾害所采取的预防、工程措施均为已经成熟稳定的矿山地质灾害保护与治理措施，施工简单易行，技术上可以实现。

2、含水层防治技术可行性分析

含水层防治主要是强调含水层的自我修复能力，本矿山开采对地下含水层的影响程度较轻，采矿结束后有自我恢复能力，主要预防防治措施为：

结合采矿工程采取含水层保护预防措施，防止含水层破坏；生产生活污水均经过处理达标后方可用于矿山消防、洒水降尘等。

3、地形地貌修复技术可行性分析

本矿山对矿区地形地貌影响严重的主要是工业场地和露天采场，矿山道路对地形地貌景观影响较严重。主要预防防治措施为：

边开采边治理，及时恢复植被：矿山闭坑后经过拆除回填、土地治理覆土并进行种植草籽绿化，达到与周围地形地貌协调、恢复植被的要求。

地形地貌修复治理工作企业具有成熟经验，技术可行。

4、水土环境污染防治技术可行性分析

矿山生产、生活用水收集处理后用于采场及道路洒水、矿山汇流处理后用于消防及洒水降尘、绿化用水，多余汇流水经处理后可外排，达到环境标准，用于周边农作物灌溉使用，生活垃圾集中处理。

矿山对土地资源的破坏主要为露天采场、工业场地（含排土场、废石场、料场、生产区、矿山道路）压占、挖损土地，破坏植被，主要预防防治措施为：

制定严格的矿山环境保护制度，严禁过界埋压土地，严禁机械随地碾压，排土场、废石场通过地质环境治理后，自然恢复。

根据矿区自然环境条件，技术可行。

### 4.1.2  经济可行性分析

矿山地质环境恢复治理总费用为11.1693万元，占总投资额150万元的7.45%，占年均销售85.00万元的13.14%，占年均税后利润30.00万元的37.23%，经济上可行。（总投资、年销售额、税后利润数据来源于矿山成本核算）

### 4.1.3  生态环境协调性分析

矿山地质环境保护与恢复治理过程也是矿区生态环境整治、保护和重建的过程。本方案实施后，土地破坏区的植被环境及地貌得到有效治理和利用，控制项目建设带来的不利影响。通过工程机生物治理措施，土地质量改善，林草植被恢复，促进野生动物繁殖，减少水土流失，调节气候，净化空气，美化环境，改善该地区生态环境。

## 4.2  矿区土地复垦可行性分析

### 4.2.1  复垦区土地利用现状

1、复垦区土地利用现状

复垦区范围面积为3.71hm2，按照第二次土地调查2019年变更资料，其中：旱地0.38hm2（双鸭山农场三队0.38hm2），占复垦区范围总面积的10.24%；有林地2.22hm2（双鸭山农场松岭林场2.22hm2），占复垦区范围总面积的59.84%；其他草地0.45hm2（双鸭山农场松岭林场0.45hm2），占复垦区范围总面积的12.13%；采矿用地0.66hm2（双鸭山农场松岭林场0.58hm2、双鸭山农场三队0.08hm2），占复垦区范围总面积的17.79%。复垦区地类利用现状情况见表4-1。

表4-1  复垦区土地利用现状面积统计表

| 一级分类 | 二级分类 | 面积（公顷） | 占总面积比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 松岭林场 | 三队 | 合计 |  |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 10.24 |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 59.84 |
| 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 12.13 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.58 | 0.08 | 0.66 | 17.79 |
| 总计 | 3.25 | 0.46 | 3.71 | 100.00 |

2、复垦责任范围土地利用现状

复垦责任范围范围面积为3.71hm2，按照第二次土地调查2019年变更资料，其中：旱地0.38hm2（双鸭山农场三队0.38hm2），占复垦责任范围范围总面积的10.24%；有林地2.22hm2（双鸭山农场松岭林场2.22hm2），占复垦责任范围范围总面积的59.84%；其他草地0.45hm2（双鸭山农场松岭林场0.45hm2），占复垦责任范围范围总面积的12.13%；采矿用地0.66hm2（双鸭山农场松岭林场0.58hm2、双鸭山农场三队0.08hm2），占复垦责任范围范围总面积的17.79%。复垦责任区地类利用现状情况详见表4-2

表4-2  复垦责任范围土地利用现状面积统计表

| 一级分类 | 二级分类 | 面积（公顷） | 占总面积比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 松岭林场 | 三队 | 合计 |  |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 10.24 |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 59.84 |
| 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 12.13 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.58 | 0.08 | 0.66 | 17.79 |
| 总计 | 3.25 | 0.46 | 3.71 | 100.00 |

### 4.2.2  土地复垦适宜性评价

土地适宜性评价是针对复垦区的已破坏和拟破坏的土地进行潜在的适宜性评价，根据破坏土地的自然属性和破坏状况，以社会经济因素作为背景条件，来评定未来土地复垦治理后对农、林、牧、副、渔及其他利用方向的适宜性及适宜程度、限制性及限制程度，是一种预测性的土地适宜性评价。通过适宜性评价，为最终复垦方向的确定提供决策依据；为复垦技术的选择提供参考；为因地制宜地制定复垦标准提供依据；通过参与式评价，使土地复垦更加民主、公开。

1、 土地复垦适宜性评价原则

（1）符合土地利用总体规划，并与其它规划相协调的原则

在确定待复垦土地的适宜性时，不仅要考虑被评价土地的自然条件和破坏状况，还应考虑区域性的土地利用总体规划，从全局和长远利益出发，统筹考虑本地区的社会经济和矿区的生产建设发展，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。

（2）因地制宜，农用地优先的原则

土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜鱼则鱼，《土地复垦条例》第四条规定，复垦的土地应当优先用于农业。

（3）社会因素和社会经济因素相结合的原则

待复垦土地的评价，一方面要考虑其自然属性，同时也要考虑社会经济属性，如社会需要、资金来源等。在评价时应以自然属性为主来确定复垦方向，但也必须顾及社会属性的许可。

（4）主导限制因素与综合平衡原则

影响待复垦土地利用方向的因素很多，包括自然条件、土壤性质、原来的利用类型、破坏状况和社会需求等多方面，但各种因素对土地复垦利用的影响程度不同，应选择其中的主导因素作为评价的主要依据。

（5）综合效益最佳原则

在充分考虑国家和矿区生产承受能力的基础上，以最小的资金投入以获取最佳的经济、社会和生态环境效益。

（6）复垦后和土地可持续利用原则

土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，应考虑矿区工业发展的前景、科技进步及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，保证生态安全和人类社会可持续发展。

（7）经济可行与技术合理性原则

土地复垦所需费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应能满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准的要求。

2、土地复垦适宜性评价依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月施行）；

（2）《土地复垦条例》（2011年3月）；

（3）《土地复垦技术标准》(试行）；

（4）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）；

（5）《耕地地力调查与质量评价技术规程》（YN/T1634-2008）；

（6）项目区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与与意见以及周边同类项目的类比分析等。

3、评价体系

评价体系分为二级和三级体系两种类型。

二级体系分成两个序列，土地适宜类和土地质量等，土地适宜类一般分成适宜类、暂不适宜类和不适宜类，类别下面再续分若干土地质量等。土地质量等一般分一等地、二等地和三等地，暂不适宜类和不适宜类一般不再续分。

三级体系分成三个序列，土地适宜类、土地质量等和土地限制型。土地适宜类和土地质量等续分与二级体系一致。根据不同的限制因素，在土地质量等以下又分成若干土地限制型。

4、评价方法

评价方法分为定性和定量法分析两类。定性方法是对评价单元的原土地利用状况、土地损毁、公众参与、当地社会经济等情况进行综合性分析，确定土地复垦方向和适宜性等级。定量分析包括极限条件法、综合指数法等。

极限条件法模型为：Yi=min(Yij）。

式中：Yi为第i个评价单元的最终分值；Yij为第i个评价单元中第j参评因子的分值。

5、评价单元划分

评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。土地对农林牧业利用类型的适宜性和适宜程度及其地域分布状况，都是通过评价单元及其组合状况来反映的。评价单元的划分与确定应在遵循评价原则的前提下，根据评价区的具体情况来决定。根据本项目损毁土地预测结果可知，具体见表4-3

表4-3  土地复垦评价单元划分表

| 破坏单元 | 破坏方式 | 损毁土地类型及面积 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 旱地013 | 有林地031 | 其他草地043 | 采矿用地204 | 合计 |
| 工业广场 | 压占 | 0.00 | 0.38 | 0.19 | 0.01 | 0.58 |
| 采掘场 | 坑底及平台 | 挖损 | 0.31 | 1.21 | 0.26 | 0.64 | 2.42 |
|  | 边坡 | 挖损 | 0.07 | 0.63 | 0.00 | 0.01 | 0.71 |
| 合计 | — | 0.38 | 2.22 | 0.45 | 0.66 | 3.71 |

依据复垦区的土地利用总体规划、公众参与意见以及其他社会经济政策因素，最大程度的方便将来城镇的经济建设，同时根据其土地利用现状，初步确定复垦区待复垦土地的复垦方向为旱地和灌木林地。

6、评价体系和评价方法的选择

根据本项目矿区所在区域自然环境特征、结合矿区土地损毁特点、土地类型等有关指标，参阅有关矿区破坏土地适宜性评价和复垦经验，本项目土地复垦适宜性评价选择评价体系为二级；本复垦方案土地适宜性评价采用极限条件法进行，这种评价方法的优势在于重点突出了由于破坏造成的对土地利用的限制影响，体现了复垦适宜性评价是在破坏预测基础上进行的特点。

7、评价指标体系和标准的建立

根据初步确定的复垦方向，结合复垦区的特点，选取破坏后影响土地利用的主导因素，构建评价指标体系及标准。

根据矿区所在区域自然环境特征、结合矿区土地损毁特点、土地类型等有关指标，参阅有关矿区破坏土地适宜性评价和复垦经验，本方案土地适宜性评价限制因子选取主要考虑以下几个方面指标：矿区土破坏类型和破坏程度、土地损毁前的利用状况、破坏土地复垦的客观条件。土地适宜性评价系统图见图4-1。适宜性评价限制因素分级标准见表4-4

图4-1  土地适宜性评价系统图

表4-4  适宜性评价限制因素分级标准

| 适宜性评价限制因素分级 | 适宜性 |
| --- | --- |
| 序号 | 限制因素 | 分级 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| 1 | 坡度 | <2° | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2°～6° | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 6°～15° | 3 | 1 | 1 |
|  |  | 15°～25° | 4 | 2 | 2 |
|  |  | >25° | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 土壤质地 | 壤土 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 粘土、砂土 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 砂质、砾质 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 有效土壤层厚度（cm） | ≥50 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 30~50 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 10~30 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 排水条件 | 好 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 中等 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 一般 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 灌溉条件 | 不完善 | 4 | 3 | 1 |
|  |  | 一般 | 3 | 2 | 1 |
|  |  | 完善 | 1 | 1 | 1 |
| 说明：1代表适宜，2代表基本适宜，3代表临界适宜，4代表不适宜 |

8、适宜性等级的评定

根据上述土地适宜性评价原则、评价方法、评价标准、评价单元划分以及主导适宜性等将复垦区各类评价单元土地质量状况（表4-5）与复垦土地主要限制因素的农林牧等级标准表进行对比分析，可以得到参评单元的土地复垦适宜性等级评价结果，评价结果见表4-6

表4-5  参评单元的土地质量状况结果

| 评价单元 | 评价因子 |
| --- | --- |
|  | 坡度 （°） | 破坏 程度 | 土壤 质地 | 排水 条件 | 灌溉 条件 | 有效土层 （cm） |
| 工业广场 | 3—6 | 中度 | 壤土、砂土 | 中等 | 一般 | 50 |
| 采掘场 | 坑底及平台 | 3—6 | 重度 | 壤土、砂土 | 中等 | 一般 | 0 |
|  | 边坡 | 60 | 重度 | 壤土、砂土 | 好 | 一般 | 0 |

表4-6  土地适宜性评价结果表

| 项目名称 | 面积（hm2） | 适宜性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |  |
| 工业广场 | 0.58 | 3 | 2 | 1 | 灌溉条件 |
| 露天采场 | 坑底及平台 | 2.42 | 4 | 4 | 4 | 土层、破坏程度 |
|  | 边坡 | 0.71 | 4 | 4 | 4 | 坡度、土层 |

9、确定最终复垦方向

依据适宜性等级评定结果，经过现场调查综合考虑复垦区土地损毁程度、地表、地下水环境等，并分析当地自然条件、社会条件、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等情况，确定各区的土地复垦方向以及复垦土地面积。其中：工业广场条件破坏程度中等，原地类为有林地、其他草地和采矿用地，损毁形式为压占，地表原有土层厚度约0.50m左右，占用时没有进行表土剥离工作，只是简单的压占和占用，生产过程中虽然被压实但没有造成土层损失，经过翻耕、平整等复垦措施预测闭坑后地表倾角在5°以下，保有土层厚度可达到0.50m，进而采用施肥措施，增强表土层养分，不需要覆土，即可满足复垦灌木林地的条件，此区域最终复垦方向为灌木林地；由于采坑最终开采边坡角达到60°，无法复垦，因此不对边坡进行复垦，只是进行防护，不进行复垦工作；由于矿山在闭坑后，采掘场在半山腰，在回填废石和覆土后，坑底标高为180.00m，采掘场开口外部标高为178.32m，坑底标高高于采掘场开口外部标高，能满足自然排水和林木生长的条件，可复垦为灌木林地，同时为保持耕地不减少的目标，选取采掘场东部紧邻采掘场出口区域划出部分范围（此区域位于采坑底部，紧邻采掘场开口处，经过回填及覆土后标高将达到180.00m，高于采掘场外部标高，水流可从北向南，由里向外自然排出，不会产生积水）复垦为旱地，面积为0.38公顷，与破坏耕地面积一致，保证耕地不减少，质量不降低，土地复垦方向和复垦单元划分见表4-7

表4-7  复垦单元和复垦方向表

| 复垦单元 | 破坏面积（hm2） | 复垦方向 | 复垦面积（hm2） | 复垦率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业广场 | 0.58 | 灌木林地 | 0.58 | 100 |
| 采掘场 | 坑底及平台 | 2.42 | 旱地、灌木林地 | 2.42 | 100 |
|  | 边坡 | 0.71 | 不复垦 | 0 | 0 |
| 合计 | 3.71 | — | 3.00 | 80.86 |

### 4.2.3   水土资源平衡分析

1、水资源平衡分析

该项目复垦土地方向为旱地和灌木林地，旱地农作物选择玉米，灌木林地树种选择紫花槐，植被均属于较抗旱草本植物，降雨量太大反而不利于其生长，该区多年降水量为574.00mm，复垦旱地和灌木林地之后，根据周围地区的经验，该区的自然降水能够满足农作物和林木的生长需求，因此复垦责任范围的水资源处于均衡状态。

2、土石资源平衡分析

根据前一节的土地复垦适宜性评价结果，复垦责任范围最终的复垦方向为旱地和灌木林地。结合现状调查，综合分析各复垦单元土壤状况，工业广场经过翻耕、平整和施肥表土层厚度有0.50m，土层没有流失，质量有保证，剩余土层厚度可满足复垦灌木林地的要求，不需要进行表土覆盖，没有土方的需求；露天采场破坏土地类型为旱地、有林地、其他草地和采矿用地，其中：旱地0.38hm2、有林地1.84hm2、其他草地0.26hm2和采矿用地0.65hm2。露天采场坑底及平台需要经地面清理平整后需覆土才能够满足复垦为旱地和灌木林地的要求，旱地需要覆土0.50m、林地需覆土0.30m、以满足农作物和林木生长的要求，客土来源于本矿山采掘场设置的排土场中堆存的表土。矿山前期开采过程中存留表土约有2000m3，已存放于设置的排土场内，同时日后生产时将对拟破坏采掘场范围土地（1.22hm2）进行表土剥离，剥离厚度约0.50m，剥离量约为6100m3，将剥离的表土堆存在排土场内，矿山闭坑前将采掘场范围表土剥离完毕，排土场将存有6100+2000=8100m3表土，全部用于日后矿山开展土地复垦工作时覆土使用，根据计算矿山复垦工作中需要覆土范围为采掘场坑底及平台2.42hm2，其中：复垦旱地0.38hm2，覆土厚度0.50m，需覆表土1900m3；复垦灌木林地2.04hm2，覆土厚度0.30m，需覆表土6120m3，共计需要表土1900+6120=8020m3，表土来源于排土场中堆存的表土，矿山存放在排土场中的表土大于日后复垦工作所需要的表土量，不需要外运客土，剩余表土将直接在排土场中平整、翻耕，进行生物化学处理，栽植灌木。

目前矿山没有废石，根据开发利用方案矿山在开采完毕后，日后也将会有部分废石产生，因废石场设置在采坑底部，为此方便复垦时将废石统一平整至采坑底部，不需要进行专门的回填工作（生产中所产生的废石堆放在废石场中，待闭坑时进行平整，在废石场上覆土，再进行生物化学处理，种植灌木）。复垦区的土石方处于均衡状态详见表4-8

表4-8  复垦区土资源平衡分析统计表

| 复垦单元及面积(hm2) | 复垦方向 | 覆土厚度(m) | 需土量(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业广场 | 0.58 | 灌木林地 | 0.00 | 0.00 |
| 露天采场 | 坑底及平台 | 0.38 | 旱地 | 0.50 | 1900 |
|  |  | 2.04 | 灌木林地 | 0.30 | 6120 |
|  | 边坡 | 0.71 | — | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3.71 | — | — | 8020 |

### 4.2.4  土地复垦质量要求

1、复垦技术路线和方法

通过对项目区的野外调查和室内资料整理，根据该矿山复垦项目区土地损毁的类型、程度等特点，依据土地复垦适宜性评价分析，采用极限条件法确定破坏土地复垦方向，对复垦责任区范围内的破坏土地提出采用土方与生物工程进行土地复垦。土地复垦工程主要方法为表土覆土及植树种草等。

2、复垦标准

依据《土地复垦质量控制标准》（TD／T1036—2013），结合复垦责任区实际情况，针对各复垦单元复垦方向为旱地和灌木林地，制定以下复垦标准：

（1）复垦为旱地的复垦标准

1）对于损毁土地复垦进行地面覆土，有效土层厚度0.50米以上，覆土层内不含障碍层，表土层内砾石含量不大于10%，无害元素含量满足土壤环境质量标准要求，以利于粮食作物生长。

2）耕作层厚度50cm以上；

3）表土覆盖后，场地平整，田面坡度小于6°

4）耕作层无污染，有机质含量大于2%，PH值在6.5-8.5之间，含盐量在1.0g/L以下。

（2）复垦为灌木林地的复垦标准

1）复垦为林地平整地面坡度不大于15°；

2）用作复垦场的覆盖材料，不应含有有毒有害成分；

3）排水设施满足场地要求，防洪满足当地标准；

4）对于挖损土地复垦进行地面覆土，有效土层厚度0.3m以上，表土层内不含障碍层，表土层内砾石含量不大于10%，土壤的PH值5.5-8.5，含盐总量不大于3%，无害元素含量满足土壤环境质量标准要求，以利于树种生长。

5）选择适宜树种，特别是乡土树种和抗逆性较好的树种。

6）三年后植树成活率85%以上，三年后郁闭度60%以上。

7）种植技术要求：种植株距1.5m，行距1.5m，种植方式穴栽。栽植坑在开挖时，应把表层土和深层土分开，待栽完树后，把深层土和表层土依次回填，并人工施肥。

# 第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程

## 5.1  矿山地质环境保护与土地复垦预防

### 5.1.1  目标任务

搞好矿山地质环境保护与土地复垦工作是贯彻落实科学发展观，坚持最严格的耕地保护制度，实现土地可持续利用的重要举措，对恢复和改善生态环境、发展循环经济、推进社会主义新农村建设、建设节约型社会、促进经济社会全面协调、可持续发展具有十分重要的意义。为了在矿产资源开发过程中贯彻“在保护中开发，在开发中保护”的方针，达到合理利用矿产资源，有效保护矿山地质环境，防治地质灾害，保障矿山开采安全的目的，在区内从事矿产资源勘查、开采工作的，必须进行矿山地质环境保护与土地复垦。

矿山的开发建没将不可避免地占用和损毁矿区范围内的土地，影响生态环境，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案就是通过一系列的调查、研究、评价等工作，明确土地复垦的目标、任务、措施和实施计划等，使被损毁的土地得到恢复，改善当地生态环境质量，最终实现边改善生态环境的目标。

### 5.1.2  主要技术措施

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，根据项目特点、生产方式与工艺等，针对该矿山生产进行发生对土地损毁坏情况预测，采取如下预防控制措施。

1、矿山地质灾害预防工程

根据矿山设计方案矿石回采结束后，采用废石回填坑底的方法处理有可能产生的凹陷采坑，预测地表不会出现凹陷区（采坑底部生产中回填工作费用计入生产成本，不计入本次矿山地质环境保护与土地复垦费用）；对采场边坡布置监测点，重点监测边坡不稳定性（崩塌）发育程度，一旦发生边坡不稳定性（崩塌）及时对方案进行修编；地表表土和废石临时堆放在排土场和废石场，矿山边开采边回填和外运利用，堆放的表土量和废石量较小，表土日后用于土地复垦工作中覆盖表土使用，而且矿山不会大量堆放废石，短期堆放时，表土场和废石堆应保留安全边坡角，预防不稳定斜坡和泥石流的形成，对排土场和废石场布置监测点。

2、含水层破坏预防工程

矿山开采方式为地上露天开采，处于山坡处，高于地下水位线很多，因此矿山开采对含水层结构影响较轻，对周围地下水水位影响较小，对水质影响较轻，因此对受到影响的地下水资源采取自然恢复的方法进行治理，即可达到保护地质环境的目的，本方案不对含水层破坏预防工程进行布置。

3、地形地貌景观破坏预防工程

（1）优化开采方案尽量避免或少损毁土地；

（2）加快废石回填速度，尽量减少对地形地貌的影响。

4、水土环境污染预防工程

对于矿山排水、矿区生活污水，建立污水处理系统进行处理，减少有毒有害废水排放；对固体废弃物采取污染源阻断隔离工程。在矿山开采过程中，废水、废石均经处理达标后进行排放，这部分工作已列入矿山生产过程中，不再单独列出。

5、土地损毁预防工程

矿山生产过程中对土地的损毁方式为挖损和压占，工业广场建设已结束，土地已压占损毁，在生产过程中严格按照规划设计进行，严禁多占土地；采掘场土地损毁形式为挖损，要严格按照批准的范围内依据矿山开发利用方案进行开发生产，严禁超出批准的矿区范围开采，多占土地。

## 5.2  矿山地质灾害治理

### 5.2.1  目标

矿山环境保护与综合治理应贯彻“以防为主，防止结合”的原则，以达到保护地质环境，避免和减少灾害损失的目的。根据矿山开发建设工程的特点及可能出现的地质灾害危险性提出具有针对性的防止措施建议。通过开展矿山地质灾害治理工作，最大程度减小地质灾害对人民生命财产的威胁，减小地质灾害对矿山地质环境的破坏，改善矿山地质环境，使矿山生产得以安全有效进行，达到保护和恢复矿区自然生态环境，与周边生态环境相协调的最终目标。

### 5.2.2  任务

1、生产期（2020年03月至2025年12月）

生产期内，对露天采场进行治理，边坡修整，在露天采场周边设立警示牌，修建围栏；对露天采场边坡稳定性（崩塌）进行监测；对废石堆场和排土场可能引发的滑坡地质灾害进行监测。

2、闭坑后恢复治理期（矿山闭坑后的3年，即2026年01月至2028年12月）

矿山闭坑后，对露天采场进行综合治理，对边坡稳定性（崩塌）进行监测，以达到保护和恢复矿区自然生态环境与周边生态环境相协调的目的。

### 5.2.3  工程设计

1、矿山地质灾害工程

（1）边坡修整：清理采场边坡危岩，防止产生崩塌地质灾害。

（2）设立警示牌：在采场周边和道路两侧，人们容易观察到的位置设立警示牌。

（3）为防止矿区附近的居民、牲畜进入露天采场从而引起危险，在采坑边缘5m外架设立护栏。

2、地下水资源破坏防治工程

该矿开采对含水层结构影响较轻，对周围地下水水位影响较小，对水质影响较轻，因此对受到影响的地下水资源采取自然恢复的方法进行治理，以达到保护地质环境的目的。

3、地形地貌景观破坏防治工程

（1）工业广场治理工程

工业广场地形地貌景观治理工作，本方案安排于土地复垦工作中一并进行，本章节不多加以陈述。

（2）露天采场治理工程

露天采场地形地貌景观治理工作，主要是对露天采场范围内布置的排土场和废石场进行设计，为阻断废石堆放场于雨水接触的机会，彻底切断水源，进而避免滑坡发生，采用彩条布对排土场和废石场进行覆盖。

### 5.2.4  技术措施

1、矿山地质灾害工程

（1）边坡修整

在开采过程中及时对露天采场边坡进行修整；露天采场开采到最终坡面时，对危岩体整体进行清理，采用机械加人工方式，清理废弃岩石回填至采坑底部。

（2）设立警示牌

在采场周边和道路两侧，人们容易观察到的位置设立警示牌，警示牌设计：牌规格0.40m的等边三角形，版面采用黄色防水油漆，符号采用红色防水油漆；采用直径0.08m钢管直立支撑，长度2.20m，埋入地下0.60m，使其牢固。

（3）架设立护栏

铁网围栏型号采用5.5cm×5.5cm孔，丝径3.0mm，高1.5m的铁网，间隔3m设一根铁立柱，立柱高2.0m。铁立柱埋深0.5m，需挖0.3m×0.3m×0.5m立柱掩埋坑。

2、地下水资源破坏治理

该矿开采对含水层结构影响较轻，对周围地下水水位影响较轻，对水质影响较轻，因此对受到影响的地下水资源采取自然恢复的方法进行治理，以达到保护地质环境的目的。

3、地形地貌景观破坏防治工程

（1）工业广场范围

工业广场地形地貌景观破坏防治工作本方案列入土地复垦工作中，因此在本处不多加以阐述。

（2）采掘场范围

采掘场范围地形地貌景观破坏防治工作主要是对排土场及废石场进行设计，采用的措施为在雨季利用彩条布对排土场和废石场进行覆盖，阻断废石堆放场于雨水接触的机会，彻底切断水源，可避免滑坡发生。

矿山地质灾害防治工程情况详见表5-1

表5-1  矿山地质环境防治工程表

| 防治工程 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 矿山地质灾害防治工程 | 边坡修整、设立警示牌、修建围栏。 |
| 地下水资源破坏防治工程 | 采取自然恢复的方法 |
| 地形地貌景观破坏防治工程 | 采掘场(含排土场和废石场)治理工程 | 彩条布对废石场及排土场进行覆盖 |

### 5.2.5  主要工程量

1、矿山地质灾害

（1）边坡修整：生产期间采场边坡的危石应急时清理，露天采场开采到最终坡面时，对危岩体进行全面清理，预测清理危岩体工程量为600m3。

（2）设立警示牌

在采场周边和道路两侧设立警示牌8个。

（3）在采坑边缘5m外架设立护栏。露天采场边坡长约880m，共需1.5米高铁网900m（增加搭接部分损耗20m），铁立柱301根，需挖土方14m3。

2、地下水资源

该矿开采对含水层结构影响较轻，对周围地下水水位影响较严轻，对水质影响较轻，因此对受到影响的地下水资源采取自然恢复的方法进行治理，以达到保护地质环境的目的，无工程量。

3、地形地貌景观破坏

（1）工业广场

由于工业广场地形地貌景观破坏恢复在土地复垦监测一节中也有论述，工业广场地形地貌景观治理工程量放在土地复垦监测工程量中。

（2）采掘场

在雨季为阻断废石场于雨水接触的机会，彻底切断水源，避免滑坡发生，利用彩条布对废石场及排土场进行覆盖，需要购置需要纤维彩条布2400平方米。

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境保护与恢复治理工程主要包括露天采场治理工程。总工程量见工程量统计表5-2，矿山地质环境保护与恢复治理工程部署图。

表5-2  矿山地质环境防治工程量汇总表

| 防治工程 | 治理措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质灾害防治工程 | 边坡修整 | m3 | 600 |
|  | 设立警示牌 | 块 | 8 |
|  | 铁立柱 | 根 | 301 |
|  | 修建围栏（铁网） | m | 900 |
|  | 土方开挖 | m3 | 14 |
| 地形地貌景观破坏防治工程 | 废石场、排土场治理工程 | 彩条布对废石场及排土场进行覆盖 | m2 | 2400 |

## 5.3  矿区土地复垦

### 5.3.1  目标任务

坚持科学发展，采取预防和控制的措施，最大限度的保护当地自然环境，减少对土地资源的破坏，最大限度修复生态环境，努力创建绿色矿山，使矿山经济、科学、和谐、持续发展。同时按照“谁破坏、谁复垦”的基本原则，通过采取“源头控制、统一规划、防复结合”等措施，尽量控制或减少对土地资源不必要的破坏，做到土地复垦与生产建设统一规划，把土地复垦指标纳入矿产资源开发总体设计中，实现“按生产时序动态恢复被损毁的土地”。

项目区面积为3.71hm2，矿区面积为2.92hm2，复垦区面积为3.71hm2，复垦责任区面积为3.71hm2，复垦土地面积为3.00hm2，复垦旱地0.38hm2，灌木林地2.62hm2，土地复垦率为80.86%。土地损毁情况见表5-3，复垦区土地利用结构调整情况见表5-4

表5-3  土地损毁情况统计表

| 分区 | 一级分类 | 二级分类 | 面积（公顷） | 损毁类型 | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 已损毁 | 拟损毁 | 合计 |  |  |
| 工业广场 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 压占 | 中度 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 压占 | 中度 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 压占 | 中度 |
|  | 小计 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 压占 | 中度 |
| 采掘场 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 挖损 | 重度 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 0.62 | 1.22 | 1.84 | 挖损 | 重度 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 挖损 | 重度 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 挖损 | 重度 |
|  | 小计 | 1.91 | 1.22 | 3.13 | 挖损 | 重度 |
| 复垦区整体 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 挖损 | 重度 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 1.00 | 1.22 | 2.22 | 压占、挖损 | 中度、重度 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 压占、挖损 | 中度、重度 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 压占、挖损 | 中度、重度 |
|  | 总计 | 2.49 | 1.22 | 3.71 | 压占、挖损 | 中度、重度 |

表5-4  复垦区土地利用结构调整表

| 分区 | 一级分类 | 二级分类 | 对比情况单位（公顷） | 变化幅度% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地类编码 | 地类名称 | 地类编码 | 地类名称 | 复垦前 | 复垦后 |  |
| 工业广场 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 0.38 | 0.00 | -65.52 |
|  |  |  | 032 | 灌木林地 | 0.00 | 0.58 | 100.00 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.19 | 0.00 | -32.76 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.01 | 0.00 | -1.72 |
|  | 小计 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 采掘场 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 1.84 | 0.00 | -58.79 |
|  |  |  | 032 | 灌木林地 | 0.00 | 2.04 | 65.18 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.26 | 0.00 | -8.31 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.65 | 0.00 | -20.77 |
|  | 12 | 其他土地 | 127 | 裸地 | 0.00 | 0.71 | 22.68 |
|  | 小计 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 整体 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 2.22 | 0.00 | -59.84 |
|  |  |  | 032 | 灌木林地 | 0.00 | 2.62 | 70.62 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 0.45 | 0.00 | -12.13 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 0.66 | 0.00 | -17.79 |
|  | 12 | 其他土地 | 127 | 裸地 | 0.00 | 0.71 | 19.14 |
|  | 总计 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |

### 5.3.2  工程设计

1、设计原则

（1）依据国家法律法规，工程设计中要充分利用可复垦的每一寸土地，严格按复垦标准进行工程设计，最大限度的弥补因项目征地造成的土地破坏。

（2）土地复垦与矿山生产进度紧密结合，合理安排，实施边生产、边复垦、边利用的同步安排、一体化运作的计划。

（3）土地复垦工程设计尊重当地自然规律，适应当地气象、土壤条件，促进复垦土地生态重建。

（4）种植品种的选择以小规模的试验成果和当地成熟的经验为依据，当地品种优先为原则。复垦后土地的生态景观要与周边环境融为一体，引入适宜品种时，不得引入外来入侵品种为原则。

2、复垦单元设计

（1）复垦单元1（采掘场）复垦设计

1）废石及排土场表土处理

待矿山闭坑后将废石堆场所积存的废石平整至露天采场坑底，将排土场中的表土覆盖在回填后的采坑上部，选用2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输。

2）废石及建筑垃圾回填

将废石、建筑垃圾和地表硬化覆盖层回填至露天采场坑底。

3）表土剥离

表土剥离工程主要按《耕作层土壤剥离利用技术规范》要求实施。矿山在实施时对拟损毁区域开采前一年，对剥离区域认真做好调查，在进行表土剥离时使用推土机由远及近进行剥离，调查该项目需要进行表土剥离的区域为拟损毁采掘场区域，占用地类为有林地，表土层平均厚度约为0.50米（其中：耕作层平均厚度0.20米，犁底层平均厚度0.10米，心土层平均厚度0.20米），剥离后表土储存在布设的排土场范围内，并对排土场所存放的表土边坡拍实，撒播紫花苜蓿草种，保土控肥，减少水土流失。

4）覆土工作

开展复垦工作时复垦单元1已无表土，直接恢复植被难以成活，需对地面进行覆土，增加场地内的有效土层厚度，利于植被生长成活，综合考虑当地实际情况，按照《耕作层土壤剥离利用技术规范》要求，对采场坑底及平台区域进行覆土工作，其中：复垦为旱地的区域覆土厚度为0.50m，复垦为灌木林地的区域覆土厚度为0.30m。

5）土地翻耕

在使用中因重力碾压等作用导致土地板结，在复垦时需对其进行翻耕。按照当地土地翻耕标准应充分利用现有机械进行机械深耕，增强纳雨蓄墒能力，有利于作物根系发育和生长，对采掘场坑底及平台区域土地进行翻耕工作。

6）土地平整

为保证复垦区地面的平整度，提高复垦有利条件，对整个复垦单元地面进行平整工作，采用平地机进行平土，范围为采掘场坑底及平台，平整厚度为0.10m。

7）土壤施肥

翻耕平整完成后，对土壤进行培肥，主要是按照一定标准增施农家肥，这样既可以增加土壤里有机物质的含量，改良土壤的结构，又能促进土壤中微生物的活动与繁殖，使肥土相融，培肥土壤，提高地力。

采掘场施肥分两个阶段，第一阶段为生产前期为保持排土场所存放的表土养分，采取人工施肥的方法，按每亩按53.33kg施肥标准执行，每公顷53.33kg/亩×15亩/公顷=800 kg标准对排土场施加肥料。第二阶段为复垦期为了增强表土层的养分，提高有机质含量，采取人工施肥的方法，按每亩按53.33kg施肥标准执行，每公顷53.33kg/亩×15亩/公顷=800 kg标准对采掘场坑底及平台施加肥料。

8）植被恢复：

A 排土场区域生产期植被种植

为了防止排土场所存放的表土的水土流失，对储存在排土场内的土壤坡面进行拍实、种植植被措施。本方案采取的主要措施为撒播草种，草的种类选择紫花苜蓿，按每公顷80kg进行撒播。

B 闭坑后恢复期植被种植

a选取紫穗槐进行植被恢复，造林密度为行距1.5m，株距1.5m，穴径×穴深=20cm×20cm。

b在林下植草按每公顷80kg标准撒播紫花苜蓿草种。

c栽植爬山虎，在坑底边缘处按30cm的间距栽植当地适宜生长的爬山虎。

（2）复垦单元2（工业广场）复垦设计

1）建筑物拆除

该石场主要构筑物为生产办公用房，无其他构筑物，闭坑后需要对工业广场内的建筑物进行拆除，采用人工及机械拆除方式进行拆除工作，拆除后的建筑垃圾回填至露天采场坑底。

2）建筑垃圾清理工作

将建筑垃圾回填至采掘场坑底，

3）土地翻耕

在使用中因重力碾压等作用导致土地板结，在复垦时需对其进行翻耕。按照当地土地翻耕标准应充分利用现有机械进行机械深耕，增强纳雨蓄墒能力，有利于作物根系发育和生长，对工业广场区域土地进行翻耕工作。

4）土地平整

翻耕工作完成后，对整个复垦单元地面进行平整工作，采用平地机进行平土，范围为工业广场，平整厚度为0.10m。

5）土壤施肥

翻耕平整完成后，采取人工施肥的方法，按每亩按53.33kg施肥标准执行，每公顷53.33kg/亩×15亩/公顷=800 kg标准对工业广场复垦为灌木林地区域的表土层进行培肥，主要是按照一定标准增施农家肥，这样既可以增加土壤里有机物质的含量，改良土壤的结构，又能促进土壤中微生物的活动与繁殖，使肥土相融，培肥土壤，提高地力。

6）植被恢复

a选取紫穗槐进行植被恢复，造林密度为行距1.5m，株距1.5m，穴径×穴深=20cm×20cm。

b在林下植草按每公顷80kg标准种草。

表5-5  土地复垦工程项目表

| 复垦单元 | 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复垦单元1（采掘场） | 一 | 拆除清理工程 |  |  |
|  | 1 |  | 综合治理工程 | 清理废石场废石 |
|  |  |  |  | 清理排土场存土 |
|  | 二 | 回填工程 |  |  |
|  |  |  | 采坑回填工程 | 回填物运输 |
|  | 三 | 土壤重构工程 |  |  |
|  | 1 |  | 剥覆工程 | 表土剥离 |
|  |  |  |  | 覆土 |
|  | 2 |  | 翻耕平整工程 | 翻耕工程 |
|  |  |  |  | 平整工程 |
|  | 3 |  | 生物化学工程 | 土壤培肥 |
|  | 四 | 植被重建工程 |  |  |
|  | 1 |  | 作物恢复工程 | 植树 |
|  |  |  |  | 种草 |
|  |  |  |  | 裁植爬山虎 |
| 复垦单元2（工业广场） | 一 | 拆除清理工程 |  |  |
|  | 1 |  | 拆除工程 | 拆除构建物 |
|  | 2 |  | 清理工程 | 清理废弃物 |
|  | 二 | 土壤重构工程 |  |  |
|  | 1 |  | 翻耕平整工程 | 翻耕工程 |
|  |  |  |  | 平整工程 |
|  | 2 |  | 生物化学工程 | 土壤培肥 |
|  | 三 | 植被重建工程 |  |  |
|  | 1 |  | 作物恢复工程 | 植树 |
|  |  |  |  | 种草 |

### 5.3.3  技术措施

1、工程技术措施

根据项目区自然环境条件和复垦方向要求，结合项目区土地复垦单元，确定工程技术措施。

本项目复垦目标确定为采掘场和工业广场两个复垦单元，具体工程技术措施包括建筑物拆除、废石及建筑垃圾回填、覆土、平整、翻耕、施肥、设立警示牌、修建围栏、种植爬山虎、植树种草等，其中：设立警示牌、修建围栏在环境治理章节中有介绍，划入环境治理工程中，工程量及费用不在土地复垦工作中体现。

（1）复垦单元1（采掘场）复垦措施

1）废石及建筑垃圾回填

待矿山闭坑后将废石堆场所积存的废石平整至露天采场坑底，将排土场中的表土覆盖在回填后的采坑上部，选用2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输。

2）表土剥离措施

根据表土调查成果，矿山开采前地拟损毁采掘场区域有林地和旱地表土层按规程采用推土机分层进行剥离，首先剥离耕作层厚度约0.20米，存放于所设置的排土场内单独存放；其次对犁底层采用推土机进行剥离，厚度约为0.10米，存放于所设置的排土场内单独存放；再次对心土层采用推土机进行剥离，厚度约为0.20米，同样存放于所设置的排土场内单独存放，剥离区至存放区平均运输距离300米。储存时铺设防水油布，采用防尘网进行覆盖，防止出现大风扬尘现象并采取编织袋装土形成临时挡土埂，使得耕作层、犁底层和心土层表土相隔离，互不影响，同时对储存场地进行平整，撒播草种，以防止水土流失和保持土壤养分。

3）覆土工程措施

按照《耕作层土壤剥离利用技术规范》要求，对采场坑底及平台进行覆土工作，其中：复垦为旱地区域覆土措施为首先将排土场内原剥离的心土层表土采用推土机进行推平，平铺于复垦为旱地范围内，厚度约为0.20米；再将排土场内原剥离的犁底层表土采用推土机进行推平，平铺于复垦为旱地范围内，厚度约为0.10米；最后同样将原剥离的耕作层表土采用推土机进行推平，平铺于复垦为旱地范围内，厚度约为0.20米，复垦旱地区域面积为0.38公顷，覆土厚度总计约为0.50米；复垦为灌木林地区域覆土措施为首先将排土场内原剥离的心土层表土采用推土机进行推平，平铺于复垦为灌木林地范围内，厚度约为0.05米；再将排土场内原剥离的犁底层表土采用推土机进行推平，平铺于复垦为灌木林地范围内，厚度约为0.10米；最后同样将原剥离的耕作层表土采用推土机进行推平，平铺于复垦为灌木林地范围内，厚度约为0.15米，复垦灌木林地区域面积为2.04公顷，覆土厚度总计约为0.30米。

4）土地翻耕

覆土后为增加表土的松软度，使地面土层疏松，增加场地内的有效土层厚度，利于植被生长成活，采用拖拉机配合三铧犁进行翻耕工作，土地翻耕深度为0.30米，面积为2.42公顷。

5）平整措施

土地翻耕后对采坑底及平台区域采用平土机进行一次土地平整，平整深度为0.10m。

6）生物化学措施

A 施肥措施

整个复垦工程是工程复垦与生物复垦密切结合过程，工程技术措施满足生物措施的要求，生物措施保障工程措施的长效，两者相辅相成。生物复垦的最终目标即通过植被重建的方式实现种植基质改良、熟化、培肥土壤，恢复土地利用功能，并改善生态环境。

生物复垦是实现本方案土地复垦目标的关键环节，其内容为土壤改良，主要原因为：翻耕表土层下的生土，养分含量低，耕作困难。因此需要采取一些措施改良土壤的理化性质，提高土壤的养分含量。采取人工施肥的方法。人工施肥要做好有机肥与无机肥的配合。按每亩按53.33kg施肥标准执行，每公顷需要肥料53.33kg/亩×15亩/公顷=800 kg。

b植树、种草措施

植被选择应遵循原则：

首先：乡土植被优先原则

乡土植物，是指原产于当地或通过长期驯化，证明其已非常适合当地环境条件，这类植物往往具有较强的适应性、养护成本相对较低等诸多优点，作为复垦土地先锋植物具有较大的优势。

不加论证盲目地从外地引进植物，虽然在景观能够取得较好效果，但新引入的植物往往不适应环境变化，表现出生长不良、对病虫害抗性较弱等性状。有时一些病虫害亦会随之传入，在引入地暴发流行。因此，在选择复垦适生植物的过程中，应首先考察复垦区及其周围的乡土植物，应尽量做到物种乡土化。

其次：种植品种多样化原则

在选择植物种类的过程中应尽量多选择一些种类，因地制宜，适地种树，尽可能做到合理搭配，形成高低错落、较为复杂的空间结构，尽量减少片面种植单一植物，这对病虫害的滋生蔓延、传播扩散有机械阻隔作用，同时还有利于鸟类、蜘蛛等天敌动物及其他有益生物生存繁衍，对植物病虫害可以起到很好地抑制作用，同时也应避免因搭配不当而破坏生态系统的完整的情况发生。

搭配物种的过程中以乡土植物为主，适生能力强、生长较快、区域内经过长期测试和区域化试验的物种搭配种植。

综合以上几点，坚持生态优先、因地制宜、适地种树，快速恢复植被的原则，栽种适宜在当地生长、抗旱、耐寒、耐贫瘠和寿命较长的树种。

植被选择：

根据矿山已有的种植经验和植被情况，本方案确定种植过程中选用紫花槐为主。土地复垦适生植被详见表5-6

表5-6  土地复垦适生植被表

| 种类 | 植物 | 特 点 |
| --- | --- | --- |
| 灌木 | 紫花槐 | 紫花槐是喜光,耐寒、耐旱、耐湿、耐盐碱、抗风沙、抗逆性极强的灌木，在荒山坡、道路旁、河岸、盐碱地均可生长，可用种子繁殖及进行根萌芽无性繁殖，萌芽性强，根系发达，每丛可达20~50根萌条，平茬后一年生萌条高达1~2m，2年开花结果，种子发芽率70~80% |
| 草本 | 紫花苜蓿 | 多年生草本植物，根系发达，适应性强，喜欢半湿润半干旱的气候，宜于干燥、温暖、多晴少雨的气候和干燥疏松、排水良好，且富有钙质的土壤中生长。是寿命长，不易退化的豆科草本植物。但高温和降雨多（超过1000mm）对其生长不利，持续燥热或积水会引起烂根死亡。 |

植被种植：

根据所选植被特点及生长方式选择种植方式。

灌木选择紫花槐，采用坑植方式，造林密度为行距1.5m，株距1.5m，穴径×穴深=20cm×20cm；

草种选择紫花苜蓿，采用撒播方式。造林季节为冬季或早春。

c栽植爬山虎

覆盖表土后在坑底及平台边缘处按0.30m的间距栽植当地适宜生长的爬山虎等蔓藤植物，使其沿立面向上生长，从而达到恢复边坡生态的目的。

（2）复垦单元2（工业广场）复垦措施

1）构、建筑物拆除措施

该矿在生产期间产生的构建物主要有生产办公用房和其它生产附属设施用房等，建筑物结构均为砖石结构，待到闭坑时采用人工和机械拆除的方式进行拆除，对可在利用的材料进行出售外运，重新利用，对不可利用的材料，作为采场底部回填物使用。

2）清理工程

对所拆除的构建物等废弃材料进行清理，使用汽车运至采掘场坑底用于回填物使用。

3）土地翻耕措施

工业场区长期作为工业场地，地面已经板结，直接恢复植被难以成活，采用拖拉机配合三铧犁对地面硬土层进行翻耕工作，使地面土层疏松，增加场地内的有效土层厚度，利于植被生长成活，土地翻耕厚度为0.30m。

4）平整措施

土地翻耕后对工业广场采用平地机进行一次土地平整工作，平整深度为0.10m。

5）生物化学措施

a施肥措施

同采掘场。

b植树、种草措施

同采掘场。

### 5.3.4  主要工程量

1、复垦单元1（采掘场）主要工程量

（1）剩余废石回填

待矿山闭坑后将废石堆场所积存的废石平整至露天采场坑底，将排土场中的表土覆盖在回填后的采坑上部，选用2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输，根据开发利用方案，矿山在生产过程中需要随时对废石进行回填和外运处理（费用计入生产成本中本方案不计算此项工程费用），经过一系列处理和利用，预计矿山闭坑时废石场剩余废石量约有500m3，采用汽车，铲车等使其平铺与采掘场底部，回填工作量为500m3。

（2）剥离表土工作量

对拟损毁采掘场区域表土进行剥离，剥离面积1.22hm2，剥离厚度0.50m，经计算剥离表土量为1.22hm2×0.50m×10000=6100m3。

（3）覆土工作量

因采掘场复垦为旱地的面积为0.38hm2，覆土厚度0.50m，覆土量为0.38hm2×0.50m×10000=1900m3；复垦为灌木林地的面积为2.04hm2，覆土厚度0.30m，覆土量为2.04hm2×0.30m×10000=6120m3，覆土量总计为1900m3+6120m3=8020m3。

（4）翻耕平整

对采坑底及平台面积2.42hm2，地面采用推土机推土，翻耕深度为30cm，翻耕面积2.42hm2。

（5）平整措施

土地翻耕后对采坑底及平台区域进行一次平整，平整面积2.42hm2，平整深度为0.10m，平整量为2.42hm2×0.10m×10000=2420m3。

（6）土壤施肥

需要进行生物化学处理（施肥）的面积为生产前期对排土场范围进行施肥，面积0.12hm2，复垦期对采掘场坑底及平台范围进行施肥，面积为2.42hm2，采掘场经计算需要施肥面积为2.36hm2。

（7）植被恢复：

1）生产前期对排土场区域撒播草种紫花苜蓿，面积为0.12hm2。

2）复垦期选取紫花槐进行植被恢复，造林密度为行距1.5m，株距1.5m，穴径×穴深=20cm×20cm，栽植面积2.04hm2，共9067株；树下撒播草种紫花苜蓿，撒播范围为采坑底及平台范围，面积为2.04hm2；各台阶边缘长总计2571m，按0.03m的间距栽植爬山虎，需要爬山虎8570株。

经计算采掘场总计需要撒播草种0.12hm2+2.04hm2=2.16hm2；栽植紫花槐9067株；栽植爬山虎8570株。

2、工业广场主要工程量

（1）构建筑物拆除工程

该矿在生产期间产生的构建物主要有生产办公用房和其它附属用房，闭坑后对工业广场内的建筑物进行拆除，建筑物面积为220m2均为砖混结构，平均高度3.00m，建筑垃圾折减系数0.30，拆除量为220m2×3.00m×0.30=198m3。其中：人工拆除建筑物50m3，采用机械拆除方式进行拆除墙体工作量为148m3。

（2）清理工作量

拆除废弃建筑物需要进行清理，清理量为198m3。

（3）翻耕平整

工业广场面积0.58hm2，采用推土机推土，翻耕深度为30cm，翻耕面积0.58hm2。

（4）土地平整

翻耕后进行平整工作，采用平地机进行平土，平整厚度为0.10m，平整量为0.58hm2×0.10m×10000=580m3。

（5）土壤施肥

需要进行生物化学处理（施肥）的面积为工业广场范围，即0.58hm2。

（6）植被恢复：选取紫花槐进行植被恢复，造林密度为行距1.5m，株距1.5m，穴径×穴深=20cm×20cm，栽植面积0.58hm2，共2578株；树下撒播草种紫花苜蓿，撒播范围为工业广场范围，面积为0.58hm2。

3、工程量汇总

根据项目复垦方向及适宜性分析，结合项目区实际情况，确定项目工程内容建筑物拆除、采场底部回填、废弃物外运、土壤重构、土地翻耕、生物化学、植被恢复工程等，具体各项工程量详见表5-7

表5-7  复垦工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采掘场 | 工业广场 | 合计 |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除构建物 |  |  |  |  |
| （1） | 人工拆除 | 100m3 |  | 0.50 | 0.50 |
| （2） | 机械拆除（建筑物墙体） | 100m3 |  | 1.48 | 1.48 |
| 二 | 回填清理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 | 5.00 | 1.98 | 6.98 |
| 三 | 土壤重构工程 |  |  |  |  |
| 1 | 土壤剥离 | 100m3 | 61.00 |  | 61.00 |
| 2 | 土壤覆盖 | 100m3 | 80.20 |  | 80.20 |
| 四 | 土地翻耕工程 |  |  |  |  |
| 1 | 土地翻耕 | hm2 | 2.42 | 0.58 | 3.00 |
| 2 | 土地平整 | 100m3 | 24.20 | 5.80 | 30.00 |
| 五 | 生物化学工程 |  |  |  |  |
| 1 | 土壤培肥 | hm2 | 2.42 | 0.58 | 3.00 |
| 六 | 植被恢复工程 |  |  |  |  |
| 1 | 撒播紫花苜蓿 | hm2 | 2.16 | 0.58 | 2.74 |
| 2 | 栽植紫花槐 | 100棵 | 90.67 | 25.78 | 116.45 |
| 3 | 栽植爬山虎 | 100株 | 85.70 |  | 85.70 |

## 5.4  水土环境污染修复

复垦区内部的自然降水可以排至矿区外部，不会形成汇水区。采场内表土剥离统一堆放，水土环境污染甚微。

## 5.5  矿山地质环境监测

### 5.5.1  目的、任务

主要目的：为了确保周围居民人身财产安全和矿山矿工生产生活不受影响，避免由于突发原因产生的地质灾害现象造成危害，在矿山正常生产期间及闭坑后恢复治理期间对地质灾害进行监测。

主要任务是：布设监测点，购置监测设备，建立完善的矿山地质环境监测体系，开展矿区露天采场边坡稳定性（崩塌）、滑坡地质灾害监测；加强重要点监测措施，发现出现边坡不稳定或有崩塌、滑坡等地质灾害趋势时，及时处理，避免人员伤亡。

### 5.5.2  监测设计和技术措施

1、露天采场边坡稳定性监测

（1）监测内容

露天采场危岩体、边坡稳定性。

（2）监测点的布设

露天采场边坡共设6处监测点。

（3）监测方法及频率

采用人工地面观察，每2个月监测1次，每次巡视点为6处。

（4）监测时间

矿山生产期（5.90年）和闭坑后恢复治理期（3年），监测总时间为8.90年。

（5）监测工程量

每年6次，共320点次。

2、崩塌、滑坡地质灾害监测

（1）监测内容

对废石堆场和排土场可能引发的崩塌、滑坡地质灾害进行监测。

（2）监测点的布设

在废石堆场和排土场周边设立监测点。

（3）监测方法

采用巡视方法对崩塌、滑坡地质灾害进行监测，设置监测点2个，每2个月监测1次。

（4）监测时间

矿山生产期（5.90年），监测时间为5.90年。

（5）监测工程量

每年6次，共70次。

### 5.5.3  主要工程量汇总

本“方案”根据相关规范和技术要求，在野外调查的基础上，结合评估区工程特点、开采顺序等特征，并考虑观测与管理的方便性来布设监测点，本次布设边坡稳定性监测点6处，崩塌、滑坡监测点2个。

表5-8  矿山地质环境保护与恢复治理监测工程量统计表

| 监测项目 | 监测内容 | 监测点数量（个） | 监测频次（次/年） | 样点持续监测时间（年） | 点次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场监测 | 露天采场边坡稳定性 | 6 | 6 | 8.90 | 320 |
| 崩塌、滑坡地质灾害监测 | 对废石堆场和排土场可能引发的崩塌、滑坡地质灾害进行监测。 | 2 | 6 | 5.90 | 70 |

## 5.6  矿区土地复垦监测和管护

### 5.6.1  土地复垦监测和管护目的和内容

1、监测目的和内容

加强土地复垦监测是土地复垦工作达到良好效果的重要措施，需定期或不定期进行，重要调查复垦区的土壤属性、地形、水文（地质）、土地的投入产出水平等指标，并与复垦前相比较，为土地复垦项目达标验收提供科学依据。及时发现复垦工作中存在的不足，补充、完善土地复垦措施，为土地复垦项目达标提供科学依据。

土地复垦后需要对复垦效果进行监测，复垦效果监测包括土壤质量监测和复垦植被监测两方面内容。

2、管护目的和内容

本项目复垦措施主要为种植树木，加上项目区纬度较高，年平均气温较低，对刚种植的树木应做好抚育工作，并对场地做好管理工作。在复垦工程结束后，应长期或定期安排人员对复垦区内进行管护，防止因自然或人为因素对复垦区造成二次破坏。

### 5.6.2  土地复垦监测和管护措施

1、土地复垦监测

土地复垦效果监测是对土地复垦区域内复垦前后的土地利用状况的动态变化进行定期或不定期的监测管理，其目的在于获取准确的土地复垦后利用变化情况，检验土地复垦成果以及建设过程中遭到损毁的土地是否得到了“边损毁、边复垦”，是否达到土地复垦方案提出的目标和国家规定的标准，判断项目复垦工程技术合理性，及时对土地复垦工程进行修改或完善。生产经营期间对复垦责任范围的各类用地面积的变化、复垦责任范围土壤属性等的变化情况，重点是土壤质量、复垦植被监测。

（1）监测措施

1）土壤质量监测措施

本项目生产前期排土场草地（栽植紫花苜蓿区域）和复垦后地类为旱地和灌木林地，需要对其进行土壤质量监测。

本复垦方案监测方法以《土地复垦技术标准（试行）》为准。监测内容包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。

2）复垦植被监测措施

本复垦方案对生产前期排土场草地（栽植紫花苜蓿区域）和复垦后为旱地和灌木林地的区域进行植被监测。

本方案采用样方随机调查法，监测复垦后林地和草地区域的植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度（草地为覆盖度）、生长量（草地为产草量）等。

（2）监测措施设计

1）土壤质量监测

监测内容：地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量等。

监测方法：本复垦方案以《土地复垦技术标准（试行）》为准。

监测频率：生产前期设立监测点1个，每年1次，持续5.9年；复垦后设立监测点4个，每年1次，持续3年。

表5-9  土壤质量监测方案表

| 监测内容 | 生产前期 | 复垦后 |
| --- | --- | --- |
|  | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| 地面坡度 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| 覆土厚度 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| pH值 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| 重金属含量 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| 有效土层厚度 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| 土壤质地 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| 土壤砾石含量 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| 土壤容重（压实） | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| 有机质 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| 全氮 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| 有效磷 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |
| 有效钾 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 4 | 3 |

2）复垦植被监测

监测内容：植物生长势、高度、种植密度、活率、郁闭度（草地为覆盖度）等。

监测方法：本方案采用样方随机调查法。

监测频率：每年1次，持续3年。

样方设置：设置标准为10m×10m，生产前期标准样地的数量不得少于1块（草地1块）；复垦后标准样地的数量不得少于4块（林地3块、旱地1块）。

表5-10  复垦林地和草地植被恢复监测方案表

| 监测内容 | 生产前期 | 复垦后 |
| --- | --- | --- |
|  | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| （1）林地监测 |  |  |  |  |  |  |
| 植物生长势 |  |  |  | 1 | 3 | 3 |
| 高度 |  |  |  | 1 | 3 | 3 |
| 成活率 |  |  |  | 1 | 3 | 3 |
| 郁闭度 |  |  |  | 1 | 3 | 3 |
| 单位面积蓄积量 |  |  |  | 1 | 3 | 3 |
| （2）旱地监测 |  |  |  |  |  |  |
| 植物生长势 |  |  |  | 1 | 1 | 3 |
| 单位面积产量 |  |  |  | 1 | 1 | 3 |
| （3）草地监测 |  |  |  |  |  |  |
| 植物生长势 | 1 | 1 | 5.9 |  |  |  |
| 高度 | 1 | 1 | 5.9 |  |  |  |
| 覆盖度 | 1 | 1 | 5.9 |  |  |  |
| 产草量 | 1 | 1 | 5.9 |  |  |  |

2、植被管护

根据复垦区复垦方向及工程措施内容，黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司管护措施主要为生产前期排土场种植草地的管护和复垦后对复垦区整体的旱地作物和灌木林地，加上项目区纬度较高，年平均气温较低，对刚种植的粮食作物、树木等应做好抚育工作，并对场地做好管理工作。

在复垦工程结束后，应长期或定期安排人员对复垦区内进行管护，防止因自然或人为因素对复垦区造成二次破坏，先期排土场管护期与项目生产年限一致为5.9年，复垦后整体管护期为闭坑后的3年。

（1）复垦后的耕地进行喷药、施肥等；

（2）排水配套设施养护主要是管护人员对排水配套设施进行定期清淤，防止人为损毁。

（3）通过植树行间和行内的锄草松土，防止幼树成长期干旱灾害，促使幼林正常生长和及早郁闭。

（4）对于林带中出现各类树木的病、虫、害等要及时进行管护，对于病株要及时砍伐防治扩散，对于虫害要及时地施用药品等控制灾害的发生。

### 5.6.3  主要工程量

1、监测工程。

（1）生产前期监测工程

根据本项目工程设计内容，排土场内设置土壤质量监测点1个，每年进行土地质量监测1次，监测期为5.9年，计6点次；排土场内设置复垦植被监测点1个，每年进行植被监测1次，持续5.9年，计6点次。

（2）复垦后监测工程

根据本项目工程设计内容，复垦区内设置土壤质量监测点4个，每年进行土地质量监测1次，监测期为3年，计12点次；复垦区内设置复垦植被监测点4个，每年进行植被监测1次，持续3年，计12点次。

2、管护工程。

（1）生产前期排土场管护工程

结合排土场的实际特点，管护面积为0.12hm2，管护年限为5.9年，计0.72hm2·3a。

（2）复垦后管护工程

结合本复垦单元的实际特点，管护面积为3.00hm2，管护年限为3年，计9.00hm2·3a。

# 第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

根据黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司生产期的施工工艺、矿区开采年限、开采进度及土地破坏程度预测图斑，制定矿山地质环境治理与土地复垦工程进度，以保证尽快及时治理和复垦被破坏的土地。黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司目前处于生产期，按矿山设计和项目区地质地形、基本情况同矿区及采石场初步设计确定的实际深度确定治理和复垦土地图斑。根据黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司的土地治理和复垦图斑及采矿施工进度，编制年度土地复垦方案，以保证尽快及时治理和复垦被破坏的土地。

## 6.1  总体部署

依据《黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿产资源开发利用方案》，为安全、经济、合理地采矿，有效地保护和恢复矿山地质环境，采取矿山地质环境保护与恢复治理工程的工程措施，对地质灾害进行监测的监测措施。

## 6.2  年度实施计划

矿山开采设计服务年限共5.90年，恢复治理3年。根据矿山开发方案及矿山实际情况对矿山地质环境恢复治理进行分期部署，可分为两期：生产期和闭坑后恢复治理期。

## 6.3  进度安排

1、生产期（2020年03月至2025年12月）

（1）在露天采场周围设立警示牌，修建围栏，以防止人畜受到伤害；

（2）对露天采场边坡进行监测及巡测；

（3）对废石堆场和排土场可能引发的崩塌、滑坡地质灾害进行监测。

2、闭坑后恢复治理期（闭坑后3年，即2026年01月至2028年12月）

（1）露天采场闭坑后，对危岩体进行清理；

（2）露天采场进行边坡修整，将废石回填至露天采场，回填后对露天采场进行地面清理平整；

（3）对矿区道路进行清理地表硬化覆盖层，并将地表硬化覆盖层回填至露天采场坑底；

（4）对办公生活辅助区内的建筑物进行拆除，将拆除的建筑垃圾回填至露天采场坑底；

（5）对场地进行地面清理平整；

（6）对采坑底部及平台覆土，进行边坡进行监测及巡测。

# 7  土地复垦投资估算

## 7.1  估算说明

### 7.1.1  编制依据

为保证工程投资的合理性，本方案的主要投资预算依据与主体工程一致。本预算编制执行依据为：

1、《黑龙江省土地管理条例》；

2、财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）；

3、黑龙江省财政厅、原黑龙江省国土资源厅《关于印发黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准的通知》（黑财建【2013】294号）；

4、《工程勘察设计收费标准》计价格［2012］10号，国家发展计划委员会建设部2002年修订本，2002年1月；

5、《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（2013年12月）；

6、《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总［2003］67号文）；

7、《水土保持工程概算定额》（水利部［2003］67号文）；

8、《水土保持工程造价编制指南》（水利部［2003］67号文）；

9、《中华人民共和国营业税暂行条例》（国务院540号令）

10、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.3-2011）；

11、《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；

12、《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》（2013年12月）；

13、材料价格采用双鸭山市宝山区市场价。

### 7.1.2  基础单价

1、人工预算单价

人工工日单价：因双鸭山市宝山区六类工资区，根据黑龙江省财政厅、原黑龙江省国土资源厅2013年发布的《黑龙江省土地开发整理项目预算标准》，确定甲类工月基本工资标准为540元/月，乙类工月基本工资标准为445元/月。计算方法和相应费用标准见人工预算单价计算表。其中：养老保险按《黑龙江省劳动和社会保障厅文件》相关规定，取费费率为30%，住房公积金按《黑龙江省住房公积金管理条例》规定，取费费率为8%。经计算结果如下：

甲类：58.04元/工日；乙类：45.03元/工日。

2、主要材料及风、水、电价格

汽油、柴油价格依据发改委发布最新油价确定，其他主要材料预算价格依据双鸭山市宝山区2020年02月市场价格确定，具体取费标准详见主要材料价格表。

3、施工机械台班费

依据《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》按一、二类费用分别计算，机械台班费中人工费按甲类工计算，详见机械台班单位预算表。

### 7.1.3  取费标准和计算方法

根据D/T 1031.1-2011《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》，借鉴《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》和水利部编制的《水土保持工程概（估）算编制规定》，确定本项目土地复垦费用包括工程施工费、设备费、其他费用、监测与管护费以及不可预见费5部分。

1、工程施工费

工程施工费是由工程措施施工费和生化措施施工费组成，是土地复垦费用的主要构成部分。工程措施施工费和生化措施施工费均包含直接费、间接费、利润、税金4项费用。

（1）直接费

直接费是指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

1）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

a 人工费的计算

人工费是人工预算单价与定额消耗标准的乘积。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）。

b 材料费的计算

材料用量按照《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（2013 年）编制，汽油、柴油材料价格依据发改委发布最新油价确定，其他材料价格依据双鸭山市宝山区2020年02月市场价格确定（本次估算编制材料价格全部以材料到工地实际价格计算）。

材料费=定额材料用量×材料预算单价

c 施工机械使用费的计算

施工机械使用费按照《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》（2013年）编制。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）。

2）措施费

措施费指为完成工程施工，发生于该工程前和施工过程中非工程实体的费用。主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全及文明施工措施费。根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）的规定，结合生产建设项目土地复垦工程施工特点，措施费可按直接工程费的5%～7%计算，本次方案按5%计算。

措施费=直接工程费（或人工费）×措施费率。

（2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）的规定，结合土地复垦工程特点，间接费按直接工程费的5%计算。

（3）计划利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利，根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）的规定，按直接费和间接费之和的7%计算。

（4）税金

根据《2019年国务院政府工作报告》以及财政部、税务总局、海关总署联合公告2019年39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%。本方案税金按9%计算。

税金=（直接费+间接费+利润+材料价差）×9%

2、设备购置费

本土地复垦工程不涉及购置设备，因此无设备购置费。

3、其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。

（1）前期工作费

前期工作费是指矿山地质环境保护与土地复垦工程在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地利用与生态现状调查费、土地勘测费、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。

对于生产建设项目，前期工作费主要包括两大费用：一是生产项目审批之前发生的与土地复垦相关的费用，该费用纳入企业成本，不纳入矿山地质环境保护与土地复垦专项资金。二是生产项目开始之后、矿山地质环境保护与土地复垦项目实施之前的复垦相关的费用，计入矿山地质环境保护与土地复垦专项资金，根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著），可按照工程施工费的5%-7%计取。本方案按照7%计取。

（2）工程监理费

工程监理费指工程承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。以工程施工费、监测与管护费和设备费为计算基数，依据国家与发展和改革委员会颁布的《建设工程监理与相关服务费管理规定》（发改价格[2007]670号）计取或者按照施工费的2%-3%计取。本次评估按照工程施工费的3%计取。

（3）竣工验收费

竣工验收费是指工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果管理等发生的各项费用，主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费、复垦后土地重估与登记费和标识设定费。依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）规定，竣工验收费按工程施工费的3.0%计取。

（4）业主管理费

业主管理费是指业主单位在矿山地质环境保护与土地复垦工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用，包括工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利费、劳动保护费等等。依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2.0%计取。

4、监测与管护费

（1）监测费

监测费是指在在施工过程中严格控制临时用地范围，定期进行用地范围的监测；在施工的同时还要进行土壤、水、空气等环境的监测，如发现重大环境变化，将尽快出台相应解决对策，减少方案的预期性错误；在工程结束后，要对矿山地质环境保护与土地复垦工程进行定期监测，对效果差、工程不到位的地方进行及时工程调整，避免矿山地质环境保护与土地复垦工程失效，确保矿山地质环境保护与土地复垦工作顺利进行所产生的费用。

复垦监测费根据监测指标、监测点数量、监测次数以及监测过程中需要的设施设备及消耗性材料等确定。

监测点设置：通过询价，每个监测点设置费约为200元。

土壤监测：通过询价，每个监测点次监测费约为300元。

植被恢复效果监测：通过询价，每个监测点次监测费约为100元。

矿山地质环境监测费主要由地质灾害监测费、地表水环境监测费及地下水环境监测费、土地资源环境监测费等组成。费用估算根据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》，并参照同类矿山地质环境监测取费标准进行。

监测点布置：通过询价，每个监测点设置费约为200元。

稳定性监测：通过询价，每个监测点位监测费约为50元。

崩塌、滑坡监测：通过询价，每个监测点位监测费约为50元。

警示牌制作：通过询价，每个制作费用约为100元。

纤维彩条布：通过询价，每米为5元。

（2）管护费

管护费是指对复垦后的一些重要的工程措施、植被和复垦区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水等管护工作所发生的费用，主要包括管理和养护两大类。

旱地管护费：通过询价，1500元/次/公顷。

草地、灌木林地管护费：通过询价，1500元/次/公顷。

5、不可预见费

不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及其他不可预见因素的变化而增加的费用。本项目不可预见费主要包含预备费，依据《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》执行。

（1）预备费

预备费是指考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致土地复垦费用增加的一项费用。预备费包括基本预备费和价差预备费。

1）基本预备费

按不超过工程施工费、设备购置费和其他费用之和的8.0~10.0%计算，本方案费率取8.0%。

计算公式：不可预见费=（工程施工费+设备购置费+其他费用）×费率

2）价差预备费

价差预备费是指为解决在工程施工过程中，因物价（人工工资和材料）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。本次复垦服务年限较长，因此需要考虑价差预备费。

为合理计算价差预备费，需合理确定项目完成期内价格上涨指数。因2019年价格上涨指数截止当前没有发布，因此本方案取2018年黑龙江省CPI增长率的平均值计算矿山地质环境保护与土地复垦动态投资资金。参照中国统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2018年黑龙江省CPI增长率为2.0。

本方案最终确定价差预备费费率为2.0%。价差预备费计算公式为：价差预备费=分年度投资×[（1+2.0%）n-1]，其中n代表第n年开展工作。

## 7.2  矿山地质环境治理工程经费估算

### 7.2.1  总工程量与投资估算

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境保护与恢复治理工程主要包括采掘场治理工程。总工程量见工程量统计表7-1，矿山地质环境保护与恢复治理工程部署图。

表7-1  矿山地质环境保护与恢复治理工程总工程量汇总表

| 工程分类 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 边坡修整 | 100m3 | 6.00 |
| 警示牌 | 个 | 8 |
| 铁立柱 | 根 | 301 |
| 铁网 | m | 900 |
| 土方开挖 | 100m3 | 0.14 |
| 彩条布对废石场及排土场进行覆盖 | 100m2 | 24.00 |
| 边坡稳定性监测点设置 | 个 | 6 |
| 边坡稳定性监测 | 次 | 320 |
| 崩塌、滑坡地质灾害监测点设置 | 个 | 2 |
| 崩塌、滑坡地质灾害监测 | 次 | 70 |

### 7.2.2  单项工程量与投资估算

1、矿山地质环境保护与恢复治理静态投资

矿山地质环境保护与恢复治理静态总投资为10.2373万元，其中：工程施工费6.1835万元，其他费用0.9436万元，监测费用2.5400万元，基本预备费0.5702万元。详见以下各表

表7-2  矿山地质环境治理工程经费估算总表

| 序号 | 分项名称 | 费用（万元） | 费率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 6.1835 | 60.40 |
| 二 | 其他费用 | 0.9436 | 9.22 |
| 三 | 监测费 | 2.5400 | 24.81 |
| 四 | 预备费 | 0.5702 | 5.57 |
| 五 | 静态总投资 | 10.2373 | 100.00 |

表7-3  矿山地质环境治理工程施工费估算表         金额单位：万元

| 序 号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-066 | 边坡修整 | 100m3 | 6.00 | 5202.56 | 3.1215 |
| 2 | 市场价 | 警示牌 | 个 | 8 | 100 | 0.0800 |
| 3 | 市场价 | 铁立柱 | 根 | 301 | 20 | 0.6020 |
| 4 | 市场价 | 铁网 | m | 900 | 10 | 0.9000 |
| 5 | 市场价 | 土方开挖 | m3 | 14 | 200 | 0.2800 |
| 6 | 市场价 | 彩条布覆盖 | m2 | 2400 | 5 | 1.2000 |
| 总 计 | 合 计 | - | - | - | 6.1835 |

表7-4  矿山地质环境治理其他费用估算表    金额单位：万元

| 序 号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额 | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 前期工作费 | 6.1835×7% | 0.4328 | 45.87 |
| 2 | 工程监理费 | 6.1835×3% | 0.1855 | 19.66 |
| 3 | 竣工验收费 | 6.1835×3% | 0.1855 | 19.66 |
| 4 | 业主管理费 | (6.1835＋0.4328+0.1855+0.1885)×2% | 0.1397 | 14.81 |
| 总 计 | 1+2+3+4 | 0.9436 | 100.00 |

表7-5  矿山地质环境治理监测与保护费预算表             金额单位：元

| 序号 | 主要工程 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布置监测点 | - | - | - | 0.2400 |
| (1) | 边坡监测点 | 个 | 6 | 300 | 0.1800 |
| (2) | 崩塌、滑坡地质灾害监测点 | 个 | 2 | 300 | 0.0600 |
| 2 | 监测工程 | - | - | - | 2.3000 |
| (1) | 边坡监测点 | 点·次 | 320 | 50 | 1.6000 |
| (2) | 崩塌、滑坡地质灾害监测点 | 点·次 | 70 | 100 | 0.7000 |
| 合计 | 2.5400 |

表7-6   矿山地质环境治理基本预备费预算表           金额单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费 | 设备购置费 | 其他费用 | 小计 | 费率 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 一 | 基本预备费 | 6.1835 | — | 0.9436 | 7.1271 | 0.08 | 0.5702 |
| 总 计 | — | — | — | — | — | 0.5702 |

填表说明：1、表中的（5）=[（2）+（4）]，（2）见表2总计，（4）见表3总计。2、表中的（7）=（5）×（6）。

表7-7   边坡修整施工费单价分析表

| 定额编号：2-066 定额单位：100m3 工作内容:人工打孔、爆破、撬移、解小、翻碴、清面、修断面 金额单位：元 |
| --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 4237.81 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 4036.01 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1826.18 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 1.90 | 58.04 | 110.28 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 37.00 | 45.03 | 1666.17 |
| (3) | 其他人工费 | % | 2.80 | 1776.44 | 49.74 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2048.26 |
| (1) | 电钻钻头 | 个 | 2.08 | 15.00 | 31.20 |
| (2) | 电钻钻杆 | m | 7.59 | 13.00 | 98.67 |
| (3) | 炸药 | kg | 43.00 | 38.00 | 1634.00 |
| (4) | 电雷管 | 个 | 254.00 | 0.50 | 127.00 |
| (5) | 导电线 | m | 508.00 | 0.20 | 101.60 |
| (6) | 其他材料费 | % | 2.80 | 1992.47 | 55.79 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 161.57 |
| (1) | 电钻1.5kw | 台班 | 2.65 | 18.97 | 50.26 |
| (2) | 载重汽车8t | 台班 | 0.20 | 534.55 | 106.91 |
| (3) | 其他机械费 | % | 2.80 | 157.17 | 4.40 |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 4036.01 | 201.80 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 4237.81 | 211.89 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 4449.70 | 311.48 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 11.81 |
| (1) | 柴油 | kg | 9.40 | 1.26 | 11.81 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9.00 | 4772.99 | 429.57 |
| 合计 |  |  |  | 5202.56 |

2、动态投资额

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦静态投资进行动态投资分析。本矿山地质环境治方案价差预备费为0.9320万元，动态总投资为11.1693万元，详见表7-9。

表7-9  矿山地质环境治理价差预备费及动态投资额估算表    单位：万元

| 年度 | 静态投资 | 1+r | i | 价差预备费 | 动态投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 3.2468 | 1.02 | 1 | 0.0649 | 3.3117 |
| 2021年 | 0.5490 | 1.02 | 2 | 0.0222 | 0.5711 |
| 2022年 | 0.5490 | 1.02 | 3 | 0.0336 | 0.5826 |
| 2023年 | 0.5490 | 1.02 | 4 | 0.0453 | 0.5942 |
| 2024年 | 0.5490 | 1.02 | 5 | 0.0571 | 0.6061 |
| 2025年 | 0.5490 | 1.02 | 6 | 0.0693 | 0.6182 |
| 2026年 | 4.0057 | 1.02 | 7 | 0.5956 | 4.6013 |
| 2027年 | 0.1200 | 1.02 | 8 | 0.0206 | 0.1406 |
| 2028年 | 0.1200 | 1.02 | 9 | 0.0234 | 0.1434 |
| 合计 | 10.2373 | —— | —— | 0.9320 | 11.1693 |

## 7.3  土地复垦工程经费估算

### 7.3.1  总工程量

根据项目复垦方向及适宜性分析，结合项目区实际情况，确定项目工程内容采场底部回填、建筑物拆除、土地翻耕、植被恢复工程及监测与管护等，具体各项工程量详见下表。

表7-10  复垦工程量表

| 序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 拆除构建物 |  |  |
| （1） | 人工拆除 | 100m3 | 0.50 |
| （2） | 机械拆除（建筑物墙体） | 100m3 | 1.48 |
| 二 | 回填清理工程 |  |  |
| 1 | 2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 | 6.98 |
| 三 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 土壤剥离 | 100m3 | 61.00 |
| 2 | 土壤覆盖 | 100m3 | 80.20 |
| 四 | 土地翻耕工程 |  |  |
| 1 | 土地翻耕 | hm2 | 3.00 |
| 2 | 土地平整 | 100m3 | 30.00 |
| 五 | 生物化学工程 |  |  |
| 1 | 土壤培肥 | hm2 | 3.00 |
| 六 | 植被恢复工程 |  |  |
| 1 | 撒播紫花苜蓿 | hm2 | 3.00 |
| 2 | 栽植紫花槐 | 100棵 | 116.45 |
| 3 | 栽植爬山虎 | 100株 | 85.70 |
| 七 | 监测工程 |  |  |
| 1 | 生产前期排土场 |  |  |
| 1） | 监测点布置 | 个 | 1 |
| 2） | 土壤质量 | 点（次） | 6 |
| 3） | 植被恢复效果 | 点（次） | 6 |
| 2 | 复垦后整体 |  |  |
| 1） | 监测点布置 | 个 | 4 |
| 2） | 土壤质量 | 点（次） | 12 |
| 3） | 植被恢复效果 | 点（次） | 12 |
| 八 | 管护工程 |  |  |
| 1 | 生产前期排土场 | hm2·6a | 0.72 |
| 2 | 复垦后整体 | hm2·3a | 9.00 |

### 7.3.2  单项工程量与投资估算

1、土地复垦静态投资

土地复垦静态总投资为28.0095万元，其中：工程施工费20.7289万元，其他费用3.1632万元，监测与管护费用2.2060万元，基本预备费1.9114万元。复垦责任范围静态投资为28.0095万元，复垦面积为3.00公顷，静态亩均土地复垦投资0.6224万元（合9.33元/平方米）。

土地复垦工程投资估算总表详见表7-11；工程施工费预算表见表7-12；其他费用估算见表7-13；监测与保护费预算见表7-14；基本预备费预算见表7-15；工程施工费单价汇总表见表7-16；人工预算单价见表7-17、7-18；直接工程费单价见表7-19—表7-29；主要材料预算价格计算表见表7-30、7-31；机械台班费见表7-32。

表7-11  土地复垦工程投资估算汇总表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 工程施工费 | 20.7289 | 74.01 |
| 二 | 设备费 | 0.0000 | 0.00 |
| 三 | 其他费用 | 3.1632 | 11.29 |
| 四 | 监测及管护费 | 2.2060 | 7.88 |
| 1 | 监测费 | 0.8200 | 2.93 |
| 2 | 管护费 | 1.3860 | 4.95 |
| 五 | 不可预见费 | 1.9114 | 6.82 |
| 1 | 预备费 | 1.9114 | 6.82 |
| （1） | 基本预备费 | 1.9114 | 6.82 |
| 静态总投资 | 28.0095 | 100.00 |

表7-12  工程施工费预算表                金额单位：元

| 序 号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 建筑物拆除工程 |  |  |  | 6018.07 |
| 1 | 3-065 | 建筑物拆除（人工） | 100m3 | 0.5000 | 11160.08 | 5580.04 |
| 2 | 参照1-285 | 机械拆除（建筑物墙体） | 100m3 | 1.4800 | 295.97 | 438.03 |
| 二 |  | 清理回填工程 |  |  |  | 16554.58 |
| 1 | 2-317 | 2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 | 6.9800 | 2371.72 | 16554.58 |
| 三 |  | 土壤重构工程 |  |  |  | 78522.80 |
| 1 | 1-185 | 土壤剥离 | 100m3 | 61.0000 | 599.81 | 36588.69 |
| 2 | 1-408 | 土壤覆盖 | 100m3 | 80.2000 | 522.87 | 41934.11 |
| 四 |  | 土地翻耕平整工程 |  |  |  | 8683.59 |
| 1 | 1-063 | 土地翻耕 | hm2 | 3.0000 | 1532.80 | 4598.40 |
| 2 | 1-406 | 平地机平土 | 100m3 | 30.0000 | 136.17 | 4085.19 |
| 五 |  | 生物化学工程 |  |  |  | 8236.63 |
| 1 | 补1 | 土壤培肥 | hm2 | 3.0000 | 2745.54 | 8236.63 |
| 六 |  | 植被恢复工程 |  |  |  | 89273.35 |
| 1 | 9-030 | 撒播紫花苜蓿 | hm2 | 2.7400 | 3271.78 | 8964.68 |
| 2 | 9-013 | 栽植紫花槐 | 100株 | 116.4500 | 595.72 | 69371.75 |
| 3 | 参照9-018 | 栽植爬山虎 | 100株 | 85.7000 | 127.62 | 10936.92 |
| 总 计 | —— | —— | —— | 207289.01 |

填表说明：1、表中（6）=（4）×（5）    2、表中（5）见工程施工费单价汇总表

表7-13  其他费用估算表            金额单位：万元

| 序 号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额 | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 前期工作费 | 20.7289×7% | 1.4510 | 45.87 |
| 2 | 工程监理费 | 20.7289×3% | 0.6219 | 19.66 |
| 3 | 竣工验收费 | 20.7289×3% | 0.6219 | 19.66 |
| 4 | 业主管理费 | (20.7289+1.4510+0.6219+0.6219)×2% | 0.4685 | 14.81 |
| 总 计 | 1+2+3+4 | 3.1632 | 100.00 |

填表说明：1、工程施工费见表7-11

表7-14  监测与保护费预算表             金额单位：元

| 项目内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 概算费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 | 生产前期排土场 | 监测点设置 | 点 | 1 | 200 | 200.0000 |
|  |  | 土壤质量监测 | 次 | 6 | 300 | 1800.0000 |
|  |  | 植被恢复效果监测 | 次 | 6 | 100 | 600.0000 |
|  |  | 计 | - | - | - | 2600.0000 |
|  | 复垦实施后整体 | 监测点设置 | 点 | 4 | 200 | 800.0000 |
|  |  | 土壤质量监测 | 次 | 12 | 300 | 3600.0000 |
|  |  | 植被恢复效果监测 | 次 | 12 | 100 | 1200.0000 |
|  |  | 计 | - | - | - | 5600.0000 |
|  | 合计 | - | - | - | 8200.0000 |
| 管护费 | 生产前期排土场（草地） | hm2·6a | 0.72 | 500 | 360.0000 |
|  | 复垦实施后整体（旱地、灌木林地） | hm2·3a | 9.00 | 1500 | 13500.0000 |
|  | 合计 | - | - | - | 13860.0000 |
| 总计 | - | - | - | 22060.0000 |

表7-15   基本预备费预算表           金额单位：万元

| 序 号 | 费用名称 | 工程施工费 | 设备购置费 | 其他费用 | 小计 | 费率 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 一 | 基本预备费 | 20.7289 | — | 3.1632 | 23.8921 | 8% | 1.9114 |
| 总 计 | — | — | — | — | — | 1.9114 |

填表说明：1、表中的（5）=[（2）+（4）]，（2）见表2总计，（4）见表3总计。2、表中的（7）=（5）×（6）。

表7-16  工程施工费单价汇总表                            金额单位：元

| 序 号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 直接费 | 间接费 | 利润 | 材料 价差 | 未计价材料费 | 税金 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 直接工程费 | 措施费 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） |
| 一 |  | 建筑物拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-065 | 建筑物拆除（人工） | 100m3 | 8679.17 | 0.00 | 0.00 | 8679.17 | 433.96 | 9113.13 | 455.66 | 669.82 |  |  | 921.47 | 11160.08 |
| 2 | 参照1-285 | 机械拆除（建筑物墙体） | 100m3 | 36.25 | 0.00 | 178.59 | 214.84 | 10.74 | 225.59 | 11.28 | 16.58 | 18.09 |  | 24.44 | 295.97 |
| 二 |  | 清理回填工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-317 | 挖掘机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 | 70.02 | 0.00 | 1634.94 | 1704.96 | 85.25 | 1790.21 | 89.51 | 131.58 | 164.59 | 0.00 | 195.83 | 2371.72 |
| 三 |  | 土壤重构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-185 | 土壤剥离 | 100m3 | 23.64 | 0.00 | 395.75 | 419.39 | 20.97 | 440.36 | 22.02 | 32.37 | 55.54 | 0.00 | 49.53 | 599.81 |
| 2 | 1-408 | 土壤覆盖 | 100m3 | 406.63 | 0.00 | 0.00 | 406.63 | 20.33 | 426.97 | 21.35 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 43.17 | 522.87 |
| 四 |  | 土地翻耕平整工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-063 | 土地翻耕 | hm2 | 550.92 | 0.00 | 570.86 | 1121.79 | 56.09 | 1177.87 | 58.89 | 86.57 | 82.90 | 0.00 | 126.56 | 1532.80 |
| 2 | 1-406 | 平地机平土 | 100m2 | 9.46 | 0.00 | 87.08 | 96.53 | 4.83 | 101.36 | 5.07 | 7.45 | 11.05 | 0.00 | 11.24 | 136.17 |
| 五 |  | 生物化学工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 补1 | 土壤培肥 | hm2 | 90.96 | 2044.24 | 0.00 | 2135.20 | 106.76 | 2241.96 | 112.10 | 164.78 | 0.00 | 0.00 | 226.70 | 2745.54 |
| 六 |  | 植被恢复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9-030 | 撒播紫花苜蓿 | hm2 | 96.46 | 2448.00 | 0.00 | 2544.46 | 127.22 | 2671.68 | 133.58 | 196.37 | 0.00 | 0.00 | 270.15 | 3271.78 |
| 2 | 9-013 | 栽植紫花槐 | 101株 | 153.87 | 309.42 | 0.00 | 463.29 | 23.16 | 486.46 | 24.32 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 49.19 | 595.72 |
| 3 | 参照9-018 | 栽植爬山虎 | 100株 | 45.21 | 54.04 | 0.00 | 99.25 | 4.96 | 104.21 | 5.21 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 127.62 |

填表说明：1、表中（4）—（15）见附表“工程施工费单价分析表”。

表7-17  人工工资（甲类工）预算单价计算表

| 地区类别 | 六类地区 | 定额人工等级 | 甲类工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 540元/月×1×12月÷（250-10）工日 | 27.00 |
| 2 | 辅助工资 |  | 8.94 |
| ⑴ | 地区津贴 | 45元/月×12月÷（250-10）工日 | 2.25 |
| ⑵ | 施工津贴 | 3.5元/天×365天×0.95÷（250-10）工日 | 5.06 |
| ⑶ | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）/2×0.20 | 0.80 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 27.00×（3-1）×11÷250工日×0.35 | 0.83 |
| 3 | 工资附加费 |  | 22.10 |
| ⑴ | 职工福利基金 | (27.00+8.94)×14% | 5.03 |
| ⑵ | 工会经费 | (27.00+8.94)×2% | 0.72 |
| ⑶ | 养老保险基金 | (27.00+8.94)×30% | 10.78 |
| ⑷ | 医疗保险费 | (27.00+8.94)×4.0% | 1.44 |
| ⑸ | 工伤保险费 | (27.00+8.94)×1.5% | 0.54 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | (27.00+8.94)×2% | 0.72 |
| ⑺ | 住房公积金 | (27.00+8.94)×8% | 2.88 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 27.00+8.94+21.38 | 58.04 |

表7-18  人工工资（乙类工）预算单价计算表

| 地区类别 | 六类地区 | 定额人工等级 | 乙类工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 445元/月×1×12月÷（250-10）工日 | 22.25 |
| 2 | 辅助工资 |  | 5.63 |
| ⑴ | 地区津贴 | 45元/月×12月÷（250-10）工日 | 2.25 |
| ⑵ | 施工津贴 | 2.0元/天×365天×0.95÷（250-10）工日 | 2.89 |
| ⑶ | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）/2×0.05 | 0.20 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 22.25×（3-1）×11÷250工日×0.15 | 0.29 |
| 3 | 工资附加费 |  | 17.15 |
| ⑴ | 职工福利基金 | (22.25+5.63)×14% | 3.90 |
| ⑵ | 工会经费 | (22.25+5.63)×2% | 0.56 |
| ⑶ | 养老保险基金 | (22.25+5.63)×30% | 8.36 |
| ⑷ | 医疗保险费 | (22.25+5.63)×4.0% | 1.12 |
| ⑸ | 工伤保险费 | (22.25+5.63)×1.5% | 0.42 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | (22.25+5.63)×2% | 0.56 |
| ⑺ | 住房公积金 | (22.25+5.63)×8% | 2.23 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 22.25+5.63+16.59 | 45.03 |

表7-19  建筑物拆除(人工)施工费单价分析表

| 定额编号：3-065 定额单位：100m3 工作内容:拆除、清理、堆放。 金额单位：元 |
| --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 9113.13 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 8679.17 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 8679.17 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 9.30 | 58.04 | 539.78 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 176.60 | 45.03 | 7952.56 |
| (3) | 其他人工费 | % | 2.20 | 8492.34 | 186.83 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 8679.17 | 433.96 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 9113.13 | 455.66 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 9568.79 | 669.82 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 10238.60 | 921.47 |
| 合计 |  |  |  | 11160.08 |

表7-20  机械拆除(建筑物墙体)施工费单价分析表

| 定额编号：参照1-285 定额单位：100m3 工作内容:拆除 金额单位：元 |
| --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 225.59 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 214.84 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 36.25 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 0.00 | 58.04 | 0.00 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 0.70 | 45.03 | 31.52 |
| (3) | 其他人工费 | % | 15.0 | 31.52 | 4.73 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 178.59 |
| (1) | 挖掘机油动1m3 | 台班 | 0.2 | 776.49 | 155.30 |
| (2) | 其他机械费 | % | 15 | 155.30 | 23.29 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 214.84 | 10.74 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 225.59 | 11.28 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 236.86 | 16.58 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 18.09 |
| (1) | 柴油 | kg | 14.4 | 1.26 | 18.09 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 271.53 | 24.44 |
| 合计 |  |  |  | 295.97 |

表7-21  废弃物清理施工费单价分析表

| 定额编号：2-317 定额单位：100m3 工作内容：装、运、卸、空回。运距9—10km。 金额单位：元 |
| --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1790.21 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1704.96 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 70.02 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 58.04 | 5.80 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 1.4 | 45.03 | 63.04 |
| (3) | 其他人工费 | % | 1.7 | 68.85 | 1.17 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 1634.94 |
| (1) | 挖掘机油动 2m3 | 台班 | 0.23 | 842.46 | 193.77 |
| (2) | 自卸汽车 18t | 台班 | 1.63 | 867.39 | 1413.85 |
| (3) | 其他机械费 | % | 1.7 | 1607.61 | 27.33 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 1704.96 | 85.25 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 1790.21 | 89.51 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 1879.72 | 131.58 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 164.59 |
| 1 | 柴油 | kg | 131.04 | 1.26 | 164.59 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 2175.89 | 195.83 |
| 合计 |  |  |  | 2371.72 |

表7-22   推土机推土(一、二类土)施工费单价分析表

| 定额编号：1-185 定额单位：100m3 工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回，运距70-80m。 金额单位：元 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 440.36 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 419.39 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 23.64 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 0.5 | 45.03 | 22.52 |
| (3) | 其他人工费 | % | 5 | 22.52 | 1.13 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 395.75 |
| (1) | 推土机74kw | 台班 | 0.66 | 571.07 | 376.91 |
| (2) | 其他机械费 | % | 5 | 376.91 | 18.85 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 419.39 | 20.97 |
| 二 | 间接费 |  | 5 | 440.36 | 22.02 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 462.38 | 32.37 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 55.54 |
| 1 | 柴油 | kg | 44.22 | 1.26 | 55.54 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 550.29 | 49.53 |
| 合 计 |  |  |  | 599.81 |

表7-23  土方回填（覆土）工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-408 定额单位：100m3 工作内容：松填不夯实，5米以内取土回填 金额单位：元 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 426.97 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 406.63 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 406.63 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 0.5 | 58.04 |  |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 8.6 | 45.03 | 387.27 |
| (3) | 其他人工费 | % | 5 | 387.27 | 19.36 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 0.00 |
| (1) | 推土机74kw | 台班 | 0 | 571.07 | 0.00 |
| (2) | 其他机械费 | % | 5 | 0.00 | 0.00 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 406.63 | 20.33 |
| 二 | 间接费 |  | 5 | 426.97 | 21.35 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 448.31 | 31.38 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 479.70 | 43.17 |
| 合 计 | — | — | — | 522.87 |

表7-24  土地翻耕（一、二类土）工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-063 定额单位：100m3 工作内容：松土。 金额单位：元 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1177.87 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1121.79 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 550.92 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 0.6 | 58.04 | 34.82 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 11.4 | 45.03 | 513.36 |
| (3) | 其他人工费用 | ％ | 0.5 |  | 2.74 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 570.86 |
| (1) | 拖拉机59kw | 台班 | 1.2 | 461.98 | 554.38 |
| (2) | 三铧犁 | 台班 | 1.2 | 11.37 | 13.64 |
| (3) | 其他机械费用 | ％ | 0.5 | 568.02 | 2.84 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 1121.79 | 56.09 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 1177.87 | 58.89 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 1236.77 | 86.57 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 82.90 |
| 1 | 柴油 | kg | 66 | 1.26 | 82.90 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 1406.24 | 126.56 |
| 合 计 | — | — | — | 1532.80 |

表7-25  土地平整工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-406 定额单位：100m3 工作内容：推平土料 金额单位：元 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 101.36 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 96.53 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 9.46 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  | 58.04 |  |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 0.2 | 45.03 | 9.01 |
| (3) | 其他人工费 | % | 5 | 9.01 | 0.45 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 87.08 |
| (1) | 自行式平地机118kw | 台班 | 0.1 | 829.29 | 82.93 |
| (2) | 其他机械费 | % | 5 | 82.93 | 4.15 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 96.53 | 4.83 |
| 二 | 间接费 |  | 5 | 101.36 | 5.07 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 106.43 | 7.45 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 11.05 |
| 1 | 柴油 | kg | 8.8 | 1.26 | 11.05 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 124.93 | 11.24 |
| 合 计 | — | — | — | 136.17 |

表7-26  土壤培肥工程施工费单价分析表

| 定额编号：补1 定额单位：hm2 工作内容:有机肥撒播。 金额单位：元 |
| --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2241.96 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2135.20 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 90.96 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  | 58.04 |  |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 2 | 45.03 | 90.06 |
| (3) | 其他人工费 | % | 1 | 90.06 | 0.90 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2044.24 |
| (1) | 肥料 | T | 0.80 | 2530.00 | 2024.00 |
| (2) | 其他材料费 | % | 1 | 2024.00 | 20.24 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 2135.20 | 106.76 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2241.96 | 112.10 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 2354.06 | 164.78 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 2518.85 | 226.70 |
| 合计 |  |  |  | 2745.54 |

表7-27  撒播工程施工费单价分析表

| 定额编号：9-030 定额单位：hm2 工作内容:种子处理、人工撒播草籽、不覆土。 金额单位：元 |
| --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2671.68 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2544.46 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 96.46 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  | 58.04 |  |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 2.1 | 45.03 | 94.57 |
| (3) | 其他人工费 | % | 2 | 94.57 | 1.89 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2448.00 |
| (1) | 撒播紫花苜蓿 | kg | 80 | 30.00 | 2400.00 |
| (2) | 其他材料费 | % | 2 | 2400.00 | 48.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 2544.46 | 127.22 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2671.68 | 133.58 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 2805.26 | 196.37 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 3001.63 | 270.15 |
| 合计 |  |  |  | 3271.78 |

表7-28  栽植灌木（带土球）工程施工费单价分析表

| 定额编号：9-013 定额单位：100株 工作内容:挖坑，栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围） 、浇水、覆土保墒、整形、清理 金额单位：元 |
| --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 486.46 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 463.29 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 153.87 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  | 58.04 | 0.00 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 3.40 | 45.03 | 153.11 |
| (3) | 其他人工费 | % | 0.5 | 153.11 | 0.77 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 309.42 |
| (1) | 紫花槐 | 株 | 102 | 3.00 | 306.00 |
| (2) | 水 | m3 | 2.0 | 0.94 | 1.89 |
| (3) | 其他材料费 | % | 0.50 | 306.00 | 1.53 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 463.29 | 23.16 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 486.46 | 24.32 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 510.78 | 35.75 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 1 | 紫花槐 | 株 | 102 | 0.00 | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 546.53 | 49.19 |
| 合计 |  |  |  | 595.72 |

表7-29  栽植爬山虎（裸根）工程施工费单价分析表

| 定额编号：参照9-018 定额单位：100株 工作内容:挖坑，栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围） 、浇水、覆土保墒、整形、清理 金额单位：元 |
| --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 104.21 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 99.25 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 45.21 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  | 58.04 | 0.00 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 1.0 | 45.03 | 45.03 |
| (3) | 其他人工费 | % | 0.4 | 45.03 | 0.18 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 54.04 |
| (1) | 爬山虎 | 株 | 102 | 0.50 | 51.00 |
| (2) | 水 | m3 | 3.0 | 0.94 | 2.83 |
| (3) | 其他材料费 | % | 0.4 | 51.00 | 0.20 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 99.25 | 4.96 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 104.21 | 5.21 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 109.42 | 7.66 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 1 | 爬山虎 | 株 | 102 | 0.00 | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 117.08 | 10.54 |
| 合计 |  |  |  | 127.62 |

表7-30  主要材料预算价格计算表                 单位：元

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#柴油 | t | 发改委最新价格 | 5756 |
| 2 | 92#汽油 | t | 发改委最新价格 | 7559 |
| 3 | 紫花苜蓿籽 | kg | 双鸭山市宝山区2020年02月末份价格 | 30 |
| 4 | 紫花槐 | 株 | 双鸭山市宝山区2020年02月末份价格 | 5 |
| 5 | 爬山虎 | 株 | 双鸭山市宝山区2020年02月末份价格 | 0.5 |
| 6 | 有机肥 | t | 双鸭山市宝山区2020年02月末份价格 | 2530 |

表7-31  主材限定价格表           单位：元

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 限价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | t | 4500 |

表7-32  机械台班预算单价计算表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费 | 一类费用 | 二类费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类费合计 | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 二类费合计 | 人工费（元） | 动力燃料费小计 | 柴油 （元/kg） | 电 （元/kw.h） |
|  |  |  |  | 元 | 元 | 元 |  | 工日 | 单价 | 金额 |  | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1002 | 挖掘机油动 1m3 | 776.49 | 336.41 | 159.13 | 163.89 | 13.39 | 440.08 | 2 | 58.04 | 116.08 | 324.00 | 72 | 4.50 | 324.00 |  | 2.11 | 0.00 |
| 1010 | 装载机2m3 | 842.46 | 267.38 | 152.55 | 114.83 | 0 | 575.08 | 2 | 58.04 | 116.08 | 459.00 | 102 | 4.50 | 459.00 |  | 2.11 | 0.00 |
| 1014 | 推土机74kw | 571.07 | 207.49 | 92.39 | 110.92 | 4.18 | 363.58 | 2 | 58.04 | 116.08 | 247.50 | 55 | 4.50 | 247.50 |  | 2.11 | 0.00 |
| 1021 | 拖拉机59kw | 461.98 | 98.4 | 43.45 | 52.13 | 2.82 | 363.58 | 2 | 58.04 | 116.08 | 247.50 | 55 | 4.50 | 247.50 |  | 2.11 | 0.00 |
| 1033 | 自行式平地机 | 829.29 | 317.21 | 153.41 | 163.8 | 0 | 512.08 | 2 | 58.04 | 116.08 | 396.00 | 88 | 4.50 | 396.00 |  | 2.11 | 0.00 |
| 1052 | 三铧犁 | 11.37 | 11.37 | 3.1 | 8.27 | 0 | 0.00 |  | 58.04 | 0.00 | 0.00 |  | 4.50 | 0.00 |  | 2.11 | 0.00 |
| 4012 | 自卸汽车8t | 534.55 | 206.97 | 129.37 | 77.6 | 0 | 327.58 | 2 | 58.04 | 116.08 | 211.50 | 47 | 4.50 | 211.50 |  | 2.11 | 0.00 |
| 4016 | 自卸汽车18t | 867.39 | 454.31 | 275.34 | 178.97 | 0 | 413.08 | 2 | 58.04 | 116.08 | 297.00 | 66 | 4.50 | 297.00 |  | 2.11 | 0.00 |

### 7.3.3  动态投资额

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦静态投资进行动态投资分析。本复垦方案价差预备费为3.8358万元，动态总投资为33.8025万元，详见表7-33。

表7-33  土地复垦价差预备费及动态投资额估算表     单位：万元

| 年份 | 静态投资 | 1+r | i | 价差预备费 | 动态投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 0.8251 | 1.02 | 1 | 0.0165 | 0.8416 |
| 2021年 | 0.8051 | 1.02 | 2 | 0.0325 | 0.8376 |
| 2022年 | 0.8051 | 1.02 | 3 | 0.0493 | 0.8544 |
| 2023年 | 0.8051 | 1.02 | 4 | 0.0664 | 0.8715 |
| 2024年 | 0.8051 | 1.02 | 5 | 0.0838 | 0.8889 |
| 2025年 | 0.8051 | 1.02 | 6 | 0.1016 | 0.9067 |
| 2026年 | 21.9389 | 1.02 | 7 | 3.2620 | 25.2009 |
| 2027年 | 0.6100 | 1.02 | 8 | 0.1047 | 0.7147 |
| 2028年 | 0.6100 | 1.02 | 9 | 0.1190 | 0.7290 |
| 合计 | 28.0095 | —— | —— | 3.8358 | 31.8453 |

## 7.4  总费用汇总与年度安排

### 7.4.1  总费用构成与汇总

1、总费用的构成

矿山地质环境保护与土地复垦工程经费由工程施工费、监测与管护费、其他费用、预备费组成。

2、总费用汇总

经汇总，矿山地质环境保护与土地复垦工程总费用为43.0146万元，其中：工程施工费26.9124万元、监测与管护费4.7460万元、其他费用4.1068万元、预备费7.2494万元。

表7-34  矿山地质环境保护与土地复垦工程经费汇总表    单位：万元

| 序号 | 分项名称 | 环境冶理费用 | 土地复垦费用 | 合计 | 费率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工费 | 6.1835 | 20.7289 | 26.9124 | 62.57 | 与动态费用比 |
| 2 | 设备费 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | - |
| 3 | 其他费用 | 0.9436 | 3.1632 | 4.1068 | 9.55 | 与动态费用比 |
| 4 | 监测与管护费 | 2.5400 | 2.2060 | 4.7460 | 11.03 | 与动态费用比 |
| 1） | 监测费 | 2.5400 | 0.5600 | 3.1000 | 65.32 | 与监测与管护费比 |
| 2） | 管护费 | 0.0000 | 1.3500 | 1.3500 | 28.45 | 与监测与管护费比 |
| 5 | 预备费 | 1.5022 | 5.7472 | 7.2494 | 16.85 | 与动态费用比 |
| 1） | 基本预备费 | 0.5702 | 1.9114 | 2.4816 | 34.23 | 与预备费比 |
| 2） | 差价预备费 | 0.9320 | 3.8358 | 4.7678 | 65.77 | 与预备费比 |
| 3） | 风险费 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 与预备费比 |
| 6 | 静态总投资 | 10.2373 | 28.0095 | 38.2468 | 88.92 | 与动态费用比 |
| 7 | 动态总投资 | 11.1693 | 31.8453 | 43.0146 | 100.00 | - |

3、费用预存建议

1）资金来源

根据《土地复垦条例》，生产建设活动损毁的土地，按照“谁破坏，谁复垦”的原则，由生产建设单位或个人负责复垦。土地复垦义务人应将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资。因此，黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司土地复垦费用由企业自筹，并纳入生产成本。

2）费用安排方案

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境保护与土地复垦费用预计为43.0146万元。根据《土地复垦条例实施办法》，生产建设周期在三年以下的项目，应当一次性全额预存土地复垦费用。生产建设周期在三年以上的项目，可以分期预存费用，但第一次预存的数额不得少于费用总金额的百分之二十。余额按照方案确定的费用预存计划预存，在生产建设活动结束前一年预存完毕。黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司为已设矿权，设计服务年限为5.90年，矿山企业正在办理采矿证延续和变更工作。矿山剩余生产建设周期在三年以上，可分期预存土地复垦和矿山环境恢复治理费用，并于开采结束前壹年预存完毕所有费用。本方案按照投资资金计提，预存资金可按万立方米计提，因此在本方案通过后企业将会将相关费用存与专用账户。特别指出矿山原已预存土地复垦费用、矿山环境恢复治理费用，将在本期预存费用基础上给予减除。矿山环境保护与恢复治理费用预存分为二个阶段安排表如下：

表7-35  矿山环境保护与恢复治理费用预存安排表

| 阶段 | 总投资(万元) | 年份 | 年产量（万m3） | 年度投资额度(万元) | 单位产量投资矿山环境保护与恢复治理预存额(元/ m3) | 年度矿山环境保护与恢复治理费用预存额（万元） | 阶段复垦费用预存额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 5.6657 | 2020 | 2.50 | 3.3117 | 0.89 | 2.2339 | 11.1693 |
|  |  | 2021 | 3.00 | 0.5711 | 0.74 | 2.2339 |  |
|  |  | 2022 | 3.00 | 0.5826 | 0.74 | 2.2339 |  |
|  |  | 2023 | 3.00 | 0.5942 | 0.74 | 2.2339 |  |
|  |  | 2024 | 3.00 | 0.6061 | 0.74 | 2.2337 |  |
| 二 | 5.5036 | 2025 | 3.00 | 0.6182 | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | 4.6013 | - | - |  |
|  |  | 2027 | - | 0.1406 | - | - |  |
|  |  | 2028 | - | 0.1434 | - | - |  |
| 总计 | 11.1693 | — | — | 11.1693 | - | 11.1693 | 11.1693 |

土地复垦费用预存分为二个阶段安排表如下：

表7-36  土地复垦费用预存安排表

| 阶段 | 总投资(万元) | 年份 | 年产量（万m3） | 年度投资额度(万元) | 单位产量投资复垦费用预存额(元/ m3) | 年度复垦费用预存额 （万元） | 阶段复垦费用预存额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 4.2940 | 2020 | 2.50 | 0.8416 | 2.55 | 6.3691 | 31.8453 |
|  |  | 2021 | 3.00 | 0.8376 | 2.12 | 6.3691 |  |
|  |  | 2022 | 3.00 | 0.8544 | 2.12 | 6.3691 |  |
|  |  | 2023 | 3.00 | 0.8715 | 2.12 | 6.3691 |  |
|  |  | 2024 | 3.00 | 0.8889 | 2.12 | 6.3689 |  |
| 二 | 27.5513 | 2025 | 3.00 | 0.9067 | - | - | — |
|  |  | 2026 | - | 25.2009 | - | - |  |
|  |  | 2027 | - | 0.7147 | - | - |  |
|  |  | 2028 | - | 0.7290 | - | - |  |
| 总计 | 31.8453 | — | — | 31.8453 | - | 31.8453 | 31.8453 |

### 7.4.2  近期年度经费安排

由于本方案服务期限5.90年。费用预存情况详见上表预存完毕所有费用，并根据工作计划安排费用。

目前矿山处于生产期间，近期不需要进行土地复垦工作，因此只安排矿山地质环境保护和恢复治理工作。详见下表

表7-37  费用使用安排表

| 年度 | 工作量 | 费用 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 制作警示牌8个，立铁立柱301根，拉铁丝网900m，开挖土方14m3，覆盖彩条布400m2，布置边坡监测点6处，布设崩塌、滑坡地质灾害监测点2个，边坡监测48次，崩塌、滑坡地质灾害监测点12次。剥离表土1017 m3，设置排土场植被、土壤监测点1个，对排土场草地植被和土壤各监测1次，管护草地0.12hm2。 | 4.1533 |  |
| 2021 | 覆盖彩条布400m2，边坡监测36次，崩塌、滑坡地质灾害监测点12次。剥离表土1017 m3，对排土场草地植被和土壤各监测1次，管护草地0.12hm2。 | 1.4087 |  |
| 2022 | 覆盖彩条布400m2，边坡监测36次，崩塌、滑坡地质灾害监测点12次。剥离表土1017 m3，对排土场草地植被和土壤各监测1次，管护草地0.12hm2。 | 1.4370 |  |
| 2023 | 覆盖彩条布400m2，边坡监测36次，崩塌、滑坡地质灾害监测点12次。剥离表土1017 m3，对排土场草地植被和土壤各监测1次，管护草地0.12hm2。 | 1.4657 |  |
| 2024 | 覆盖彩条布400m2，边坡监测36次，崩塌、滑坡地质灾害监测点12次。剥离表土1017 m3，对排土场草地植被和土壤各监测1次，管护草地0.12hm2。 | 1.4950 |  |

# 第八章  保障措施与效益分析

矿山地质环境保护与土地复垦方案的保障措施是保证方案顺利实施的必要手段，也是编制方案的重要内容，生产建设单位应建立健全矿山地质环境保护与土地复垦组织、机构，落实方案实施的费用来源与技术手段，严格费用使用管理，定期向资源主管部门报告矿山地质环境保护与土地复垦情况，接受资源主管部门的监督检查，实行全方位管理，确保矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施。

## 8.1  组织保障

黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境保护与土地复垦实施方式为矿山企业自行恢复和复垦，矿山法人代表即为矿山地质环境保护与土地复垦第一责任人，负责人熟悉矿山地质环境保护与土地复垦方案中治理恢复和土地复垦的范围、预防措施、工程等具体内容。方案实施后，结合矿山生产安排，将矿山地质环境保护与土地复垦工作作为本矿日常生产管理的内容之一，法人代表已委派专人负责矿山的矿山地质环境保护与土地复垦工作并设置组织生产机构，将其落实到实处。同时还要定期向资源主管部门汇报工作进程，积极主动配合相关部门的监督和管理。

定期组织企业员工学习《土地复垦条例》、《土地管理法》、《环境保护条例》等相关法律法规和政策文件。通过学习，使企业管理人员和工作人员都清醒地意识到，对矿山在生产建设过程中破坏的环境和土地问题，进行矿山地质环境保护与土地复垦是企业应尽的法律责任。

## 8.2  技术保障

矿山地质环境保护与土地复垦工作专业性、技术性较强，需要定期培训技术人员、咨询相关专家、开展科学实验、引进先进技术，以及对环境破坏和土地损毁情况进行动态监测和评价。技术保障工作应做到以下几点：

1、方案规划阶段，选择有技术优势的人员编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，委派技术人员与方案编制人员密切合作，了解矿山地质环境保护与土地复垦方案中的技术要点；

2、实施中，根据矿山地质环境保护与土地复垦方案内容，与有实力的技术单位合作，编制阶段矿山地质环境保护与土地复垦实施计划，及时总结阶段性矿山地质环境保护与土地复垦实施经验，并修订矿山地质环境保护与土地复垦方案；

3、加强对国内外具有先进矿山地质环境保护与土地复垦技术单位的学习研究，及时吸取经验，完善复垦措施；

4、根据实际生产情况和土地损毁情况，进一步完善矿山地质环境保护与土地复垦方案，拓展矿山地质环境保护与土地复垦报告编制的深度和广度，做到所有矿山地质环境保护与土地复垦工程遵循方案设计；

5、严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有相关等级的资质；

6、实施表土剥离及保护、不将有毒有害物用作回填或者充填材料、不将重金属及其他有毒有害污染的土地用作种植食用农作物等；

7、建设、施工等各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。

8、选择有技术优势和较强社会责任感的监理单位，委派技术人员与监理单位密切合作，确保施工质量；

9、定期培训技术人员、咨询相关专家、开展科学实验、引进先进技术，以及对环境破坏和土地损毁情况进行动态监测和评价。

## 8.3  资金保障

1、计提方式

投入环境恢复治理和复垦资金足额提取，存入专门帐户。确保环境恢复治理和复垦资金足额到位、安全有效，不随意减少。

2、资金使用管理

环境恢复治理和土地复垦资金的使用，严格按照规定的开支范围支出，实行专款专用，专管专用，单独核算，项目区领导集体讨论，严格审批，规范财务手续，明细每一笔款项的使用状态和使用途径。

3、资金监督

由资源管理部门和审计局对项目区环境恢复治理和土地复垦专项资金进行监督和审计，确保每笔资金落到实处，真正用在矿山地质环境保护与土地复垦工程上。

总之，保证建设资金及时足额到位，保障矿山地质环境保护与土地复垦工作顺利进行。矿山地质环境保护与土地复垦实施竣工验收时，建设单位将就矿山地质环境保护与土地复垦投资估算调整情况、分年度安排投资、资金到位情况和经费支出情况写出总结报主管部门和监督部门审计审查备案。

## 8.4  监管保障

1、项目建设同时，加强与政府主管部门的合作，建立共管帐户，自觉接受地方主管部门的监督管理。对监督检查中发现的问题及时处理，以便复垦工程顺利实施。矿山对主管部门的监督检查情况做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。对于监督部门提出的不符合设计要求或质量要求的工程，将重新进行，直到满足要求为止。

2、按照本土地复垦方案确定的年度进度安排，逐地落实。对土地复垦实行统一管理。

3、加强土地复垦政策宣传，深入开展我国土地基本国情和国策教育，调动土地复垦的积极性。提高社会对土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。

## 8.5  效益分析

本项目坚持“在保护中开发，以开发促保护”这一符合可持续发展的建设方针，矿山地质环境保护与土地复垦工作的开展和实施将为区内自然资源的保护和合理开发利用提供有利的条件，对于保护生物多样性，维护生态平衡，具有极其重要的意义。

### 8.5.1  社会效益

矿山地质环境保护与恢复治理工程实施后，一方面可改善当地的人居环境，避免因矿山地质灾害的发生而危及当地人民生命财产安全；另一方面恢复了土地的利用功能，为当地居民提供了就业机会。而土地复垦则是关系到社会经济发展的大事，不仅对生态环境和国民生产有重要意义，而且是保证区域经济可持续发展的重要组成部分。

土地的损失所造成的影响

1、违背国家关于十分珍惜和合理利用土地的政策；

2、将会直接影响到矿区周边居民的生活；

3、复垦后的土地调整了土地利用结构、发挥了生态系统的功能、合理利用了土地、提高了环境容量、促进了生态良性循环、维护了生态平衡。

所以，土地复垦是关系国计民生的大事，不仅对生态环境和矿山生产有着重大意义，而且对社会稳定发展也起到了至关重要作用，它将是保证项目区区域可持续发展的重要组成部分，因而具有重要的社会效益。

### 8.5.2  环境效益

矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦区的环境效益是显而易见的，矿山生产项目实施过程中，必将给矿山及周边环境带来一定的影响和危害。例如：在矿山生产中，由于采矿生产活动扰动和破坏了原地表植被，区域植被覆盖率降低，可引起局部地区沙化，水土流失等环境问题。生产机械、人员践踏等活动也会使矿区及周边植被受到严重的影响，各种机械和车辆排放的废气、油污以及运输车辆行驶扬尘等也将对周围植物的正常生长产生一定的影响。此外，矿区周围植被也将受到不同程度的影响。矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程实施后，可消除矿山地质灾害隐患和污染源，提高植被覆盖率，有效地防止水土流失，改善当地环境。对矿山生产破坏的土地应尽量恢复其原有的功能，不改变其原来的使用功能。通过对项目区生态环境的恢复与建设，使占有和破坏的土地得到恢复，最终恢复了土地的生产力，建成人工与自然复合的生态环境系统，形成新的人工和自然景观。将工程对环境影响减小到最低，改善了生物群落的生态环境，恢复生物多样化。因此，环境效益显著。

### 8.5.3  经济效益

矿山地质环境恢复治理和土地复垦应结合矿山建设过程中的总量控制与循环经济，通过对矿山的综合治理，一方面减少了矿山地质灾害的发生，一方面降低了生态环境破坏程度。同时土地复垦与生态重建起到了显著的水土保持效果，减少了项目影响区域的水土流失量，改善了矿山生态环境。经过市场调查，林地平均一年收益为1.0万元/hm2，复垦后林地面积为3.00hm2，合计平均每年收益为3.00万元。

由此可见，对矿区进行矿山治理和复垦不仅减少了企业开支，同时给当地周边居民和政府带来利益和财富，具有十分可观的经济效益。

## 8.6  公众参与

矿山环境恢复治理和土地复垦的公众参与包括全程参与和全面参与。它是收集当地土地管理及相关部门、矿山企业和矿区周边区域公众对土地复垦项目占地及开展后期土地复垦工作的意见和建议，以明确土地复垦的可行性，同时监督土地复垦工作的顺利实施，实现土地复垦的民主化、公众化，从而有利于最大限度地发挥综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

### 8.6.1  公众参与技术路线

公众参与技术路线图，见图8-1

图8-1  公众参与技术路线

1、公众参与部门涉及到当地土地及相关管理部门、矿山企业、矿区及其周边居民和科研部门。本项目多次征求土地管理部门等相关部门的意见，同时听取借鉴矿区周边地区居民、矿山工作人员以及管理部门对矿山工作的意见。

2、公众参与贯穿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制的始终。本项目公众参与涉及到矿山地质环境保护与土地复垦方案编制的前期准备、编制过程中以及土地复垦方案实施过程中的全过程。

### 8.6.2  方案编制期间公众参与

1、查阅矿山基础资料，了解矿区自然条件，重点是地形、地貌、土壤和植被以及当地的种植习惯；

2、利用矿山资料以及网络资源初步了解项目区经济社会发展水平；

3、查阅当地土地利用现状以及乡镇级土地利用规划，确定其对土地复垦方案待复垦区域规划用途的影响；

4、参考矿山环评和水土保持方案确定对矿区土地复垦内容分析，确定矿区土地复垦工作的安排和土地复垦用途。

5、发放调查问卷情况

表8-1  矿山地质环境保护与土地复垦公众参与调查问卷表

| 姓名 |  | 工作单位（或家庭住址） |  | 职业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 年龄 |  | 文化程度 |  | 日期 |  |
| 项目概况 | 本次公众调查系黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案的重要组成部分，在我们的公众调查统计结果中将会反映和考虑您对该方案的想法和建议，同时会将统计结果向有关主管部门反馈，以作为其决策的参考 意见。故您的意见具有重要意义，恳请您能以认真负责的态度协助我们完成此项调查工作。 |
| 调查内容 | 1.您了解黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司吗？ | 非常熟悉（ ）：了解（ ）：听说过（ ）：不知道（ ） |
|  | 2.您支持黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司在当地开采吗？ | 支持（ ）：不支持（ ）：无所谓（ ） |
|  | 3.您了解石场开采对环境的破坏有哪些吗？ | 了解（ ）：不了解（ ）：说不清楚（ ） |
|  | 4.您了解矿山地质环境保护与土地复垦吗？ | 了解（ ）：不了解（ ）：说不清楚（ ） |
|  | 5.您认为矿山地质环境保护与土地复垦能否恢复当地生态环境？ | 能（ ）：不能（ ）：不清楚（ ） |
|  | 6.您是否支持矿山地质环境保护与土地复垦？ | 支持（ ）：不支持（ ）：无所谓（ ） |
|  | 7. 您觉得当地矿山损毁土地复垦为什么方向比较好？ | 耕地（ ）：林地 （ ）：其他（ ） |
| 意见与建议 |  |

（1）调查对象及调查问卷发放回收情况

调查表发放范围包括地质环境问题恢复治理与土地复垦范围最近区域的居民点。调查问卷共30份，回收24份，回收率80.00%。

（2）调查结果统计

通过对调查表回收整理，获得公众参与结果汇总表，见下表

表8-2  矿山地质环境保护与土地复垦公众参与问卷调查表

| 序号 | 问题 | 选项 | 人数（人） | 百分比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司吗？ | 非常熟悉 | 4 | 16.67 |
|  |  | 了解 | 7 | 29.17 |
|  |  | 听说过 | 13 | 54.17 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0.00 |
| 2 | 您支持黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司在当地开采吗？ | 支持 | 24 | 100.00 |
|  |  | 不支持 | 0 | 0.00 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0.00 |
| 3 | 您了解矿山开采对环境的破坏有哪些吗？ | 了解 | 8 | 33.33 |
|  |  | 不了解 | 6 | 25.00 |
|  |  | 说不清楚 | 10 | 41.67 |
| 4 | 您了解矿山地质环境保护与土地复垦吗？ | 了解 | 8 | 33.33 |
|  |  | 不了解 | 10 | 41.67 |
|  |  | 不清楚 | 6 | 25.00 |
| 5 | 您认为矿山地质环境保护与土地复垦能否恢复当地生态环境？ | 能 | 20 | 83.33 |
|  |  | 不能 | 2 | 8.33 |
|  |  | 不清楚 | 2 | 8.33 |
| 6 | 您是否支持矿山地质环境保护与土地复垦？ | 支持 | 21 | 87.50 |
|  |  | 不支持 | 0 | 0.00 |
|  |  | 无所谓 | 3 | 12.50 |
| 7 | 您觉得当地矿山损毁土地复垦为什么方向比较好？ | 耕地 | 4 | 16.67 |
|  |  | 林地 | 14 | 58.33 |
|  |  | 其他 | 6 | 25.00 |

对所收回的26份调查表进行统计，详见上表

从调查表所反馈的情况来看，本地区对矿山地质环境保护与土地复垦方面的知识比较缺乏，有相当比例的公众对相关政策不了解。

现对调查表的公众意见反馈情况总结如下：

1）公众对黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司项目的了解程度：

16.67%的受调查者非常熟悉黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司，29.17%的人了解黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司，说明黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司的采矿工作当地群众比较认同。

2）是否支持黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司在当地开采：

所有的调查者都非常支持黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司在当地进行开采，这说明黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司在多年的石场开采中，矿方对当地经济做出了较大的贡献，解决了当地部分群众的就业问题得了当地干群的支持。

3）石场开采对环境的破坏了解情况：

调查显示，33.33%的被调查者知道石场开采会对环境造成一定程度的破坏，但具体哪些破坏以及损毁程度如何不能完全说淸楚。

4）对矿山地质环境保护与土地复垦的了解情况：

调查显示，33.33%的被调查者了解矿山地质环境保护与土地复垦主要是国土部门及企业相关人员，41.67%的人员多是听说过矿山地质环境保护与土地复,但具体情况不是很了解，说不淸楚。还有25.00%的人不了解矿山地质环境保护与土地复垦,说明国土资源部门应该进一步加大矿山地质环境保护与土地复垦的宣传, 使更多的人了解矿山地质环境保护与土地复垦。

5）矿山地质环境保护与土地复垦能否恢复当地生态环境：

调查显示，83.33%的被调查者认为能够恢复当地生态环境，但也有个别人对矿山地质环境保护与土地复垦持怀疑态度，说不淸楚。

6）是否支持矿山地质环境保护与土地复垦:

调查显示87.50%的被调查者都支持矿山地质环境保护与土地复垦,认为本项工作有利于当地经济发展、有利于恢复生态环境，并有利于协调企业和当地群众 的关系。

7）当地矿山损毁土地复垦的复垦方向：

由于本项目地处低山丘陵区，58.33%的被调查人认为当地矿山复垦的复垦方向为林地，当地矿山复垦重点在恢复当地的生态环境。

8）意见和建议

调查中，公众对该项目的矿山地质环境保护与土地复垦工作提出了一些宝贵的意见、建议和要求，现总结如下：

石场开采中要保护好环境，促进地方经济；

按原定计划开采，促进经济发展，增加就业机会。

总体来看，公众对黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司的开发认同度较高，具有良好的社会基础，而对矿山地质环境保护与土地复垦的措施、目标和效果尚缺乏足够的认识。在了解石场地质环境保护与土地复垦的方向和措施后，大多数公众认为黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司地质环境保护与土地复垦能够有效的恢复当地生态环境，对于保护生物多样性，维护生态平衡，具有极其重要的意义。

### 8.6.3  后续公众全程和全面的参与

1、方案实施过程中公众参与

每年组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对项目区工程实施情况进行一次实地考察验收。

设立意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅表达渠道。

每年年底组织召开一次座谈会，邀请当地群众、相关职能部门和专家代表参加，根据考察验收的实际情况，以及通过各种渠道征集到公众意见，对项目区的治理与复垦实施方案和计划进行调整修改。修改后的方案和计划上报资源主管部门备案。

2、竣工验收阶段中公众参与

矿山治理与复垦工程竣工以前，通过网络、报纸等媒体发布工程竣工验收消息，广大群众可参与对项目区土地复垦项目数量和质量的评价。向资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。

## 8.7  矿山地质环境保护与土地复垦实施保障

1、发挥矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书规划指导作用，保障矿山地质环境保护与土地复垦实施；

2、依据矿山地质环境保护与土地复垦报告书，制定相应的规划实施大纲和年度计划，并根据矿山地质环境保护与土地复垦技术的不断完善提出相应的改进措施，确保矿山地质环境保护与土地复垦各项工程落到实处；

3、完善矿山地质环境保护与土地复垦工程决策机制，建立健全矿山地质环境保护与土地复垦工程咨询、公示等制度，提高土地复垦的公众参与度；

4、实行领导责任制，落实矿山地质环境保护与土地复垦责任，切实抓好矿山地质环境保护与土地复垦工作，保证矿山地质环境保护与土地复垦工程质量；

5、以创新和长效管理为基础，进一步论证矿山地质环境保护与土地复垦工程的可行性，定期开展矿山地质环境保护与土地复垦工程实施评估工作，检查矿山地质环境保护与土地复垦工程实施效果及落实情况，提出改进意见；

6、严格执行规划，严肃查处违反规划的建设行为，同时根据实际生产情况和土地损毁情况，进一步完善矿山地质环境保护与土地复垦报告书，拓展矿山地质环境保护与土地复垦报告编制的深度和广度，做到所有矿山地质环境保护与土地复垦工程遵循矿山地质环境保护与土地复垦报告设计。

## 8.8  土地权属调整方案

该矿复垦区面积3.71公顷，按照该矿与原有土地使用者之间的协议，矿山闭坑后土地权属单位归宝山区双鸭山农场松岭林场和双鸭山农场三队，恢复地貌，土地复垦为旱地和灌木林地。

# 第九章  结论与建议

## 9.1  结论

1、黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山生产规模为3.0万立方米/年，矿山设计剩余服务年限为5.90年，矿山恢复治理和土地复垦年限为3年，矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案的服务年限为8.90年，即2020年03月～2028年12月。

2、矿山生产建设规模为小型，矿山地质环境条件复杂程度为简单，评估区的重要程度为重要区，因此将本次的评估级别确定为二级，评估区范围面积为10.03hm2。

3、矿山已生产多年，根据现状调查情况，现状条件下评估区范围内方案所涉及的地质环境影响区域主要有已损毁采掘场（已损毁采掘场边坡区域地质灾害类型主要为崩塌；已损毁采掘场内所设置的排土场和废石场区域地质灾害类型主要为滑坡）和工业广场区域。其中：已损毁采掘场现状崩塌地质灾害可能性中等，崩塌发育程度中等，崩塌地质灾害危害程度小，矿山崩塌地质灾害危险性中等；排土场和废石场滑坡地质灾害可能性中等，滑坡发育程度弱，滑坡地质灾害危害程度小，矿山滑坡地质灾害危险性小；评估区内工业广场和其他矿山开采可能影响区域没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，现状发生地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小；现状评估区整体对地下水资源的影响和破坏较轻；已损毁采掘场和工业广场对地形地貌景观破坏现状评估为较严重；已损毁采掘场对土地资源的影响和破坏较严重，工业广场区域对土地资源的影响和破坏较轻；拟损毁采掘场和评估区其他区域因没有开采，对含水层、地形地貌景观和土地资源影响和破坏较轻。

因此，将已损毁采掘场范围（含排土场和废石场——面积1.91hm2）划分为矿山地质环境影响较严重区；工业广场范围（含生产办公区和料场——面积0.58hm2）划分为矿山地质环境影响较严重区；拟损毁采掘场（面积1.22hm2）和评估区其他受矿山开采所影响的区域（面积6.32hm2）划分为矿山地质环境影响一般区，较严重区面积合计为2.49hm2，一般区面积合计为7.54hm2。

4、根据预测结果，终了时评估区范围内方案所涉及的地质环境影响区域主要为采掘场（采掘场边坡区域地质灾害类型主要为崩塌；采掘场内所设置的排土场和废石场区域地质灾害类型主要为滑坡）和工业广场区域。其中：采掘场预测遭受崩塌地质灾害可能性中等，崩塌发育程度中等，崩塌地质灾害危害程度小，矿山露天采场崩塌地质灾害危险性中等；采掘场内排土场和废石场预测遭受滑坡地质灾害可能性中等，滑坡发育程度弱，滑坡地质灾害危害程度小，矿山排土场和废石场遭受滑坡地质灾害危险性小；评估区内工业广场和其他矿山开采可能影响区域没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，预测发生地质灾害的可能性小，发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小；预测评估区整体对地下水资源的影响和破坏较轻；采掘场和工业广场对地形地貌景观破坏现状评估为较严重；采掘场对土地资源的影响和破坏较严重，工业广场区域对土地资源的影响和破坏较轻；评估区其他区域因没有开采，对含水层、地形地貌景观和土地资源影响和破坏较轻。

因此，将采掘场（面积3.13hm2）和工业广场范围（面积0.58hm2），面积合计3.71hm2划分为矿山地质环境影响较严重区；评估区其他受矿山开采所影响的区域划分为矿山地质环境影响一般区，面积为6.32hm2。

5、经综合分析，将采掘场和工业广场划分为次重点防治区，其中：采掘场面积3.13hm2，工业广场面积0.58hm2，次重点防治区面积3.71hm2；将评估区其它区域划分为一般防治区，面积为6.32hm2。

6、本方案确定复垦区面积3.71hm2，由于不存在永久性建筑用地，故复垦责任区与复垦区面积相同为3.71hm2，复垦土地面积为3.00hm2，其中：复垦旱地0.38hm2，复垦灌木林地2.62hm2，土地复垦率为80.86%。

7、本次矿山地质环境防治工程可划分为生产期和闭坑后恢复治理期。矿山地质环境保护与土地复垦工程的主要对象为露天采场和工业广场，主要措施为边坡修整、拆除建筑物、将废石、地表硬化覆盖层和建筑垃圾回填、地面清理平整、在采场周围设立警示牌、土方开挖、修建围栏和铁网。矿山地质环境监测工程主要为定期对边坡稳定性监测；对废石堆场和排土场可能引发的滑坡地质灾害进行监测；土地复垦监测工程主要为对复垦工程土壤和植被的监测。

环境恢复治理主要工程量：边坡修整600m3；制作警示牌8个，修建围栏301根，拉铁丝网900m，开挖土方14m3，覆盖彩条布2400 m2，布置边坡监测点6处，布设崩塌、滑坡地质灾害监测点2个，边坡稳定性监测320次，崩塌、滑坡地质灾害监测70次。

土地复垦主要工程量：人工拆除建筑物50m3，机械拆除建筑物墙体148m3，废石和建筑垃圾回填698m3，剥离表土6100m3，运土覆土8020m3，地面平整3000m3，土地翻耕3.00hm2，土壤培肥3.00hm2，栽植爬山虎8570株，栽植紫花槐116.45株，撒播紫花苜蓿2.74hm2（生产前期排土场0.12hm2、复垦后林下2.62 hm2），布置土壤、植被监测点5个（生产前期排土场1个、复垦后整体4个），土地复垦土壤监测18点次（生产前期排土场6点次、复垦后整体12点次），植被恢复效果监测18点次（生产前期排土场6点次、复垦后整体12点次）。

8、根据矿山地质环境恢复治理和土地复垦工作部署、工程量及工程技术手段，参照相关标准，黑龙江红兴隆农垦鑫源采石有限公司矿山地质环境治理与土地复垦总投资为43.0146万元，其中：矿山地质环境治理工程动态总投资11.1693万元；土地复垦资金动态总投资为31.8453万元，复垦面积为3.00公顷，其中：每亩动态投资平均为0.7077万元（合10.62元/平方米）；静态总投资28.0095万元，亩均静态投资0.6224万元（合9.33元/平方米）。

## 9.2  建议

1、在矿山地质环境防治工程和土地复垦工程的实施过程中，应注意周边生态环境的保护，避免人为的扰动造成新的破坏。

2、开采和治理期间应加强巡视，发现异常及时处理。

3、根据具体开采情况，应适时地对本方案进行修改，调整矿山地质环境恢复治理与土地复垦的实施工作。

4、矿山地质环境工程和土地复垦工程完成后应加强维护管理，确保发挥长期效益。

# Text boxes

黑土平均0.50米

粉质粘土

场地平整

修建建构筑物

土地占用

矿山开采产生表土

废石堆积

土地压占

矿山开采

形成采坑

土地挖损

土地损毁环节及时序

适宜性评价分类系统

宜林型

宜草型

适宜类

暂不适宜类

按破坏程度和可复恳性进行分类

宜耕型

永久不适宜类

不适宜类

广泛公众参与

资源及相关部门

矿山企业

矿区及其周边居民

科研部门

方案编制前期准备阶段

方案编制过程中

方案实施过程中