双鸭山市人民政府关于印发

《双鸭山市2021年省百大项目市级领导

包保服务工作方案》的通知

各县（区）人民政府，市政府各直属单位：

现将《双鸭山市2021年省百大项目市级领导包保服务工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

双鸭山市人民政府

2021年5月19日

双鸭山市2021年

省百大项目市级领导包保服务工作方案

按照市委、市政府工作部署，为全面贯彻落实市委十一届七次全会精神，牢固树立“大抓项目、抓大项目”理念，强力推进“百大项目”建设，确保全市2021年省大项目建设目标任务完成，切实发挥“百大项目”经济稳定器作用，制定本方案。

一、包保服务分工

按照《双鸭山市2021年“省、市百大项目”和“500万产业项目”建设目标任务包保推进方案》（双政办发〔2021〕4号），结合相关市级领导分工，对已列入2021年省百大项目计划的全市10个省百大项目实行市级领导包保服务。

（一）项目名称：宝清至迎春铁路项目、神华宝清腐植酸褐煤蜡生产项目

责任主体：宝清县

包保领导：魏丙新  市委常委、副市长

（二）项目名称：双鸭山鸿展燃料乙醇项目、双鸭山玄武岩纤维及其制品生产基地项目、双鸭山万鑫石墨产业园项目

责任主体：集贤县、市经开区

包保领导：赵励军  市委常委、宣传部部长、市经开区党工

委书记

（三）项目名称：双鸭山煤矿产能提升项目

责任主体：市发展改革委

包保领导：刘  伟  市委常委、副市长人选

（四）项目名称：裕品稻谷加工及仓储物流综合项目

责任主体：集贤县

包保领导：姜  涛  副市长

（五）项目名称：饶河乌苏里江名特优鱼有机养殖生产加工项目（二期）

责任主体：饶河县

包保领导：孙  宇  副市长

（六）项目名称：宝清益生生猪养殖加工及配套基础设施项目

责任主体：宝清县

包保领导：张传林  副市长

（七）项目名称：双鸭山引松入双供水工程

责任主体：市住房城乡建设局（市引松入双办）

包保领导：李世芳  副市长人选

二、包保服务目标

按照全省百大项目建设要求，结合我市实际，全面启动百大项目建设会战，紧盯“四率”目标，分阶段确保任务目标完成。

第一阶段：6月底前，全市已列入计划的10个省百大项目全部实现开复工，开复工率100%；完成年度计划投资的36%以上。

第二阶段：8月底前，完成年度计划投资的65%以上。

第三阶段：11月15日会战结束前，实现项目开复工率100%、资金到位率90%以上、投资完成率90%以上、按期竣工率100%会战目标。

三、包保服务任务

（一）加快完善项目前期手续。对未开工或已开工建设项目前期手续不完备的，牵头组织自然资源、建设、环保等部门迅速建立联动协同机制，成立服务专班，建立项目审批“绿色通道”，实施“一会三函”、容缺审批、容缺核准、承诺即开工等措施，最大限度压缩审批时限。针对项目前期手续办理存在的问题，定期组织召开专题会议，制定时间表、路线图，限时办结。

（二）全面落实项目保障要素。牵头组织项目建设要素保障部门主动靠前服务，市、县（区）相关部门联动，强化项目建设用地、用工、资金和水电气运等要素保障。对项目建设必备要素落实存在困难的，及时组织相关部门研究解决，创新加大要素保障协调力度，创造一切条件确保省百大项目早开工、多投资、快建设。

（三）强化实施项目精准调度。紧盯“四率”目标，抢抓项目会战黄金施工期，逐个项目分解月度投资目标，挂图作战、精准调度。执行项目建设单位、责任单位、市级领导包保服务分级协调推进机制。各牵头责任单位要落实“首席服务员”和“联络服务员”，实行专班、专人、专项推进。要对标阶段目标任务，每周向包保服务市级领导报告进展情况，包保市级领导每半月调度一次，对新开工、投资进度慢、存在困难问题的项目重点调度、现场服务。要紧盯项目投资入统关键节点，会同统计部门主动加强指导，确保开工项目及时入库，发生投资应统尽统。

（四）加大项目督办考评力度。定期开展项目建设现场督导，及时发现问题，建立问题清单，对存在问题实行挂牌督办、销号管理。紧盯“四率”目标，半月一排名，一月一通报，制定榜单，每月排名“晾晒”。定期召开“百大项目”市政府专题会议，通报推进项目建设情况，对“四率”全部达标予以表扬，开工率、投资完成率低于全市平均水平进行反思。市百大项目及500万产业项目同步按全市分解方案，参照省百大项目阶段性目标任务推进落实。

（五）积极加强项目谋划储备。按照全省百大项目建设要求，实行省百大项目清单动态管理。对尚未落实省百大项目目标任务的县（区），要聚焦“三个转变”，紧跟市场导向，强化政策衔接，抓实招商引资，加快储备生成符合标准可实施的重大项目，补充纳入省百大项目库，并按市级领导分工，实行包保服务推进。

附件：双鸭山市2021年省百大项目市级领导包保服务工作台账

附件

双鸭山市2021年省百大项目市级领导包保服务工作台账

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 重要建设内容 | 建设起止 年限 | 2021年计划 开工时间 | 总投资 | 2021年计划完成投资 | 项目所在 县（区） | 责任单位 | 首席 服务员 | 包保市级领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（10个） |  |  |  | 172.7 | 47.9 |  |  |  |  |
| 新开工项目 （6个） |  |  |  | 125.2 | 32.5 |  |  |  |  |
| 1 | 双鸭山引松入双供水工程 | 日取水30.3万吨，建设净水厂、输配水管线 | 2021—2022 | 2021.6.30 | 17.3 | 8.5 | 集贤县 | 市引松入双办市住房城乡建设局 | 曲 涛 杨开利 | 李世芳 |
| 2 | 双鸭山鸿展燃料乙醇项目 | 年产燃料乙醇30万吨 | 2021—2022 | 2021.5.30 | 10.9 | 6.0 | 集贤县 | 集贤县政府 | 郭 伟 | 赵励军 |
| 3 | 双鸭山煤矿产能提升项目 | 年产煤炭990万吨 | 2021—2025 | 2021.4.1 | 73.3 | 7.9 | 集贤县 宝清县 四方台区 宝山区 岭东区 | 市发展改革委 市煤管局 | 裴振同 刘 俊 | 刘 伟 |
| 4 | 饶河乌苏里江名特优鱼有机养殖生产加工项目（二期） | 养殖水面4213亩，建设鱼苗繁育加工车间和冷链物流设施 | 2021—2022 | 2021.4.1 | 7.7 | 3.6 | 饶河县 | 饶河县政府 | 付殿军 | 孙 宇 |
| 5 | 双鸭山玄武岩纤维及其制品生产基地项目 | 年产玄武岩高端纤维及制品1万吨 | 2021—2023 | 2021.4.15 | 6.0 | 3.0 | 市经开区 | 市经开区管委会 | 刘建发 | 赵励军 |
| 6 | 双鸭山万鑫石墨产业园项目 | 年产石墨制品20万吨 | 2021—2023 | 2021.6.27 | 10.0 | 3.5 | 市经开区 | 市经开区管委会 | 刘建发 | 赵励军 |
| 二、续建项目（4个） |  |  |  | 47.5 | 15.4 |  |  |  |  |
| 7 | 宝清至迎春铁路项目 | 新建客货共线线路38.1公里 | 2020—2023 | 2021.3.20 | 10.4 | 5.0 | 宝清县 | 宝清县政府 | 徐斌义 | 魏丙新 |
| 8 | 宝清益生生猪养殖加工及配套基础设施项目 | 年屠宰生猪200万头、加工饲料厂60万吨，配套建设冷链物流产业园 | 2020—2024 | 2021.3.10 | 30.0 | 5.3 | 宝清县 | 宝清县政府 | 徐斌义 | 张传林 |
| 9 | 裕品稻谷加工及仓储物流综合项目 | 年加工稻谷30万吨 | 2020—2021 | 2021.4.30 | 3.8 | 3.1 | 集贤县 | 集贤县政府 | 郭 伟 | 姜 涛 |
| 10 | 神华宝清腐植酸褐煤蜡生产项目 | 年产腐植酸4800吨、褐煤蜡1214吨、副产树脂1155吨 | 2020—2022 | 2021.3.10 | 3.3 | 2.0 | 宝清县 | 宝清县政府 | 徐斌义 | 魏丙新 |

抄送：市委办公室，市纪委办公室，双鸭山军分区。 市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级法院，市检察院。

双鸭山市人民政府办公室 2021年5月19日印发

# Text boxes

双政发〔2021〕5号