附件1

集中供热任务和责任清单

| 序号 | 县（区） | 实施年份 | 新建集中供热面积（万平方米） | 替代散煤量（万吨） | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集贤县 | 2020 | 6.2 | 0.28 | 集贤县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 2 | 友谊县 | 2020 |  |  | 友谊县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 3 | 宝清县 | 2020 | 25.2 | 1.13 | 宝清县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 4 | 饶河县 | 2020 | 1.27 | 0.06 | 饶河县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 5 | 尖山区 | 2020 |  |  | 市住房城乡建设局 |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 岭东区 | 2020 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 7 | 四方台区 | 2020 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 8 | 宝山区 | 2020 | 21 | 0.95 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 9 | 红兴隆管局 | 2020 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 10 | 市经开区 | 2020 |  |  | 市经开区管委会 |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 合 计 | 53.67 | 2.42 |  |

附件2

生物质热电联产项目和责任清单

| 序号 | 项目名称 | 所在县区 | 锅炉吨位（蒸吨） | 装机容量（兆瓦） | 年发电量（亿度） | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集贤县生物质热电联产项目 | 集贤县 | 130 | 1×30 | 1.8 | 2020.12 |
| 2 | 集贤县1×30MW农林生物质热电联产项目（二期） | 集贤县 | 130 | 1×30 | 1.8 | 2022.12 |

附件3

棚户区搬迁改造任务和责任清单

| 序号 | 县（区） | 实施年份 | 拆迁户数 | 拆迁面积（㎡） | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集贤县 | 2020 | 1183 | 83800 | 集贤县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 2 | 友谊县 | 2020 | 210 | 14753 | 友谊县政府 |
|  |  | 2021 | 170 | 11942 |  |
|  |  | 2022 | 170 | 11942 |  |
| 3 | 宝清县 | 2020 |  |  | 宝清县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 4 | 饶河县 | 2020 | 60 | 4500 | 饶河县政府 |
|  |  | 2021 | 100 | 7500 |  |
|  |  | 2022 | 100 | 7500 |  |
| 5 | 尖山区 | 2020 |  |  | 市住房城乡 建设局 |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 岭东区 | 2020 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 7 | 四方台区 | 2020 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 8 | 宝山区 | 2020 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 9 | 红兴隆管局 | 2020 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 10 | 市经开区 | 2020 |  |  | 市经开区管委会 |
|  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |
| 合 计 | 1993 | 141937 |  |

附件4

清洁能源替代任务和责任清单

| 序号 | 县（区） | 实施年份 | 清洁能源替代 项目（个） | 清洁能源类别 | 替代散煤量 （万吨） | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集贤县 | 2020 |  |  |  | 集贤县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 2 | 友谊县 | 2020 |  |  |  | 友谊县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 3 | 宝清县 | 2020 |  |  |  | 宝清县政府 |
|  |  | 2021 | 2 | 风电生物质发电 | 6.5 |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 4 | 饶河县 | 2020 |  |  |  | 饶河县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 5 | 尖山区 | 2020 |  |  |  | 市发展改革委 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 6 | 岭东区 | 2020 | 1 | 可再生燃料 | 15.0 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 7 | 四方台区 | 2020 | 1 | 垃圾焚烧 | 3.9 |  |
|  |  | 2021 | 1 | 生物质发电 | 5.6 |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 8 | 宝山区 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1 | 风电 | 3.5 |  |
| 9 | 红兴隆 管局 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1 | 工业余热供暖 | 9.0 |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 10 | 市经开区 | 2020 |  |  |  | 市经开区管委会 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 合 计 | 7 |  | 43.5 |  |

附件5

农村地区秸秆压块替代任务清单

| 序号 | 县（区） | 建设项目规模 （吨秸秆压块/年） | 总投资 （万元） | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 用地面积 （万平方米） | 替代户数 | 消耗秸秆生物质量（万吨） | 替代散煤量（万吨） | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝清县 | 10000 | 300 | 2020—2021年 | 秸秆压块站 | 青原镇 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 宝清县农业 农村局 |
| 2 | 宝清县 | 10000 | 300 | 2020—2021年 | 秸秆压块站 | 尖山子乡 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.5 | 宝清县农业 农村局 |
| 3 | 宝清县 | 10000 | 300 | 2020—2021年 | 秸秆压块站 | 宝清镇 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 宝清县农业 农村局 |
| 4 | 饶河县 | 2500 | 100 | 2020年 | 秸秆压块站 | 四排乡四排村 | 1 | 25 | 0.32 | 0.16 | 饶河县农业 农村局 |
| 5 | 饶河县 | 20000 | 590 | 2020年 | 秸秆压块站 | 西林子乡兰桥村 | 5.3 | 0 | 2.56 | 1.28 | 饶河县农业 农村局 |
| 6 | 四方台区 | 2500 | 100 | 2020年 | 秸秆压块站 | 红星村 | 1 | 75 | 1.05 | 0.42 | 四方台区农业农村局 |
| 7 | 四方台区 | 2500 | 150 | 2020年 | 秸秆压块站 | 14委 | 2 | 75 | 1.05 | 0.58 | 四方台区农业农村局 |
| 8 | 岭东区 | 10000 | 300 | 2019—2020年 | 秸秆压块站 | 长胜乡 | 1.0 | 0 | 0.35 | 0.15 | 岭东区农业 农村局 |
| 9 | 岭东区 | 2500 | 100 | 2019—2020年 | 生物质颗粒厂 | 羊鼻山林场 | 0.25 | 0 | 0.062 | 0.026 | 岭东区农业 农村局 |

附 件6

管网改造任务和责任清单

| 序号 | 县（区） | 实施年份 | 改造管网公里数 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集贤县 | 2020 | 13.00 | 集贤县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |
| 2 | 友谊县 | 2020 | 7.50 | 友谊县政府 |
|  |  | 2021 | 1.95 |  |
|  |  | 2022 |  |  |
| 3 | 宝清县 | 2020 | 10.74 | 宝清县政府 |
|  |  | 2021 | 12.58 |  |
|  |  | 2022 | 36.81 |  |
| 4 | 饶河县 | 2020 | 3.23 | 饶河县政府 |
|  |  | 2021 | 2.54 |  |
|  |  | 2022 | 4.78 |  |
| 5 | 尖山区 | 2020 | 17.10 | 市住房城乡建设局 |
|  |  | 2021 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |
| 6 | 岭东区 | 2020 | 7.00 |  |
|  |  | 2021 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |
| 7 | 四方台区 | 2020 | 3.90 |  |
|  |  | 2021 | 4.90 |  |
|  |  | 2022 | 0.80 |  |
| 8 | 宝山区 | 2020 | 5.50 |  |
|  |  | 2021 | 2.00 |  |
|  |  | 2022 | 4.40 |  |
| 9 | 红兴隆管局 | 2020 | 4.50 |  |
|  |  | 2021 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |
| 10 | 市经开区 | 2020 |  | 市经开区管委会 |
|  |  | 2021 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |
| 合 计 | 143.23 |  |

附件7

老旧小区改造任务和责任清单

| 序号 | 县（区） | 实施年份 | 改造小区个数 | 改造栋数 | 涉及户数 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集贤县 | 2020 | 16 | 27 | 1598 | 集贤县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 2 | 友谊县 | 2020 | 8 | 12 | 364 | 友谊县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 3 | 宝清县 | 2020 | 30 | 34 | 2500 | 宝清县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 4 | 饶河县 | 2020 | 12 | 31 | 1394 | 饶河县政府 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 5 | 尖山区 | 2020 | 23 | 163 | 8186 | 市住房城乡建设局 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 6 | 岭东区 | 2020 | 1 | 124 | 3332 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 7 | 四方台区 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 8 | 宝山区 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 9 | 红兴隆管局 | 2020 | 1 | 5 | 100 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 10 | 市经开区 | 2020 |  |  |  | 市经开区管委会 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 合计 | 91 | 396 | 17474 |  |

| 附件8 县级以上城市建成区10蒸吨及以下燃煤设施淘汰责任清单 |
| --- |
| 序号 | 县（区） | 单位名称 | 地址 | 蒸吨数 （t/h） | 用途（工业、商业、供热） | 燃料用量 （吨/年） | 改造方式 | 淘汰年度 （2020年/2021年/2022年） | 备注 |
| 1 | 集贤县 | 集贤县整粒白酒厂 | 福利镇富强区55委320号 | 0.5 | 工业 | 25 | 清洁能源锅炉 | 2020年 |  |
| 2 | 集贤县 | 集贤县清泉酒厂 | 福利镇富强区54委35号 | 0.1 | 工业 | 10 | 清洁能源锅炉 | 2020年 |  |
| 3 | 集贤县 | 集贤县弘泰热水配送 有限公司 | 福利镇繁荣社区居委会四达国际贸易市场南300米 | 2 | 商业 | 0 | 清洁能源锅炉 | 2020年 |  |
| 4 | 集贤县 | 集贤县弘泰热水配送 有限公司 | 福利镇繁荣社区居委会四达国际贸易市场南300米 | 2 | 商业 | 0 | 清洁能源锅炉 | 2020年 |  |
| 5 | 集贤县 | 黑龙江省全统食品有限公司 | 福利镇翠园社区福双路北段号 | 8 | 工业 | 1900 | 清洁能源锅炉 | 2020年 |  |
| 6 | 集贤县 | 黑龙江省全统食品有限公司 | 福利镇翠园社区福双路北段号 | 8 | 工业 | 0 | 清洁能源锅炉 | 2020年 |  |
| 7 | 集贤县 | 集贤县中医医院 | 福利镇振业社区居委会 | 2 | 供热 | 300 | 清洁能源锅炉 | 2020年 |  |
| 8 | 集贤县 | 集贤新四海商贸有限 公司 | 福利镇繁荣社区居委会 | 4 | 商业 | 350 | 清洁能源锅炉 | 2020年 |  |
| 序号 | 县（区） | 单位名称 | 地址 | 蒸吨数 （t/h） | 用途（工业、商业、供热） | 燃料用量 （吨/年） | 改造方式 | 淘汰年度 （2020年/2021年/2022年） | 备注 |
| 9 | 集贤县 | 集贤县普康医院 | 福利镇繁荣社区居委会 | 1 | 供热 | 100 | 纳入集中供热 | 2020年 |  |
| 10 | 集贤县 | 集贤县天园殡葬有限 责任公司 | 福利镇振业社区居委会 | 2 | 供热 | 150 | 清洁能源锅炉 | 2020年 |  |
| 11 | 集贤县 | 双鸭山市建新中学 | 福利镇繁荣社区居委会 | 6 | 供热 | 400 | 纳入集中供热 | 2020年 |  |
| 12 | 集贤县 | 集贤县夕阳红公寓 | 福利镇翠园社区 | 1 | 供热 | 120 | 纳入集中供热 | 2020年 |  |
| 13 | 集贤县 | 集贤县金盛食品有限 公司 | 福利镇新发大街60号（富强区52委293—1号） | 0.2 | 工业 | 10 | 清洁能源锅炉 | 2020年 |  |
| 14 | 友谊县 | 友谊农场 | 华瑞园小区 | 6 | 供热 | 1000 | 生物质 | 2020年 |  |
| 15 | 友谊县 | 友谊农场 | 华瑞园小区 | 15 | 供热 | 2500 | 生物质 | 2020年 |  |
| 16 | 友谊县 | 友谊农场 | 宾馆物业 | 6 | 供热 | 1500 | 并入集中供热 | 2020年 |  |
| 17 | 友谊县 | 友谊农场 | 宾馆物业 | 4 | 供热 | 1000 | 并入集中供热 | 2020年 |  |
| 18 | 友谊县 | 友谊农场 | 种子公司锅炉房 | 4 | 供热 | 740 | 并入集中供热 | 2020年 |  |
| 19 | 友谊县 | 友谊县鑫友谊大酒店 | 友谊县挹娄大街西侧麦芽厂道北 | 1 | 商业 | 100 | 生物质 | 2020年 |  |
| 序号 | 县（区） | 单位名称 | 地址 | 蒸吨数 （t/h） | 用途（工业、商业、供热） | 燃料用量 （吨/年） | 改造方式 | 淘汰年度 （2020年/2021年/2022年） | 备注 |
| 20 | 友谊县 | 友谊县龙粮粮食收储 有限公司 | 友谊县挹娄 大街西段 （麦芽厂院内） | 4 | 工业 | 320 | 生物质 | 2020年 |  |
| 21 | 宝清县 | 宝清县永鑫洗衣店 | 宝清镇建安公司门市楼第6门市 | 1 | 商业 | 20 | 清洁能源 | 2020年 |  |
| 22 | 宝清县 | 宝清县天淼商务会馆 | 宝清县人民路 999号 | 2 | 商业 | 150 | 清洁能源 | 2020年 |  |
| 23 | 宝清县 | 宝清县红博洗浴城 | 运河桥西侧 | 0.5 | 商业 | 10 | 清洁能源 | 2020年 |  |
| 24 | 宝清县 | 宝清县城镇建设管理处 | 宝清镇原亚麻厂 | 1 | 工业 | 20 | 取缔淘汰 | 2020年 |  |
| 25 | 宝清县 | 宝清县七星河前程食品有限公司 | 宝清县中央大街密林路东 | 1 | 工业 | 15 | 清洁能源 | 2020年 |  |
| 26 | 宝清县 | 宝清县看守所 | 长青街锦绣新城小区南侧 | 2 | 供热 | 120 | 取缔淘汰 | 2020年 |  |
| 27 | 宝清县 | 宝清县密林东北黑蜂 有限责任公司 | 中央大街东段 | 2 | 供热 | 100 | 清洁能源 | 2020年 |  |
| 28 | 饶河县 | 饶河县中顺农业开发 股份有限公司 | 饶河县饶河镇 带阳村 | 6 | 工业 |  | 煤改生物质 | 2020年 |  |
| 29 | 集贤县 | 双鸭山国家粮食储备库集贤钢铁厂院内分库 | 福利镇 | 10 | 烘干塔 | 1450 | 甲醇基燃料 | 2020年 |  |
| 30 | 集贤县 | 双鸭山市顺天粮食购销储备有限公司 | 福利镇 | 6 | 烘干塔 | 840 | 甲醇基燃料 | 2020年 |  |
| 序号 | 县（区） | 单位名称 | 地址 | 蒸吨数 （t/h） | 用途（工业、商业、供热） | 燃料用量 （吨/年） | 改造方式 | 淘汰年度 （2020年/2021年/2022年） | 备注 |
| 31 | 友谊县 | 友谊县龙粮粮食收储 有限公司 | 友谊县挹娄大街西段（原麦芽厂 院内） | 10 | 烘干塔 | 210 | 煤改生物质 | 2020年 | 设计年运行30天 |
| 32 | 饶河县 | 饶河县中顺农业开发 股份有限公司 | 饶河县饶河镇 带阳村 | 6 | 烘干塔 | 0 | 煤改生物质 | 2020年 | 未生产 |
| 33 | 尖山区 | 双鸭山市军粮储备库 有限公司 | 新城路89号 | 1 | 烘干塔 | 3 | 拆除 | 2020年 |  |
| 34 | 尖山区 | 双鸭山市丰合粮食购销储备有限公司 | 市委西200米 | 6 | 烘干塔 | 40 | 煤改生物质 | 2020年 |  |

| 附件9 建成区外10蒸吨及以下燃煤设施淘汰责任清单 |
| --- |
| 序号 | 县（区） | 单位名称 | 地址 | 蒸吨数 （t/h） | 用途（工业、商业、供热） | 燃料用量 （吨/年） | 改造方式 | 淘汰年度 （2020年/2021年/2022年） | 备注 |
| 1 | 集贤县 | 升昌镇农商银行 | 升昌镇政府所在地 | 1 | 供热 | 105 | 清洁能源 | 2021 |  |
| 2 | 集贤县 | 太平镇农商银行 | 太平镇政府所在地 | 1 | 供热 | 110 | 清洁能源 | 2021 |  |
| 3 | 集贤县 | 永安乡农商银行 | 永安乡政府所在地 | 1 | 供热 | 100 | 清洁能源 | 2021 |  |
| 4 | 集贤县 | 黎明农商银行 | 黎明街里 | 1 | 供热 | 100 | 清洁能源 | 2021 |  |
| 5 | 集贤县 | 升昌镇派出所 | 升昌镇政府所在地 | 1 | 供热 | 105 | 清洁能源 | 2021 |  |
| 6 | 集贤县 | 腰屯乡派出所 | 腰屯乡政府所在地 | 1 | 供热 | 110 | 清洁能源 | 2022 |  |
| 7 | 集贤县 | 太平镇派出所 | 太平镇政府所在地 | 1 | 供热 | 110 | 清洁能源 | 2022 |  |
| 8 | 集贤县 | 大菩提寺 | 福利镇西 | 2 | 供热 | 200 | 清洁能源 | 2022 |  |
| 9 | 集贤县 | 中兴加油站 | 福利镇西 | 1 | 供热 | 100 | 清洁能源 | 2022 |  |
| 10 | 集贤县 | 中石加油站 | 福利镇西 | 1 | 供热 | 100 | 清洁能源 | 2022 |  |
| 序号 | 县（区） | 单位名称 | 地址 | 蒸吨数 （t/h） | 用途（工业、商业、供热） | 燃料用量 （吨/年） | 改造方式 | 淘汰年度 （2020年/2021年/2022年） | 备注 |
| 11 | 友谊县 | 祥源修理厂 | 友谊县友谊镇东直路 原卫生队院内 | 0.5 | 供热 | 30 | 取缔 | 2021年 |  |
| 12 | 友谊县 | 祥源修理厂 | 友谊县友谊镇东直路 原卫生队院内 | 0.1 | 商业 | 5 | 取缔 | 2022年 |  |
| 13 | 宝清县 | 宝清社会福利中心 | 宝清县 | 2 | 供热 | 360 | 生物质 | 2021年 |  |
| 14 | 宝清县 | 朝阳乡政府 | 宝清县朝阳乡 | 2 | 供热 | 360 | 生物质 | 2021年 |  |
| 15 | 宝清县 | 夹信子政府 | 宝清县夹信子镇 | 2 | 供热 | 360 | 生物质 | 2021年 |  |
| 16 | 宝清县 | 七星泡中学 | 宝清县七星泡镇 | 2 | 供热 | 360 | 生物质 | 2021年 |  |
| 17 | 宝清县 | 龙头镇中心校 | 宝清县龙头镇 | 2 | 供热 | 360 | 生物质 | 2022年 |  |
| 18 | 宝清县 | 青原中心小学 | 宝清县青原镇 | 3 | 供热 | 540 | 生物质 | 2022年 |  |
| 19 | 宝清县 | 青原镇政府 | 宝清县青原镇 | 3 | 供热 | 540 | 生物质 | 2022年 |  |
| 20 | 宝清县 | 七星泡卫生院 | 宝清县七星泡镇 | 1 | 供热 | 180 | 生物质 | 2022年 |  |
| 21 | 饶河县 | 中国石油黑龙江双鸭山饶河经营部一加油站 | 饶河县饶河镇通江街110号 | 0.5 | 供热 | 15 | 改电 | 2021年 |  |
| 序号 | 县（区） | 单位名称 | 地址 | 蒸吨数 （t/h） | 用途（工业、商业、供热） | 燃料用量 （吨/年） | 改造方式 | 淘汰年度 （2020年/2021年/2022年） | 备注 |
| 22 | 饶河县 | 天宇加油站 | 饶河县饶河镇 | 1 | 供热 | 180 | 取缔 | 2021年 |  |
| 23 | 饶河县 | 城南加油站 | 饶河县饶河镇 | 1 | 供热 | 180 | 取缔 | 2022年 |  |
| 24 | 饶河县 | 中国石油黑龙江双鸭山饶河经营部二加油站 | 饶河县 | 1 | 供热 | 180 | 取缔 | 2022年 |  |
| 25 | 红兴隆局直 | 黑龙江农垦兴隆热力 有限公司 | 红兴隆局直物资处 | 6 | 供热 | 1100 | 并网 | 2021年 |  |