尖山区人民政府关于

印发《2024年度煤矿执法监察

工作计划》的通知

安邦乡，各街道办事处，区属各相关部门：

经区政府研究决定，现将《2024年度煤矿执法监察工作计划》印发给你们，请各相关部门认真抓好贯彻落实。

双鸭山市尖山区人民政府

2024年1月16日

2024年度煤矿执法监察工作计划

按照《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全监管执法计划编制办法（试行）〉的通知》（煤安监监察〔2018〕24号)和《国家煤矿安全监察局关于规范煤矿安全监管执法工作的意见》（煤安监监察〔2018〕32号)等文件要求，并结合《双鸭山市煤炭生产安全管理局2024年煤矿安全监管执法工作计划》（双煤发〔2024〕8号）以及辖区地方煤矿实际，编制本计划。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，深入贯彻落实党中央、国务院，省委省政府和市委市政府关于安全生产的各项决策部署，坚守红线意识和底线思维，树牢安全发展理念，采取科学管控措施，实施煤矿分级分类管理，逐级落实安全责任，有效防范化解安全风险，严细排查治理安全隐患，坚决遏制煤矿各类事故，持续保持辖区煤矿安全生产形势稳定。

二、工作目标

进一步提升执法人员综合素质，全面规范监管执法行为，努力打造“公正、廉洁、高效、文明”的煤矿安全监管执法队伍。严格按照执法计划开展执法检查，实现“科学、规范、精准”执法。严厉打击煤矿非法违法违规违章行为，进一步促进辖区煤矿安全监管责任和煤矿企业安全生产主体责任落实，减少一般事故，杜绝较大事故，坚决遏制重特大事故，促进尖山区煤矿安全管理水平稳步提升。

三、煤矿安全监管基本情况

（一）煤矿基本情况。截至2023年底，辖区共保留改扩建矿井1处，东山矿业有限公司属于复工建设矿井。按矿井规模划分：30万吨/年属于小型矿井（小于45万吨/年）。

（二）煤矿灾害情况。辖区地方矿井主要灾害为瓦斯和水害。保留的一处煤矿为水文地质条件简单、低瓦斯，无煤与瓦斯突出，无冲击地压危险性矿井。

（三）煤矿安全风险分析研判情况。综合分析本地煤矿企业安全风险现状，存在以下七个方面的风险：一是采掘接替失调风险。开拓、准备、生产和抽采煤量比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产。二是主要安全生产系统不完善、不可靠风险。生产水平和采区没有实现分区通风，采区进、回风巷没有贯穿整个采区；采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工。三是重大灾害治理不到位风险。随着开采深度逐渐增加可能导致灾害加重和新的重大灾害出现，治理难度加大。部分煤矿相关技术人员配备不足、机构不齐全，相关配套资金投入使用不到位，采取的相关安全措施不及时不可靠，安全设施不健全不完善。四是安全生产主体责任不落实风险。安全管理人员总体水平不高，法律意识不强。从业人员流动性大，文化水平较低，遵章守法意识淡薄。存在培训不严格不深入现象，相关业务能力得不到保障，“三违”现象时有发生，安全生产责任不能有效落实。五是违法违规生产建设风险。整改煤矿未落实整改项目安全保障措施；批而不整、只排查不治理、假排查假治理、借隐患整改之名行违法违规生产建设之实；存在假密闭、假数据、假图纸.假报告。六是建设项目不按规定施工风险。新建煤矿不严格按矿井施工组织设计进行施工；改扩建和技改煤矿，违规边建设边生产，只生产不施工，在改扩建区域内组织生产。七是安全监控系统运行不稳定风险。煤矿相关从业人员业务标准不高，对新系统认识不全面、应用不完善、管理不到位；个别煤矿人为破坏安全监控系统，故意逃避监管。

四、监管执法周期及任务

根据2023年矿井分类延续，尖山区辖区现有C类矿井1处。计划全年拟累计入井检查矿井48次。如遇特殊情况辖区一处矿井进入停工状态，则按D类矿井适时开展巡查、突击暗访暗查，每月1次全覆盖，月累计巡查4矿次。也可根据安全生产情况和实际工作需要，适当调整检查频次。

五、执法检查工作日确定

监察大队现实际在岗13人，一线执法人员13人，执法人员基数按照13人确定。经测算，全年执法检查工作日2184个，占总法定工作日的比例为66.9%,大于65%,符合有关规定。

六、监管执法计划安排

结合2024年煤矿安全生产重点工作，计划通过开展综合执法检查完成全年监管执法工作任务。综合执法检查按照年度监管执法计划大纲组织实施，在保证覆盖率和检查频次的前提下，按照辖区实际情况进行调整。

（一）元旦春节期间煤矿安全生产检查重点（1月、2月）。主要内容：煤矿企业安全生产工作安排部署情况；安全生产责任和防范措施落实情况；停工停产煤矿安全措施落实情况；值班值守和应急处置工作情况；《认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春矿山安全生产工作的紧急通知》(矿安〔2023〕148号)文件落实情况；其他需要重点检查的内容。

（二）全国“两会”期间煤矿安全生产检查重点（3月上中旬）。主要内容：煤矿安全生产工作安排部署情况；安全生产责任和防范措施落实情况；值班值守和应急处置工作情况；生产建设及矿务工程施工煤矿各项安全管理措施落实情况；其他需要重点督查的内容。

（三）以规范煤矿生产建设秩序为重点的执法检查（3月下旬、4月）。主要内容：煤矿履行复工复产验收程序和实行“红线”管理情况；煤矿春季防汛措施落实情况；复工复产煤矿“回头看”检查情况；停工停产煤矿、改扩建煤矿擅自开工或违法组 织生产建设情况；煤矿建设项目履行项目核准和初步设计、安全设施设计审查等建设程序及按照设计建设施工情况；其他需要重

点检查的内容。

（四）“五一”期间煤矿安全生产检查重点（5月上旬）。主要内容：“五一”期间煤矿安全生产工作安排部署情况；煤矿值班值守和应急处置工作情况；煤矿违法违规生产建设情况；其他需要重点督查的内容。

（五）以煤矿建设项目为重点的执法检查（6月、7月）。主要内容：建设、设计、施工、监理等单位安全生产责任落实情况；建设项目设计和施工管理情况；“三同时”制度执行情况；建设单位安全培训情况；建设期间地质等安全开采条件发生重大变化时设计变更和报批情况；是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区域组织生产情况；其他需要重点检查的内容。

（六）以煤矿重大灾害防治为重点的执法检查（8月、9月）。主要内容：瓦斯、水、火及冲击地压等重大灾害机构和机电运输管理机构设置、专业技术人员配备、相关制度制定实施、防灾治灾措施落实情况；瓦斯抽采、“雨季三防”工作落实情况；“一规程四细则”执行情况；煤矿“四化”“一优三减”情况；应急预案编制和演练情况；其他需要重点检查的内容。

（七）国庆节期间煤矿安全生产检查重点（10月上旬）。主要内容：国家、省和市有关煤矿安全工作决策部署及“国庆”期间煤矿安全生产工作安排部署情况；安全生产责任和防范措施落实情况；值班值守和应急处置工作情况；包保盯守、带班值班和应急处置情况；其他需要重点检查的内容。

（八）以落实煤矿安全生产责任落实情况为重点的执法检查（11月、12月）。主要内容：贯彻执行安全生产法律法规情况；煤矿各层级安全生产责任制的建立及落实情况；岗位安全生产责任清单建立及公示情况；《关于落实煤矿企业安全生产主体责任 的指导意见》（煤安监管〔2020〕30号）和省实施细则的落实情况；开展安全风险辨识及落实风险管控措施情况；检查辖区煤矿安检科开展安全检查情况、发现隐患整改闭合情况；其他需要重点检查的内容。

七、工作要求

（一）突出监管执法重点。认真贯彻落实国家、省、市有关 煤矿安全生产工作的要求部署，坚持实行分类监管，并结合季节 规律、煤矿灾害特点及生产周期，定期组织开展专项检查。要将 煤矿“打非治违”行动作为贯穿全年的重点工作，纳入监管执法计划，保证行动所需的人员、车辆和装备，确保行动取得实效。

（二）确保执法计划的兑现率。要严格按照监管执法计划进 行执法检查，保证执法计划兑现率，原则上执法计划兑现率不得低于90%,要充分做好执法检查计划实施的各项准备工作，妥善处理好日常工作事项，不能以人员、装备、时间不足为由影响正 常的执法检查计划的实施，确保执法检查计划实施的严肃性。执法计划出现重大调整时，要及时进行报备，经批准后，方可实施。

（三）规范监管执法行为。要强化执法，对违法违规生产建设行为，发现一起、查处一起；要加强学习，进一步提升业务水平和履职能力，规范执法行为，提高执法效能。同时，要加强党风廉政建设，强化纪律意识，廉洁履职，依法行政，切实做到公正执法、廉洁执法。

（四）加强协调配合。监察大队要加强同上级部门沟通协调，进一步规范执法程序、信息交流机制，保证步调一致，相互补位，形成合力；定期组织开展交流检查活动，提升执法队伍整体素质，共同营造良好的执法环境。

附件：1.2024年尖山区煤矿日常安全监管执法工作日测算

2.2024年尖山区煤矿日常重点监管事项统计表

3.2024年尖山区煤矿日常安全监管执法计划统计表

尖山区人民政府办公室 2023年1月16日印发

附 件1

尖山区煤矿安全监管执法工作日测算

根据2023年煤矿分类结果，尖山区辖区有1处C类煤矿。

一、执法人员数量确定(13人 )

监察大队在岗13人，一线执法人员13人。执法人员基数按照13人确定。

二 、总法定工作日的确定(3263个工作日)

（一）全年双休日104天。

（二）法定节假日11天。

总法定工作日=(366-104-11)×13=3263工作日。

三、 非执法工作日的确定(1079个工作日)

（一）法定年休假，平均每人14个工作日。全年14×13=182工作日。

（二）参加会议、学习、值班等，拟定平均每周1次，每次1天，会议、学习平均每次13人参加。全年52×1×13=676工作日。

（三）执法资格培训，全年每人一周。13×5=65工作日。

（四）资料整理、统计分析、卷宗制作、档案管理，每周1

天，2人。2×52=104工作日。

（五）事假、病假，拟定平均每周1人。52×1=52工作日。

非执法工作日=182+676+65+104+52=1079工作日。

四、执法检查工作日的确定（2184个工作日）

执法检查工作日=总法定工作日-非执法工作日=3263-1079

=2184个工作日。占总法定工作日66.9%,符合煤安监监察〔2018〕24号文规定的“不低于总法定工作日65%”比例要求。

五、其他执法工作日的确定（184个工作日）

（一）参与生产安全事故调查和处理：拟定全年参与1起，

监察大队共6人参与，预计10天。10×6=60工作日。

（二）安全生产举报查处：拟定每年2起，每起6人参加，

预计每次2天。2×6×2=24天。

（三）参与上级人民政府及有关部门、上级安全监管执法机 关组织的安全生产执法行动：拟定全年4次，每次2天，每次6人参加。4×6×2=48工作日。

（四）开展警示教育培训：拟定每季度1次，全员参加。

13×4=52工作日。其他执法工作日共计：60+24+48+52=184工作日。

六 、监督检查工作日(2000工作日)

监督检查工作日=执法检查工作日-其它执法工作日=2184

-184=2000工作日。

七、监管频次的确定

（一）特殊时期检查工作日：全国两会时期拟定15个工作

日，全员参与，15×13=195工作日。

（二）日常巡查工作日：平均每大队每周巡查1次，每次1

天，全年52×1×13=676工作日。

（三）入井检查工作日：2184-195-676=1313工作日。

（四）日常监管频次：50.5次/矿/年。

尖山区辖区拟复工建设煤矿1处，预计用时2天。1313÷（13×2）≈50.5次/年。

附 件2

尖山区2024年煤矿安全监管执法计划统计表

| 项目内容 | 工作日数 | 监管矿井数 | 监管矿次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总法定工作日 | 3263 | 1 | 50.5 |
| 监 管 执 法 工 作 日 | 总 计 | 2184 | 占总法定工作日的66.9% |
|  | 1.对煤矿企业进行安全检查 | 2000 |  |  |
|  | 2.完成本级人民政府或者上级安全监管部门安排的监管执法工作任务 | 48 |  |  |
|  | 3.参与煤矿生产安全事故调查和处理 | 60 |  |  |
|  | 4.调查核实安全生产投诉举报 | 24 |  |  |
|  | 5.开展安全生产宣传教育培训 | 52 |  |  |
|  | 6.办理行政复议、行政应诉 | — |  |  |
|  | 7.煤矿安全生产标准化考核评级动态检查工作 | — |  |  |
|  | 8.参加上级人民政府及其相关部门组织开展 的安全生产督查检查等需要参与配合的执法活动 | — |  |  |
|  | 9.办理有关法律、法规、规章规定的行政许可、 登记、备案等 | — |  |  |
|  | 10.其他需要安排的监管执法工作 | 184 |  |  |
| 非 监 管 执 法 工 作 日 | 合 计 | 1079 |  |  |
|  | 1.会议、学习、值班 | 676 |  |  |
|  | 2.培训、资料整理归档、统计分析、档案管理 等工作和事项 | 169 |  |  |
|  | 3.年休假、事假、病假等 | 234 |  |  |
|  | 单位编制人数 | 在册人数 | 监管人员数 | 监管人员占在册人员比例 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 省级煤矿安全监管部门 |  |  |  |  |
| 市级煤矿安全监管部门 |  |  |  |  |
| 县级煤矿安全监管部门 | 23 | 19 | 13 | 68.4% |

附 件3

尖山区矿井分类情况表

| 安全类型划分 | 数量 | 矿井名称 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 0 |  |
| B类 | 0 |  |
| C类 | 1 | 东山煤矿 |
| D类 | 0 |  |

# Text boxes

双尖政发〔2024〕1号