###### 附件

四方台区省级生态环境保护督察发现问题台账

| 序号 | 整改问题 |  | 整改任务 | 整改目标及整改措施 | 整改完成时限 | 目前进展情况 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯 彻 习 近 平 生 态 文 明 思 想 存 在 差 距 | 一、责任 压力传导 不够 | 各县（区）均未完全按照《黑龙江省生活饮用水卫生监督管理条例》要求，每季度向社会公开城市供水单位出厂水、末梢水等水质监测信息的情况。 |  |  |  | 区卫生健康局 |
|  |  | 二、攻坚克难决心不够 | 生态破坏未得到有效遏制，2018年以来双鸭山市专项行动共查处涉林行政案件116起，绿卫行动2019中涉及森林草原案件384件、违法面积1480.33公顷。 |  |  |  | 区林业站 |
| 2 | 重 点 领 域 工 作 存 在 明 显 短 板 | 一、生活污水收集处理存在薄弱环节 | 原农垦系统部分农场没有建设生活污水处理厂；已运行的6个农场污水处理厂设计排水指标为一级B标准，急需提标改造；饶河县小佳河镇城镇污水处理厂、集贤县经济开发区污水处理厂未按时限要求开工、完成建设。 |  |  |  | 双鸭山四方台生态环境局 |
|  |  | 二、垃圾管理漏洞严重 | 建筑垃圾围城问题日益凸显。2020年，双鸭山市四区共完成棚改拆迁204.2万平方米，产生拆迁建筑垃圾50.1万吨，相关部门上报均已深埋及回填处理。但进驻期间，督察组发现尖山区、岭东区普遍存在建筑垃圾随意堆存、无序倾倒问题，建筑垃圾围城问题凸显。 |  |  |  | 区城市管理综合行政执法大队 |
|  |  | 三、露天矿山管理缺失 三、露天矿山管理缺失 | 露天矿山违法开采行为频发，“靠山吃山”问题依然存在，2018年以来，全市共查处露天矿山各类违法违规案件129起，其中，越界开采51起、无证开采39起、毁林开采39起。 |  |  |  | 市自然资源局四方台分局 |
|  |  |  | 开采方式粗放。双鸭山市露天矿山普遍未采取阶梯式开采方式，部分矿山开采剥离物、废弃物随意倾倒在周边林地，植被遭到破坏。宝清县老道沟采石场开采面垂直落差达上百米，复垦难度极大，安全和地质灾害隐患突出；集贤县原笔架山农场采石场胜发采区矿山山体几乎尽被吞噬，生态破坏严重。 |  |  |  | 市自然资源局四方台分局 |
|  |  |  | 矿坑污染严重。一些废弃矿坑变成垃圾堆存坑，生态修复“雪上加霜”。饶河县红旗岭农场、集贤县笔架山农场等均发现大量生活垃圾长年堆存于废弃矿坑内，有的垃圾渗滤液已流至农田灌渠，存在污染土壤环境风险。 |  |  |  | 区住建局、区农业农村局 |
|  |  |  | 生态修复滞后。督察发现，双鸭山市157座露天矿山均未开展矿山环境修复治理。此外，已经关闭的岭东区富山煤矿、文华煤井，宝山区五七煤矿，四方台国鑫煤井、跃江煤井同样未进行任何生态修复治理。 |  |  |  | 市自然资源局四方台分局 |
|  |  |  | 日常监管缺位。个别部门管理缺失，甚至以罚代管，致使企业长期带“病”生产，宝清县老道沟采石场自2011年以来先后因占用林地、无证开采、越界开采等行为受到查处25次，但违法行为依然屡禁不止；2018年，饶河县在保护区内工矿企业排查清理中对矿山企业进行关闭后，部分矿山企业依然存在违法生产行为。 |  |  |  | 市自然资源局四方台分局 |
|  |  | - 四、煤矸石堆存问题突出 四、煤矸石堆存问题突出 | 全市每年产生131万多吨的煤矸石，综合利用后尚有30余万吨的煤矸石露天堆存，经过70多年的开采，煤矸石累计存量巨大，全市有近百座矸石山分布，占用了大量的土地资源，裸露的煤矸石经风吹雨淋造成扬尘和地下水二次污染，部分矸石山还存在自燃风险。 |  |  |  | 双鸭山四方台生态环境局 |
|  |  |  | 全市煤炭开采每年排放疏干水1783万吨，造成了地质塌陷、地下水源枯竭等生态环境破坏问题 |  |  |  | 区农业农村局、双鸭山四方台生态环境局 |
| 3 | 生 态 环 境 治 理 能 力 尚 需 提 升 | 扬尘污染未得到有效管控 | 双鸭山市天意商品混凝土有限公司，友谊县聚隆粮食经销公司、宝丰混凝土制造公司，集贤县瑞晟供热公司、中铁一局等家单位普遍未对砂石、物料、炉渣等采取防风抑尘措施问题，扬尘污染严重。 | 要求双鸭山市天意商品混凝土有限公司将物料堆全部完成苫盖。 | 7月末 | 已将部分物料堆完成苫盖，预计7月末全部完成苫盖。 | 双鸭山四方台生态环境局 |

| 4 | 部 分 中 央 环 保 督 察 问 题 整 改 不 到 位 、 不 彻 底 、 出 现 反 弹 | 畜禽养殖污染治理能力低 | 双鸭山市共126家规模化畜禽养殖场，督察组抽查的60家规模以上畜禽养殖场中，除5家弃养外，约90%的养殖场存在粪污收集储存设施容积不足、改变用途或不正常使用等问题，部分规模化养殖企业甚至未建粪污处理设施。宝清县五九七农场麻家畜禽养殖有限公司存干粪堆存场容积严重不足，将堆存场用于放置水稻秧盘，并通过暗管、围墙下空隙直接将粪污排入无防渗措施的坑塘和沟渠内；宝清县世红养殖场粪污收集设施破损严重长期未修复，粪污直接堆存在猪舍旁；饶河县八五九农场肉牛养殖小区未按环评要求建设污水处理站和粪便储存池，厂区内粪污随意堆存在裸露地面。 |  |  |  | 区农业农村局、双鸭山四方台生态环境局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |